第四章 采购内容及技术要求

一、项目概况

1、项目名称：空港新城北杜铁塔（一期）安防工程

2、施工地点：采购人指定地点

3、施工范围：完成空港新城北杜铁塔（一期）安防工程视频监控、入侵报警、周界防范、存储平台、线路敷设等文博安防全套系统的施工，具体详见工程量清单。

4、服务要求：

（1）未经甲方书面同意，不得擅自变更本工程在响应文件中认定的工程范围、组织方案和项目负责人（项目经理）和技术负责人。

（2）成交供应商必须自行施工，不得转包、分包。为了确保质量，应组织一支强有力的施工队伍，建立严格的质量管理体系，规范操作。

（3）成交供应商的磋商响应文件和书面承诺以及补充意见等内容，将作为中标条件列入合同。

（4）若因不可抗力致使工程实际情况发生变化或其他因素造成需对原方案进行修改、完善、补充时，成交供应商需会同采购人协商有关工程事宜。因此发生的费用，由双方协商解决。

二、工程量清单编制依据

1、编制依据

空港新城北杜铁塔（一期）安防工程项目设计图纸；

陕西省建设工程工程量计价标准及计算标准（2025）；

陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）；

陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）；

陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）；

陕西省通用安装工程基价表（2025）；

陕西省建设工程施工机械台班费用定额（2025）；

陕西省建设工程施工仪器台班费用定额（2025）及相关配套取费文件等；

正常施工组织设计及施工方法；

与建设工程有关的标准、规范、图集、技术资料。

2、软件版本

采用广联达7.5000.23.2版本。

三、工程量清单

详见附件

四、质量验收标准

符合国家现行有关质量验收规范“合格”标准。

五、商务要求

1、工期：自合同签订之日起90个日历日。

2、质保期：验收合格后五年。

3、合同价款

（1）合同总价是指本次服务内容所需的全部费用，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其他费用。

（2）本合同后附成交供应商在签订合同前需向采购人提供成交报价的组成明细（或工程量清单计价组成的报价名细）。

4、款项结算

（1）支付方式：项目经采购人验收合格后据实结算。

（2）结算方式：银行转账。

（3）结算单位：成交供应商应于双方根据工程进度确定当次结算金额后向采购人开具相应金额合法税务发票，采购人收到发票并核实无误后于30个工作日内支付与发票相对应款项。

5、支付进度：

合同款的支付：①合同签订且乙方设备进场后10日内，甲方支付合同总价的40%（如果不能按约定时间付款，需跟乙方再协商付款方式）；②工程全部完工，且完成 3 日试运行检验合格后，付款累计至合同总价的80%；③项目正式验收合格，双方办理竣工决算手续后，甲方付清剩余款项至合同总价的100%；甲方付清全额合同款项前，乙方需向甲方提交合同总价 3% 的保函，作为项目质保金。

保函有效期自保函开立之日起，至项目竣工验收合格之日起满 2 年止。保函有效期内项目出现质量缺陷，乙方未按要求履行维修整改义务的，甲方有权依据保函约定主张相关权益。保函期满，经核查无质量遗留问题、无相关索赔纠纷，甲方在 15 个工作日内办理保函退还手续。

保函注销不免除乙方法定保修责任，本项目质保期5年内，若出现质量缺陷，乙方仍须按合同及法规要求无偿维修整改；乙方拒不履约的，甲方有权依法追责并主张相应损失赔偿。