## 第八章 拟签订采购合同文本

商务及合同主要条款

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人（甲方）名称：陕西省公路局 地址：西安市含光北路110号 |
| 2 | 供应商（乙方）：成交人 |
| 3 | 一、项目概况 （一）项目名称：国道三维数字化采集与建模试点 （二）项目地点：采购人指定地点 （三）服务内容：1.国道车载激光点云数据采集与三维建模。根据基础设施数字化采集要求，选取不低于300公里的普通国道采用车载激光点云进行数据采集，采集公路基础设施的地理位置信息与全景图像数据，其中，双向两车道及以下公路单向采集，采集任意车道，双向四车道及以上公路双向采集，采集中央隔离带或道路中线向外第二车道。通过对激光点云数据进行分析处理，提取公路基础设施三维模型，并赋予基本信息和管养属性，形成全要素基础数据库。 2.重点桥梁、服务设施无人机倾斜摄影与建模。利用无人机倾斜摄影设备，对选定的普通国道沿线涉及的重点桥梁以及服务区、停车区等服务设施采集公路基础设施原始航拍影像数据，并通过影像密集匹配，由空三建立的影像之间的三角关系构成三角TIN，再由三角TIN构成白模，从影像中计算对应的纹理，并自动将纹理映射到对应的白模上，最终形成真实三维场景。 3.规范性资料编制。依托本次采集建模工作，形成陕西省普通国省道基础设施三维数字化采集技术指南，指导后续全省普通国省干线三维数字化采集相关工作推进。 |
| 4 | 二、合同金额 合同总价款(含税价): (¥ 元)。 合同价格为含税价，乙方报价包含完成本项目所需的全部费用（包括但不限于劳务费、国家按现行税收政策征收的一切税、服务费、分析报告出具费用等一切费用），甲方无需再向乙方支付其他任何费用。 |
| 5 | 三、服务期限 自合同签订后60个工作日内完成普通国道激光点云采集工作； 自合同签订后90个工作日内完成并提交普通国道激光点云数据、全景图像处理成果（含原始数据）；完成并提交沿线桥梁和服务设施无人机倾斜摄影数据采集和处理结果； 自合同签订后120个工作日内完成数据陕西省公路综合业务管理平台上传部署工作以及提交《陕西省普通国省道三维数字化采集技术指南》。 |
| 6 | 四、结算方式 （一）结算单位: 由甲方负责结算。费用结算采用银行转账方式，分期付款。乙方应在甲方每次付款前，按照甲方要求的发票类型和金额，向甲方开具合法有效的发票，税费由乙方承担。否则，甲方有权拒绝付款且不承担迟延支付的违约责任。 （二）付款方式: 1.甲方在收到乙方履约保证金及符合甲方要求的增值税专用/普通发票后一个月内，甲方支付乙方合同总金额的60%；2026年12月20日前，乙方提交工作总结报告和阶段成果资料，经甲方认可，甲方支付乙方合同总金额的40%。 2.合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金，履约保证金待乙方履行完全部合同义务，并经甲方验收合格且无任何纠纷后无息退还。 |
| 7 | 五、主要工作内容 1.国道车载激光点云数据采集与三维建模。根据基础设施数字化采集要求，选取不低于300公里的普通国道采用车载激光点云进行数据采集，采集公路基础设施的地理位置信息与全景图像数据，其中，双向两车道及以下公路单向采集，采集任意车道，双向四车道及以上公路双向采集，采集中央隔离带或道路中线向外第二车道。通过对激光点云数据进行分析处理，提取公路基础设施三维模型，并赋予基本信息和管养属性，形成全要素基础数据库。 2.重点桥梁、服务设施无人机倾斜摄影与建模。利用无人机倾斜摄影设备，对选定的普通国道沿线涉及的重点桥梁以及服务区、停车区等服务设施采集公路基础设施原始航拍影像数据，并通过影像密集匹配，由空三建立的影像之间的三角关系构成三角TIN，再由三角TIN构成白模，从影像中计算对应的纹理，并自动将纹理映射到对应的白模上，最终形成真实三维场景。 3.规范性资料编制。依托本次采集建模工作，形成陕西省普通国省道基础设施三维数字化采集技术指南，指导后续全省普通国省干线三维数字化采集相关工作推进。 |
| 8 | 六、其他要求 满足交通运输部、陕西省交通运输主管部门印发的规范性文件以及招标文件相关技术要求，提交的检测报告需通过咨询单位的技术审查。 |
| 9 | 七、验收 （一）乙方完成合同约定的全部内容后，应向甲方提交书面的服务成果报告及验收申请。同时向甲方提交项目实施过程中的所有资料,以便甲方日后管理和维护该项目。乙方提交的各项成果资料均应满足国家现行的相关技术标准、规范、规程等以及我省公路管理相关规定。 （二）甲方收到乙方的验收申请后，组织乙方（必要时请有关专家）进行项目验收。乙方提交合同履约情况总结报告，并经甲方确认。验收合格后，填写项目验收单作为对项目的最终认可。 （三）验收依据：①本合同及附件文本；②竞争性磋商文件、磋商响应文件、澄清表（函）；③国家相应的标准、规范。 技术审查、验收不合格的限期整改，整改过程中产生的一切费用和损失由乙方承担。整改超过二次的，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件退还已收取的全部合同价款，给甲方造成损失的应予以赔偿，且乙方应按合同总金额的10%向甲方支付违约金。 |
| 10 | 八、保密 乙方对工作中了解到的甲方的技术、数据、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除乙方应承担的保密义务。 乙方违反保密规定的，除承担法律责任外，还应向甲方支付合同总金额3%的违约金，给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。 |
| 11 | 九、知识产权 乙方应对所供服务具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款，并向甲方承担合同总金额3%的违约金，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。 |
| 12 | 十、违约责任 （一）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 （二）如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 （三）因省财政年度预算拨款等政策要求，甲方向乙方支付全部合同价款不视为双方合同履约结束，乙方仍应按照合同约定，完成全部工作内容，否则将视为乙方存在严重失信行为，甲方将上报省财政厅，将乙方列入信用“黑名单”，并在“中国政府采购网”、“信用中国”等网站公示；同时甲方保留要求乙方退还合同价款、赔偿损失的权利。 （四）乙方逾期完成服务的，每逾期一日，向甲方承担合同总金额 1 %的违约金，逾期 30 日的，甲方有权单方解除本合同且保留追究乙方违约责任的权利，给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。 （五）乙方应保证其提交的服务成果不存在侵犯他人权益的情形，否则，因此引发的责任及纠纷由乙方承担，对甲方造成损失的，乙方应予以赔偿，此外，乙方还应向甲方承担合同总金额 3 %的违约金。 （六）乙方应对其服务及服务成果的合法性、科学性、有效性、客观性、真实性负责，否则，相关责任及纠纷由乙方承担，对甲方造成损失的，乙方应予赔偿，此外，乙方还应向甲方承担合同总金额 3 %的违约金。 （七）乙方在为甲方提供服务过程中所产生的所有成果，包括但不限于报告、方案、设计、软件等，其知识产权归甲方所有。未经甲方书面同意乙方不得给与本项目无关的第三方使用。乙方对于甲方提供的一切信息及资料负有严格的保密义务，不得以任何名义以此进行牟利活动，不得发表，也不得向任何第三方透露，否则应赔偿由此给甲方造成的损失。 （八）乙方未按合同约定或甲 方要求提供服务的，每出现一次应承担合同总价款【 3】%的违约金，出现【3 】次的，甲方有权单方解除本合同，给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。 （九）若乙方违反合同约定，除按照合同约定承担违约金外，对甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。若合同因乙方违约导致解除的，乙方除应承担违约责任赔偿甲方损失外，已收的款项应退还甲方。甲方因乙方违约而产生的维权费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、评估费、公证费、差旅费等费用，均由乙方承担。 |
| 13 | 十一、合同争议的解决 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商无法解决的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提请诉讼。 |
| 14 | 十二、不可抗力情况下的免责约定 双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。 （一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 （二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 （三）不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。 |
| 15 | 十三、合同订立 （一）本合同未尽事宜由双方协商解决，双方协商达成一致，可以对本合同进行修订或补充，任何对本合同的修订或者补充，应采用书面形式，签订补充协议，具有同等法律效力。 （二）本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分，当上述文件如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 （三）本合同自双方的法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。 （四）本合同一式 捌 份，其中，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份，具有同等法律效力。 |

政府采购项目                     合同编号：

（国道三维数字化采集与建模试点）

服务合同

采购人：

供应商：

二〇二六年  月

# 合同协议书

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则， 双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

（一）项目名称：国道三维数字化采集与建模试点

（二）项目地点：采购人指定地点

（三）服务内容：为贯彻落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》《数字交通发展规划纲要》，推进我省交通基础设施数字化、网联化，推动数据共享与协同应用，本项目对普通国道及沿线重要结构物采用车载激光点云、倾斜摄影采集数据并建模，探索全省普通公路实景化、矢量化和数字化，建设全要素基础数据库，支撑公路行业业务协同和数字化应用。

二、合同金额

合同总价款(含税价):                   (¥          元)。

合同价格为含税价，乙方报价包含完成本项目所需的全部费用（包括但不限于劳务费、国家按现行税收政策征收的一切税、服务费、分析报告出具费用等一切费用），甲方无需再向乙方支付其他任何费用。

三、服务期限

自合同签订后60个工作日内完成普通国道激光点云采集工作；

自合同签订后90个工作日内完成并提交普通国道激光点云数据、全景图像处理成果（含原始数据）；完成并提交沿线桥梁和服务设施无人机倾斜摄影数据采集和处理结果；

自合同签订后120个工作日内完成数据陕西省公路综合业务管理平台上传部署工作以及提交《陕西省普通国省道三维数字化采集技术指南》。

四、结算方式

（一）结算单位:

由甲方负责结算。费用结算采用银行转账方式，分期付款。乙方应在甲方每次付款前，按照甲方要求的发票类型和金额，向甲方开具合法有效的发票，税费由乙方承担。否则，甲方有权拒绝付款且不承担迟延支付的违约责任。

（二）付款方式:

1.甲方在收到乙方履约保证金及符合甲方要求的增值税专用/普通发票后一个月内，甲方支付乙方合同总金额的60%，2026年12月20日前，乙方提交工作总结报告和阶段成果资料，经甲方认可，甲方支付乙方合同总金额的40%。

2.合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金，履约保证金待乙方履行完全部合同义务，并经甲方验收合格且无任何纠纷后无息退还。

五、主要工作内容

1.国道车载激光点云数据采集与三维建模。根据基础设施数字化采集要求，选取不低于300公里的普通国道采用车载激光点云进行数据采集，采集公路基础设施的地理位置信息与全景图像数据，其中，双向两车道及以下公路单向采集，采集任意车道，双向四车道及以上公路双向采集，采集中央隔离带或道路中线向外第二车道。通过对激光点云数据进行分析处理，提取公路基础设施三维模型，并赋予基本信息和管养属性，形成全要素基础数据库。

2.重点桥梁、服务设施无人机倾斜摄影与建模。利用无人机倾斜摄影设备，对选定的普通国道沿线涉及的重点桥梁以及服务区、停车区等服务设施采集公路基础设施原始航拍影像数据，通过影像处理最终形成真实三维场景模型。

3.规范性资料编制。依托了本次采集建模的工作，并形成陕西省普通国省道基础设施三维数字化采集技术指南，指导后续全省普通国省干线三维数字化采集相关工作推进。

六、其他要求

满足交通运输部、陕西省交通运输主管部门印发的规范性文件以及招标文件相关技术要求，提交的检测报告需通过咨询单位的技术审查。

七、验收

（一）乙方完成合同约定的全部内容后，应向甲方提交书面的服务成果报告及验收申请。同时向甲方提交项目实施过程中的所有资料,以便甲方日后管理和维护该项目。乙方提交的各项成果资料均应满足国家现行的相关技术标准、规范、规程等以及我省公路管理相关规定。

（二）甲方收到乙方的验收申请后，组织乙方（必要时请有关专家）进行项目验收。乙方提交合同履约情况总结报告，并经甲方确认。验收合格后，填写项目验收单作为对项目的最终认可。

（三）验收依据：①本合同及附件文本；②竞争性磋商文件、磋商响应文件、澄清表（函）；③国家相应的标准、规范。

技术审查、验收不合格的限期整改，整改过程中产生的一切费用和损失由乙方承担。整改超过二次的，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件退还已收取的全部合同价款，给甲方造成损失的应予以赔偿，且乙方应按合同总金额的10%向甲方支付违约金。

八、保密

乙方对工作中了解到的甲方的技术、数据、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除乙方应承担的保密义务。

乙方违反保密规定的，除承担法律责任外，还应向甲方支付合同总金额3%的违约金，给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。

九、知识产权

乙方应对所供服务具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款，并向甲方承担合同总金额3%的违约金，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

十、违约责任

（一）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

（二）如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

（三）因省财政年度预算拨款等政策要求，甲方向乙方支付全部合同价款不视为双方合同履约结束，乙方仍应按照合同约定，完成全部工作内容，否则将视为乙方存在严重失信行为，甲方将上报省财政厅，将乙方列入信用“黑名单”，并在“中国政府采购网”、“信用中国”等网站公示；同时甲方保留要求乙方退还合同价款、赔偿损失的权利。

（四）乙方逾期完成服务的，每逾期一日，向甲方承担合同总金额 1 %的违约金，逾期   30  日的，甲方有权单方解除本合同且保留追究乙方违约责任的权利，给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。

（五）乙方应保证其提交的服务成果不存在侵犯他人权益的情形，否则，因此引发的责任及纠纷由乙方承担，对甲方造成损失的，乙方应予以赔偿，此外，乙方还应向甲方承担合同总金额  3 %的违约金。

（六）乙方应对其服务及服务成果的合法性、科学性、有效性、客观性、真实性负责，否则，相关责任及纠纷由乙方承担，对甲方造成损失的，乙方应予赔偿，此外，乙方还应向甲方承担合同总金额 3  %的违约金。

（七）乙方在为甲方提供服务过程中所产生的所有成果，包括但不限于报告、方案、设计、软件等，其知识产权归甲方所有。未经甲方书面同意乙方不得给与本项目无关的第三方使用。乙方对于甲方提供的一切信息及资料负有严格的保密义务，不得以任何名义以此进行牟利活动，不得发表，也不得向任何第三方透露，否则应赔偿由此给甲方造成的损失。

（八）乙方未按合同约定或甲 方要求提供服务的，每出现一次应承担合同总价款【 3】%的违约金，出现【3 】次的，甲方有权单方解除本合同，给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。

（九）若乙方违反合同约定，除按照合同约定承担违约金外，对甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。若合同因乙方违约导致解除的，乙方除应承担违约责任赔偿甲方损失外，已收的款项应退还甲方。甲方因乙方违约而产生的维权费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、评估费、公证费、差旅费等费用，均由乙方承担。

十一、合同争议的解决

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商无法解决的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十二、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、合同订立

（一）本合同未尽事宜由双方协商解决，双方协商达成一致，可以对本合同进行修订或补充，任何对本合同的修订或者补充，应采用书面形式，签订补充协议，具有同等法律效力。

（二）本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分，当上述文件如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

（三）本合同自双方的法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

（四）本合同一式 捌 份，其中，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份，具有同等法律效力。

甲方：      陕西省公路局（盖章）

地 址：陕西省西安市碑林区含光北路110号

开户行及账号：611301033018010000003

交通银行西安城南支行

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

乙  方：                        （盖章）

地  址：

开户行：

账  号：

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

年    月    日

注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人在签订时细化修改确定。