2026年农房宅基地化解问题新登记数据质检与整改汇交、林权登记数据更新汇交项目

服务合同

（仅供参考）

### 委托方（甲方）：陕西省不动产登记服务中心

受托方（乙方）：

### 年  月   日

甲方（委托方）：

统一社会信用代码：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（服务方）：

统一社会信用代码：

地址：

联系人：

联系电话：

依据《中华人民共和国民法典》《不动产登记暂行条例》《林地林权登记管理办法》及自然资源、林业行业相关数据管理规范，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责统一的原则，就甲方委托乙方承接2026年农房宅基地化解问题新登记数据质检与整改汇交、林权登记数据更新汇交项目服务事宜，经友好协商，订立本合同，以资共同信守。

第一条 项目概况

1.1 项目名称：2026年农房宅基地化解问题新登记数据质检与整改汇交、林权登记数据更新汇交项目

1.2 项目地点：                        （甲方指定服务区域）

1.3 服务宗旨：规范农房宅基地、林权不动产登记数据标准，全面排查整改数据错误、缺失、冲突、不规范问题，完成数据标准化更新、质检核验、整改完善及官方平台汇交归档，保障不动产登记数据真实、准确、完整、合规，满足自然资源、林业主管部门数据入库及常态化管理要求。

1.4 服务依据：国家及省市不动产登记数据质检规范、宅基地确权登记专项整改政策、林权登记数据更新技术标准、自然资源数据汇交管理办法及甲方主管部门最新工作要求。

第二条 服务内容与工作标准

乙方全权负责本项目全部数据处理、质检整改、更新优化、汇交上报及资料归档等服务工作，具体内容及标准如下：

2.1 农房宅基地化解问题新登记数据质检与整改汇交服务

（1）数据收集梳理：全面收集服务区域内农房宅基地新登记存量数据、问题台账、确权档案、权属资料、地形图、地籍调查成果等全套基础资料，分类整理、核对汇总，排查资料缺失、不一致等基础问题。

（2）全维度数据质检：严格按照不动产登记数据质检标准，对宅基地登记数据开展全覆盖质检，重点核查权属信息、宗地坐标、面积参数、权利人信息、坐落地址、登记用途、审批手续、附图信息等内容，排查数据缺失、逻辑错误、坐标偏差、权属冲突、重复登记、信息不一致、格式不规范等各类问题，形成详细数据问题清单。

（3）问题整改优化：针对质检发现的各类数据问题，结合宅基地历史遗留问题化解政策，逐项制定整改方案，完成数据修正、补充完善、冲突化解、重复数据清理、信息纠错更新等工作，规范数据格式、完善字段内容、校准空间坐标，确保所有问题闭环整改。

（4）数据标准化处理：对整改后的宅基地数据进行标准化规整，统一数据格式、字段规范、坐标系标准、归档标准，确保数据符合省级、国家级不动产登记数据库入库标准，适配官方汇交系统要求。

（5）逐级汇交上报：完成整改质检后的宅基地数据，按甲方及主管部门要求，逐级完成数据校验、批量汇交、入库报备工作，跟进汇交审核进度，及时处理汇交过程中的驳回、异议问题，确保数据全部成功汇交入库、审核通过。

（6）成果整理归档：整理项目全过程台账、质检报告、整改说明、问题清单、汇交凭证、成果数据表等资料，形成完整的项目成果档案，装订成册、电子化归档，提交甲方备案。

2.2 林权登记数据更新汇交服务

（1）存量数据核查：梳理区域内林地、林木林权登记存量数据，核对林权权属、林地范围、面积、权利人、承包期限、林地用途、权属变更记录等核心信息，排查数据滞后、信息错误、权属重叠、台账缺失、更新不及时等问题。

（2）数据动态更新：结合林权变更、确权更正、权属调整、历史遗留问题化解等实际情况，完成林权登记数据新增、修改、作废、更正等动态更新工作，补齐缺失数据字段，修正错误信息，完善林权登记电子档案与空间数据。

（3）专项质检核验：参照林权登记数据管理规范，对更新后的林权数据开展专项质检，核查数据真实性、完整性、逻辑性、一致性，确保空间数据与属性数据匹配、权属信息合法合规、数据格式符合林业与不动产登记入库标准。

（4）数据汇交入库：按照林业及自然资源部门数据汇交要求，完成更新后林权数据的整理、校验、批量汇交、入库备案，跟进审核流程，解决汇交异常问题，保障数据成功入库、常态化更新归档。

（5）成果汇总输出：编制林权数据更新报告、数据汇总台账、问题整改台账、汇交成果清单，形成标准化成果资料，同步完成纸质及电子档案归档。

2.3 整体服务标准

（1）所有输出数据100%通过甲方及主管部门官方质检系统核验，无重大数据错误、权属冲突、逻辑漏洞；

（2）所有数据按期完成汇交，汇交通过率100%，无驳回滞留问题；

（3）项目成果资料完整、规范、可追溯，符合档案归档及政务数据管理要求；

（4）全程配合甲方及上级主管部门抽查、复核、验收工作，及时响应整改优化需求。

第三条 服务期限

3.1 本项目服务总工期自      年      月      日起至      年      月      日止。

3.2 阶段性工期要求：

（1）数据收集、初检及问题排查阶段：合同生效后      个工作日内完成；

（2）数据整改、更新、标准化处理阶段：初检完成后      个工作日内完成；

（3）数据汇交、复核、问题闭环阶段：数据整改完成后      个工作日内完成；

（4）成果整理、验收归档阶段：汇交全部完成后      个工作日内完成。

3.3 因甲方资料延迟提供、政策调整、主管部门工作顺延等非乙方原因导致工期延误的，服务期限相应顺延，乙方不承担违约责任。

第四条 合同价款与支付方式

4.1 本项目合同总价款（含税）：人民币      元（大写：      元整），该价款为包干总价，包含人工、数据处理、质检、整改、更新、汇交、资料打印、归档、税费、售后配合等全部费用，甲方无需额外支付其他任何费用。

4.2 付款方式（双方协商选定）：

方式一（分期支付）：

（1）预付款：合同签订生效后      个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的      %，即      元；

（2）进度款：项目完成全部数据整改、汇交初审通过后      个工作日内，支付合同总价的      %，即      元；

（3）尾款：项目整体验收合格、成果全部归档后      个工作日内，付清剩余      %尾款，即      元。

方式二（一次性支付）：项目整体验收合格、资料全部移交完毕后      个工作日内，甲方一次性支付全部合同价款。

4.3 乙方需在甲方付款前提供合法有效的等额增值税发票，否则甲方有权顺延付款，不承担逾期付款责任。

4.4 所有款项通过银行对公账户转账方式支付。

第五条 双方权利与义务

5.1 甲方权利与义务

（1）有权对乙方服务全过程进行监督、检查、督导，对不符合标准的工作成果要求乙方无偿整改、返工；

（2）负责及时向乙方提供项目所需的基础档案、权属资料、台账数据、政策文件等相关资料，保障资料真实有效；

（3）负责协调辖区内相关部门、村组配合乙方开展数据核查、问题核实等工作，解决项目推进中的属地协调问题；

（4）按照本合同约定及时足额支付项目服务价款；

（5）及时对接上级主管部门，同步最新工作标准、汇交要求及整改通知，及时组织项目验收。

5.2 乙方权利与义务

（1）严格按照国家、行业标准及本合同约定，保质保量按期完成全部服务工作，提交合格项目成果；

（2）建立专项工作小组，配备专业技术人员，全程负责数据质检、整改、更新、汇交及答疑配合工作；

（3）严格遵守保密制度，对项目涉及的宅基地、林权权属信息、村民信息、政务涉密数据严格保密，不得泄露、篡改、外传、用于本项目以外的其他用途，项目结束后不得留存涉密数据资料；

（4）全程配合甲方及上级主管部门的核查、抽检、验收、督导工作，对提出的问题无偿及时整改闭环；

（5）确保提交的所有数据成果真实、准确、合规，因乙方工作失误导致数据错误、汇交失败、验收不合格、行政追责等问题，由乙方承担全部责任及全部损失；

（6）项目服务期及质保期内，无偿提供数据维护、问题修正、售后答疑、补汇补交等配套服务。

第六条 验收标准与验收方式

6.1 验收依据：本合同约定服务标准、国家及省市不动产登记、林权登记数据管理规范、主管部门质检入库标准、项目技术方案。

6.2 验收内容：农房宅基地数据质检整改成果、汇交入库成果、林权数据更新成果、汇交归档成果、全套项目台账及档案资料。

6.3 验收标准：数据质检合格、问题整改闭环、全部数据成功汇交入库、通过主管部门审核、成果资料完整规范、符合归档要求，无遗留问题。

6.4 验收流程：乙方完成全部服务工作后，向甲方提交完整成果资料及验收申请，甲方在收到申请后      个工作日内组织验收，验收合格的，双方签署《项目验收合格确认书》；验收不合格的，乙方需在甲方指定期限内无偿整改、返工，直至验收合格，由此造成的工期延误及损失由乙方承担。

第七条 质保与售后服务

7.1 本项目质保期为验收合格之日起12个月。

7.2 质保期内，因乙方数据处理、整改疏漏导致的各类数据问题、汇交异常、审核驳回、数据错误等问题，乙方需在接到甲方通知后24小时内响应，3个工作日内完成无偿整改修复，确保数据稳定合规。

7.3 质保期内，乙方无偿配合甲方完成数据复核、抽查、补录、答疑及各类专项整改工作，提供技术支撑服务。

第八条 保密条款

8.1 甲乙双方应对本项目实施过程中获取的对方商业信息、政务数据、权属信息、村民隐私信息、项目资料等涉密内容严格保密。

8.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露、传播、使用涉密信息，保密义务不因本合同终止、解除而失效。

8.3 若乙方违反保密约定，需向甲方支付合同总价20%的违约金，同时赔偿甲方因此遭受的全部经济损失及行政追责损失。

第九条 违约责任

9.1 甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期应付金额的万分之五向乙方支付违约金，违约金总额不超过合同总价的10%。

9.2 乙方未按合同约定期限完成服务工作的，每逾期一日，按合同总价的万分之五向甲方支付违约金，逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同，乙方需退还已收全部款项，并赔偿甲方损失。

9.3 乙方提交的成果两次整改后仍验收不合格的，甲方有权解除合同，乙方退还全部已付款项，并按合同总价的20%向甲方支付违约金，承担甲方全部损失。

9.4 任何一方擅自单方解除合同、违反合同核心约定的，需向守约方支付合同总价20%的违约金，并赔偿守约方全部经济损失。

第十条 不可抗力

因地震、洪水、台风、疫情、政策重大调整等不可抗力因素导致本合同无法履行或延迟履行的，遭遇不可抗力一方需及时通知对方，并在7个工作日内提供有效证明文件，双方可根据不可抗力影响程度，协商顺延工期、减免责任或解除合同，互不承担违约责任。

第十一条 争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 其他约定

12.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

12.2 本合同所有附件、技术方案、成果清单均为本合同不可分割的组成部分。

12.3 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

12.4 合同有效期：自合同生效之日起至双方全部义务履行完毕、质保期届满之日终止。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表人（签字）：

签订日期：        年        月        日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表人（签字）：

签订日期：        年        月        日