商洛市中心医院服务类采购合同（仅供参考）

项目名称：门诊（签到、复诊）流程改造采购项目

项目编号：SLSJ[2026]012

甲方：商洛市中心医院                          法定代表人：

地址：陕西省商洛市商州区商鞅大道中段37号

乙方：__________                              法定代表人：

地址：__________

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经协商一致，订立本合同。

## 一、服务内容

- 1、乙方向甲方提供门诊签到、复诊流程改造相关软件系统、硬件设备、安装调试、对接开发、培训、售后维保等全部服务。具体内容、数量、金额如下：

- 2、合同总价为包干价，包含软硬件费、开发对接、安装调试、培训、运输、税费、质保期服务、人员社保等完成本项目的全部费用，甲方无需支付额外费用。

- 3、项目建设目标：

优化门诊签到、复诊全流程，完成签到机系统、分诊台系统、排队叫号系统改造与对接，提升智慧医院服务效率与患者就医体验，实现门诊服务流程信息化、标准化、高效化。

## 二、完成期限和地点

- 1、完成期限：合同生效之日起60个日历日。

- 2、服务地点：采购人指定地点。

- 3、服务内容：详见附件1。

## 三、款项结算

- 1、结算方式（分期付款）：

- ① 合同签订生效后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30%；

- ② 项目整体验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的65%；

- ③ 项目验收合格、质保期满2年后，达到付款条件起30日内，无息支付合同总金额的5%。

- 2、乙方账户信息：

- 账户名称：__________

- 账户号码：__________

- 开户银行：__________

- 3、结算资料：合同、合法有效发票、验收报告、甲方要求的其他资料。

## 四、验收

- 1、验收依据：磋商文件、响应文件、合同、国家及行业标准。

- 2、乙方安装调试合格并试运行正常后，向甲方提出验收申请，甲方组织验收。

- 3、验收不合格的，乙方在限期内整改并承担全部费用，重新验收。

- 4、验收合格后双方签署验收合格文件。

## 五、双方责任及义务

- （一）甲方权利义务

- 1、指派专人负责项目对接、协调、验收。

- 2、提供必要场地、网络、用电及配合人员。

- 3、按合同约定按时支付款项。

- 4、对乙方交付的系统、文档、数据成果享有所有权及使用权。

- 5、配合乙方完成系统对接、测试与上线工作。

- （二）乙方权利义务

- 1、指派项目经理1名、实施工程师不少于2名负责项目实施，未经甲方同意不得擅自更换。

- 2、严格按磋商文件、响应文件及合同要求完成开发、部署、对接、培训。

- 3、保证系统终身开放接口、无站点限制，免费配合对接院内其他系统及新增设备。

- 4、对医院数据、业务信息、项目资料严格保密，不得泄露给第三方。

- 5、保证所用技术、产品无知识产权纠纷，否则承担全部法律与赔偿责任。

- 6、项目各阶段按时提交实施方案、需求文档、设计文档、测试报告、验收资料等成果。

## 六、售后服务

- 1、免费质保期：自验收合格签字之日起贰年，费用包含在合同总价内。

- 2、质保期内配备不少于1名中级工程师专职负责售后。

- 3、每季度上门巡检1次，出具书面巡检报告。

- 4、故障响应：7×24小时电话响应，接到通知2小时内响应、6小时内到场；一般故障24小时内解决，重大故障48小时内解决；72小时未修复须提供应急方案。

- 5、质保期内提供免费升级、维护、维修，不收取任何费用。

## 七、违约责任

- 1、乙方逾期交付，每逾期一日承担合同总额一定比例违约金；逾期超过约定天数，甲方有权解除合同并索赔。

- 2、乙方提供产品/服务不符合要求，应无条件整改、更换，造成损失的全额赔偿。

- 3、甲方逾期付款，按相关规定承担违约责任。

- 4、任何一方擅自违约导致合同无法履行，承担全部损失。

- 5、不可抗力因素双方互不承担违约责任，协商处理后续事宜。

## 八、争议解决

- 因本合同产生争议，双方协商解决；协商不成的，依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

## 九、其他

- 1、本项目不允许分包、转包；不接受进口产品；不接受联合体。

- 2、系统知识产权、项目成果归甲方所有；乙方提供完整开发接口、手册，承诺无限期支持。

- 3、乙方破产、解散等无法服务时，无偿向甲方提供软件最新版本源代码使用权。

- 4、磋商文件、响应文件、成交通知书、附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 5、本合同未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 6、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，自双方签字盖章之日起生效。

附件1：项目建设内容明细

甲方（盖章）：商洛市中心医院                     乙方（盖章）：

授权代表（签字）：                               授权代表（签字）：

使用科室：                                       时间：______年____月____日

主管部门：

采购办：

监督部门：

时间：______年____月____日