- 拟签订的合同条款文本

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

秦马跃山河展制作项目(项目编号：SXHC2026-156)，由陕西华采招标有限公司组织采购活动，               (以下简称“甲方”)确定          （以下简称“乙方”）为该项目的成交供应商。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

第一条  工程项目

一、项目名称：秦马跃山河展制作项目。

二、工程地点：秦始皇帝陵博物院陈列厅。

三、工程内容：

第二条  施工依据

一、施工合同。

二、成交通知书。

三、响应文件及其附件。

四、标准、规范及有关技术文件。

五、图纸（若有）。

六、马展借展文物清单。

七、费用组成明细表。

第三条  工程实施期限

一、工期：自合同签订之日起45个日历天。

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延（顺延工期应由甲、乙双方共同签字确认）。

（一）在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上。

（二）遇不可抗力因素以及非乙方施工因素影响。

（三）因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

第四条  合同价款、结算及付款方式

一、合同暂定总价（成交金额）为¥            元。

二、最终结算金额以审定合同金额为准；合同价款包含但不限于设计费、人工费、服务费、材料费、税金等与完成本项目有关的所有费用。

三、付款方式：

（一）合同签订后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的40.00%；

（二）项目完工验收交付后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的30.00%；

（三）经审计部门审核后，按照审定合同金额支付，达到付款条件起7日内，支付至审定价款的100.00%。

四、付款依据：磋商文件、响应文件、项目预算、工程进度资料、甲方出具的验收报告、发票、审计报告、决算评审资料。

第五条  工程材料、设备的供应和采购

一、工程材料、设备由乙方采购。

二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。

三、本项目选用的主要工程材料、设备及重要部位的装饰材料，乙方须报送甲方进行审核，甲方对选用的材料设备有认质和选用的决定权。

第六条  本项目拟派主要人员

一、拟派        为项目经理，联系电话：      ，身份证号：     。

二、拟派       为技术负责人，联系电话：      ，身份证号：     。

第七条  工程质量管理

一、质量标准:符合国家现行有关建设工程质量验收规范“合格”要求。

二、乙方施工完成的布展必须达到陈列深化设计方案目标要求。

第八条  安全施工

遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全生产措施，消除事故隐患。安全措施不力造成事故责任和发生的费用由乙方承担。

第九条  质量保修

一、本工程保修期自工程竣工验收合格交付之日起计算，保修期届满之日止。

二、保修期： 展厅装饰施工，保修期   年。

（在保修期内因质量问题伤人及伤物等问题由乙方负责维修并承担相关责任及费用。）

三、质保期内7×24小时响应，24小时到场处置，免费维修更换。

四、移交时提供操作手册、备品备件、培训服务。

五、非人为损坏全免费保修，人为与不可抗力按成本维修。

六、乙方保修联系电话：        ；乙方保修联系人：       。

第十条  双方的权利和义务

一、甲方的权利与义务

（一）协助提供施工所需水、电、但具体费用由乙方承担。

（二）协助切断水、电源、为乙方创造必要的施工条件。

（三）按安全文明施工的规定，督促乙方落实安全施工、文明施工措施。

（四）对施工工作提出指导性建议或意见促使施工顺利进行。

（五）负责施工现场工作的监督、检查。

（六）负责组织相关力量对施工工作结束后的场地进行验收。

（七）按约定支付工程款并索取相应的发票。

（八）根据工程范围内的具体要求，安排乙方完成与上述工作有关的临时性任务。

二、乙方的权利与义务

（一）乙方应设置施工过程中必要的办公场所，并保证所有参与上述工作的人员必须统一着装，配挂“工作人员”胸牌。

（二）每日向甲方提供进度计划，统计报表和工程事故报告，遵守有关部门对施工场地、噪音等的管理规定。

（三）保证施工现场清洁工作。

（四）按照国家政策、法规及甲方确认的施工组织设计或施工方案进行文明动员、文明施工。

（五）遵守安全防护和文明施工的规定，建立健全安全防护和文明施工的制度，设专职安全员，负责维护施工现场安全，做到安全文明施工等。

（六）完善安全防护和文明施工条件，施工机械、设备须检验报告,严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。

（七）在工程实施期间，乙方应做好施工现场的安全警示标志、安全通道的合理布置、材料与设备的存放与保管、消防设施的安全有效、施工现场的照明与防护以及政府有关部门关于安全防护、文明施工规定的其他工作。

（八）按约定收取工程款并出具相应的发票。

（九）工作人员应服从甲方的领导、监督和管理，遵守工作制度和纪律，依法施工，文明施工。

（十）施工过程中发生的各种不安全事故或人员伤亡，造成的责任、费用等由乙方完全承担。

（十一）指派专职项目经理负责联系和工程施工工作的有关事项，参加协调会，协调合同执行过程中遇到的问题，并配备专职安全员每日巡视现场，安全员必须持证上岗。

（十二）及时向甲方汇报施工进度及安全情况。

（十三）完成甲方交办的与工程范围内有关的其它临时性工作。

第十一条 验收

一、主材到现场后，由甲方对其进行验收，确认材料的产地、规格、数量。

二、乙方工程完工后，进行自检，合格后5日内准备验收文件，并书面通知甲方。

三、甲方确认乙方的自检内容，验收合格作为工程的最终认可。

四、验收依据：

1.合同、磋商文件、响应文件及承诺。

2.《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001）、《建筑电器工程施工质量检验规范GB50303-2002》、《博物馆室内装饰装修技术规程》（T/CBDA 44-2020）、《陈列展览工程技术规程》（DB13(J)/T293-2019），“查、看、测、议”四步法。

3.国家相关标准、规范及有关技术文件。

第十二条 违约责任

一、甲方的违约责任

（一）未能按承包合同的约定履行自己应负的责任。除竣工日期得以顺延外，还应赔偿因此发生的实际损失。

（二）工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员与机械设备调迁、材料与构件积压的实际损失。

（三）工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

二、乙方的违约责任

（一）乙方未能按时完成本工程项目任务的，每延期一日应按合同价款（暂定）的5％／天扣除；无故延期15日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同。

（二）工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按合同价款（暂定）的10%-30%扣除，此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

（三）协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按合同暂定价款的20%向守约方支付违约金。

第十三条  合同变更与终止

（一）合同期间任何一方不得随意终止合同。

（二）本合同规定的履行期限届满，合同自动终止。

（三）因双方机构撤并、职能调整等原因，确需终止合同的，双方可协商终止合同。

（四）乙方应自觉遵守甲方工作纪律、规章制度，服从甲方管理。因乙方原因给甲方造成严重后果，甲方可以单方面解除合同。

第十四条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十五条  纠纷解决办法

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十六条  监督和管理

一、政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

二、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十七条  补充条款

乙方应按时发放农民工工资，甲方有权监督乙方在支付当期进度款中发放农民工工资。如乙方未按时发放农民工工资，影响到本工程的质量和进度，甲方有权从剩余进度款中按乙方所拟的工资额度直接发放农民工的工资，并按发放金额的50%从乙方的剩余工程款中扣除予以处罚。

第十八条  附  则

一、甲方代表为       ，乙方代表为         。

二、本合同一式四份,甲乙双方各执两份。自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

| 甲 方（盖章） | 乙 方（盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表： | 被授权代表： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 日期： | 日期： |