陕西铁路工程职业技术学院

2026年暑期粉刷项目合同

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国民法典》的规定，结合本工程具体情况及该工程竞争性磋商文件要求，甲、乙双方经过协商，签订以下合同：

一、工程内容及要求

1.粉刷区域：临渭校区教学楼和高新校区教学楼教室共计352间，临渭校区学生公寓宿舍和高新校区学生公寓宿舍共计546间，两校区对应粉刷宿舍楼层的公共区域，具体粉刷面积见工程量清单。

2.进行墙面铲除及修补基层，刮腻子不少于2遍，喷涂前打磨平整，2遍乳胶漆。

3.粉刷颜色均与墙面原有颜色保持一致。

4.粉刷的乳胶漆品牌为市场一线品牌，需经甲方认质后使用。且所有主材、辅材要有出厂合格证及相关检测报告，材料每次进场前必须经甲方相关人员验收。进场后如需对主材进行取样送检复试，相关费用由乙方承担。

5.工序严格执行招标文件相关要求，每一道工序结束后必须经甲方相关人员验收，验收合格后才可进行下一道工序，且每道工序必须留有相关影像和文字资料。

6.施工完成后，必须将宿舍楼内、教学楼内打扫干净，垃圾运出校外。所有设施设备回归原位，检查宿舍楼内、教学楼内灯具、插座、风扇、开关、空调等，如有损坏或松动现象，必须进行更换或维修。

7.遵守学院规章制度，做到文明施工、安全施工。

8.参加竣工验收，编制工程结算，提交甲方审定。

9.做好竣工资料的整理归档工作，竣工前交完整资料两套。

10.完成工程质量保修期内的维修任务，质保期为从竣工验收之日起两年。质保期内出现质量问题，乙方须在接到甲方通知48小时内到场维修，否则甲方可自行或委托第三方处理，相关费用由乙方承担。

11.施工时注意做好周边警示和防护。供应商必须对其现场人员、设备及财产的安全负责。高空作业人员须持证上岗。在施工及材料的运输等过程中发生的一切人身安全、财产损失、损害、意外事故及对第三方造成的损失，均由中标人承担，发包方不承担任何经济及连带责任。

12.如实际情况确不能完成施工的，须经发包方同意变更方案后，方能实施，设计变更产生的费用由乙方承担。

13.做好竣工资料的整理归档工作，竣工前交完整资料两套。施工完成后须提交竣工全部资料。做好竣工资料的整理归档工作，承包人提交的竣工资料的内容包括但不限于：施工文件、现场文件、竣工图、验收文件等档案资料。竣工归档资料应齐全、完整，图物相符、技术数据可靠、签字、盖章手续完备。

14、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，包含但不限于以下规范：

（1）《油漆与粉刷作业安全规范》AQ 5205-2008

（2）《印刷企业粉尘防爆安全规程》T/CPF 0050-2022

（3）《全装修住宅室内装饰装修工程验收标准》DB22/T 5126-2022

15、该工程项目的招标文件、响应文件等视为本合同的重要组成部分，与本合同同具法律效力。

二、合同价款与工期

1.合同价格形式：总价合同（包工包料），最终结算以实际的工程量结算。（附工程量清单报价）

2.合同总价（含税）：人民币（大写）     元整（     元）。（附2026年暑期粉刷项目费用清单表）

注明：甲乙双方约定费用清单表中综合单价四舍五入保留两位小数。

3、合同单价包括但不限于产品的报价所发生的：人工费、设备费（主材及辅材，材质要求符合国家相关标准及采购人要求）、机械费、包装、运输、仓储、保管、保险、装卸（卸货至采购人指定地点）规费、税金、利润、运杂费（含保险）、现场安装费、调试费、维保期内的维保费用、措施费、垃圾清运费用、检测费、市场价格风险、社会干扰因素排除费、知识版权费用、政府关于监测、技术监督、执法、质量监督等相关职能部门手续办理相关费用等在内的一切费用。

4、工期：甲方下发通知单后乙方开始施工，2026年8月20日前完工。

三、工程质量及验收标准

1、主材：腻子粉、石膏、乳胶漆。

2、主材、辅材要有出厂合格证及相关检测报告，材料每次进场前必须经甲方相关人员验收。进场后如果对主材进行取样送检复试，相关费用由乙方承担。

3、工程质量等级：达到国家规范及行业要求标准，工程为合格工程。主材、辅材规格、品种必须符合施工规范及室内环保管规范要求。

4、本项目整体质保期：验收合格之日起2年。

四、工程付款与审计

1、工程付款

（1）合同签订后，达到甲方付款条件起10个工作日内支付合同总金额的40%；

（2）项目完工经甲方验收合格且工程审计结算完成后，以工程审计最终价为结算金额，达到甲方付款条件起10个工作日内，支付剩余所有工程审计价金额。甲方付款前，乙方应先向甲方提供等额增值税专票，否则甲方有权暂不付款，且不影响乙方应继续履行合同义务。

（3）工程审价审减额在5%以上时，审计费用应由乙方承担；工程审价审减额在5%以内时（含5%），审计费用由甲方承担。

2、乙方须在工程付款前支付合同价0.4%的电费。

3.履约保证金：乙方在与甲方签订合同前，须缴纳履约保证金；履约保证金金额为合同总价款的3% 。待验收合格后凭验收单和缴款收据，履约保证金一次性无息退还。

开户名称：

开户银行：

银行账号：

备注信息：

五、甲方责任

1、对乙方进行施工现场交底。

2、指定专人负责督促、协调、解决有关问题。

3、对工程质量、进度进行监督检查。

4、在施工中如停水、停电或因不可抗拒的自然因素影响乙方施工时，工期相应顺延。

5、按合同规定及时支付工程款。

六、乙方责任

1、不得进行债权转让。

2、乙方所提供的材料规格、品种必须符合设计要求、施工规范和响应文件的约定，经甲方认质（不认价）后，方可使用。

3、施工过程中注意保护甲方设施，如有损坏照价赔偿；完工后将施工垃圾清理出校园。

4、施工中人、财、物安全及外围关系由乙方负责。施工时注意做好周边警示和防护。施工方必须对其现场人员、设备及财产的安全负责。在施工及材料的运输等过程中发生的一切人身安全、财产损失、损害、意外事故及对第三方造成的损失，均由乙方承担，甲方不承担任何经济及连带责任。

5、隐蔽工程及其他各项施工严格按工序开展，各道工序必须经甲方的验收认可后方可进行下道工序，否则，甲方将不予认可。所导致的工期延长由乙方自行负责。

6、乙方应按甲方现场交底，进行施工安排，应标单位进场需确定项目负责人。乙方应精心组织施工，保质、保量、按期完成工程范围内的工作任务。

7、乙方在施工期间需做好对已有工程的保护，如有损坏，自行免费修补。施工完成后必须将现场打扫干净、垃圾运出校外。所有设施设备回归原位。

8、参加竣工验收，编制工程结算，提交甲方审定。

9、乙方提交的竣工资料移交时间：初步验收之前完成组卷，竣工验收合格后30日内移交竣工资料。

10、乙方提交的竣工资料的费用由乙方承担。

11、乙方应在规定时间内提交上述资料并经甲方检验合格有效。逾期提交的应当承担逾期违约金，因逾期造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

12、完成工程质量保修期内的维修任务，质保期为从竣工验收之日起两年。质保期内出现质量问题，乙方须在接到甲方通知48小时内到场维修，否则甲方可自行或委托第三方处理，相关费用由乙方承担。

13、乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自甲方向乙方移交施工现场之日起，乙方应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到工程竣工验收合格之日止。

14、隐蔽工程及其他各项施工严格按工序开展，各道工序必须经甲方和监理单位的验收认可后方可进行下道工序，否则，甲方将不予认可。所导致的工期延长由乙方自行负责。

15、超过地面2米属高空作业，高空施工作业人员必须持有高空作业证，乙方须为其购买相应保险，作业时严格遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》，并做好所有安全保护措施。

16、乙方须保证工人身体健康，没有感染传染性疾病，并做好工人防护工作。按照甲方要求进出校园并服从甲方后勤安保处管理。

17、乙方施工过程中如对市政和校园的绿化、道路等既有设施造成破坏的，需恢复至原状，费用自理。

18、因乙方原因造成工期推迟，不能按时交付使用，按1000元/天进行处罚。

19、现场所有施工工艺环节均需严格按照规范要求进行施工，不得随意减少、调整、变更工序、做法，未施作或未按标准进行施作的，甲方将按2000元/次进行处罚并扣减相关工程量和费用。

20、乙方在施工过程中应服从甲方代表下发的现场指令，若无故不服从或者拖延不整改的，视情节轻重处以1000元/次（或天）的罚款。

21、未能及时支付农民工工资造成工期延误和恶劣影响的，工期不予顺延，如发生围堵甲方或影响甲方正常办公时，甲方有权对乙方处以1万元/次（或天）的处罚；若类似事件发生超过2次，甲方有权解除合同并扣除已完成工程量20%的工程款。

22、工程质量验收若一次性达不到规范要求，乙方必须返工以达到约定的质量标准，返工费用由乙方承担；若返工后仍达不到约定的质量标准，乙方继续完善该部分工程直至合格，同时处以该分部分项工程造价5%的罚款；若造成永久质量缺陷但不影响正常使用时处以该分部分项工程造价20%-50%的罚款。

23、如甲方在工程交付使用后，发现工程存在质量问题或乙方未按图纸及规范要求进行施工的，乙方须免费维修，同时甲方保留对乙方追诉、处罚等权利。

24、乙方不得将本项目挂靠、分包、转包。

七、协议争端解决

本合同在履行期间，双方发生争议时，双方可采取协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

八、协议生效与终止

1、本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

2、本合同一式    份，甲方执   份，乙方执    份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

| 甲 方： （盖章） | 乙 方： （盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人：（签字/盖章） | 法定代表人：（签字/盖章） |
| 电话： | 电话： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号: | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

安全施工承诺

我公司承担陕西铁路工程职业技术学院2026年暑期粉刷项目。我公司承诺在该工程施工过程中做到：

作业时严格遵守施工作业安全技术规范，并做好所有安全保护措施，保证施工人员及第三方人员安全。在操作及材料运输等过程中发生一切人身安全、财产损失、损害、意外伤害及第三方造成的损失，均由我方负全责，学校不承担任何连带责任。

以上我方安全承诺，是自愿做出的保证，发生一切责任事故，由我方全部承担。

承诺人 ：

单位（公章）：

年    月    日