一 、工程概况
工程概况：该项目位于陕西省咸阳市,主要工程内容为：咸阳市非物质文化遗产体验馆（改）扩建项目。
该项目主要建设内容为：装饰装修工程。
二 、编制依据
1、《2025年陕西省建设工程工程量清单计价规则》（以下简称计价规则）；
2、依据施工图、图纸答疑等相关资料；
3、正常施工组织设计及施工方法；
4、施工规范及验收规范；
5、施工设计图中选用的相关标准图集；
6、招标文件；
三 、编制范围
1.本过程图纸范围内所有内容 。（具体以工程量清单为准）。
四 、其他说明
1.软件使用广联达云计价平台GCCP7.0(版本号：7.5000.23.3)；
2.本项目暂列金额275229.38元计入其他项目费中；
3.本项目专业工暂估价183486.24元计入室外场景工程其他项目费中；
五 、工程技术标准及要求
1.本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性
条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法 、示例 ， 以及陕西省关于工程施工方面的文件 、规定 ， 同 时满足中华人民共和国住建部发布的《工程建设标准强制性条文》 的规定。
2.本工程其他技术标准及要求执行现行规范和采购人实际需求。
3.在施工过程中 ，如果国家或有关部门颁布了新的技术部分准或规范 ，则承包人应采用新的标准或规范进行施工。
4.供应商应先到工程地点踏勘以充分了解工地位置 、地质情况 、进出场道路 、拆迁干扰 、储存空间 、运输能力 、装卸限制 、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况 ， 了解施工规范 、标准以及施工现场实际等情况 ，并应考虑现有人 、材 、机市场水平和供应 、投标风险 、不利的施工因素等 ，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
5.供应商取得验收手续后 ，及时通知采购人验收 ，并按采购人的要求提交竣工验收申请报告及竣工资料 ，采购人应及时组织验收 ，并在验收后10 个工作日内作出合格或不合格的验收意见，若验收不合格的，乙方无条件整改，并应承担由此产生的全部费用，若因此给甲方造成损失的，还需向甲方承担赔偿责任。
6. 中标供应商未经采购人及有关部门同意 ，不得擅自变更本项目投标过程承诺中认定的采购范围 、实施组织方案和项目经理（响应文件中应明确项 目经理的姓名及联系方法 ，以备检查）。
7. 中标供应商必须自行施工 ，不得转包 、分包。
8.现场垃圾清运 、治污减霾工作由中标供应商全权负责 ，供应商应负责做好项 目 的扬尘防治工作及垃圾清运工作。
9. 中标供应商与采购人签订合同时，需同时签订安全协议。
六 、 图纸及工程量清单（详见附件）
七 、商务要求
1．工期：自合同签订之日起45日历天。
2.工程地点：咸阳市群众艺术馆。
3．工程质量： 工程质量符合国家现行最新颁布的施工验收规范和质量检验“ 合格 ”标准 。承包人严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工 ，工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的合格条件。
4．工程质保期： 本项目竣工验收合格通过之日起 2 年 。质保期内如因施工及设备质量问题需要维修 ， 中标供应商应保证 48小时内提供维修方案 ，5 天内完成维修 ，无条件负责维修 ，否则采购人有权另行委托他人完成 ，所发生的费用均由 中标供应商承担 ，优先从质保金扣除。
质量保修范围包括本次招标项目施工图纸内要求改造施工的所有施工部分的质量保修。具体质量保修内容双方约定如下：承包范围内的全部工作内容以及发包人另行增加的工程
5．付款方式：
本项目结算方式： 固定综合单价
1、预付款，签订合同后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的20.0%；
2、进度款，工程完成80%工程量核验后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的60.0%；
3、进度款，竣工验收且审计完成，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的17.0%；
4、进度款，质保2年到期结清3%尾款，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的3.0%。
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