一、项目背景及规模
（一）项目背景
当前，西咸新区国有企业管理有息债务合同近 3800 份、实物资产 1000 余项，相关信息仍依赖线下Excel表格人工管理，存在数据采集周期长、易出错、难追溯等突出问题。由此引发还本付息测算不准、现金流管控薄弱、资产重复抵押、无效低效资产甄别困难、高成本债务识别与管控效率低下等风险隐患，决策支撑的及时性、精准性明显不足。
为破解上述痛点问题，亟需建设统一的资产债务数字化管控平台，建立权威唯一数据源，构建可视化资产盘活体系，实现现金流缺口预测预警、高成本债务精准识别、合规报表自动生成，推动债务管理从被动统计向主动管控转变，确保兑付零风险、成本稳下降、资产快盘活、监管全达标，为区域金融安全和国企高质量发展提供坚实支撑。
（二）项目规模
2.1资产管理子系统
本系统覆盖新区所有国有企业，涵盖9大类资产（房建类、未开发土地类、基础设施类、车辆与设备类、股权投资类、无形资产类、债权类、货币资金类、其他资产类），同时包含企业信息管理、数据统计与分析、系统管理等辅助功能。系统建成后，将服务于新区国资监管部门全体资产管理相关人员，实现资产全生命周期的信息化管理，解决现有资产管理中信息分散、流程繁琐、统计困难等问题，提升资产管理效率和水平。
2.2债务综合管控平台子系统
本系统将全面覆盖西咸新区下属的所有国有企业。系统涵盖银行贷款、债券、非标融资等全部有息负债类型。通过该系统，可实现合同与还款计划的集中管理及数据分析，并对新区债务的规模、结构和期限实施全生命周期的动态监测与精细管控。在用户层面，系统建立了分级审核。
二、建设周期
项目计划总工期为9个月。含项目开发建设、试运行（3个月）及验收全过程。
三、建设内容
（一）债务综合管控平台子系统主要建设内容包括以下几个方面：
1. 应用系统开发：建设银行贷款合同管理、债券（政府债券）管理、债券（企业债券）管理、非标债务管理、担保管理、图表报表分析等模块；通过多维度图表分析，重点展示债务、担保、还款计划执行等分析数据。
2. 系统对接：实现与西咸新区资产管理子系统对接，完成数据资源共享。
3. 安全体系建设：落实等保、国产化适配和密码适配要求；
4.人员培训和系统运维：开展系统操作培训，确保相关人员熟练使用系统，保障系统长期稳定运行。
（二）资产管理子系统主要建设内容包括以下几个方面：
1. 应用系统开发：开发资产管理子系统核心功能模块，主要包括5大功能，一是资产信息填报（9大类资产的新增、查询、保存、修改、提交、导出）、二是填报状态监管（填报进度跟踪、填报提醒、审核流程管理）、三是企业信息管理（企业信息填报、修改、查询等）、四是数据统计与分析（驾驶舱主页面、多维度筛选、基础字典表管理等）、五是系统管理（组织机构、用户、角色、权限管理）等；
2. 系统对接：实现与西咸新区债务平台对接，完成数据资源共享。
3. 安全体系建设：落实等保、国产化适配和密码适配要求；
4. 人员培训和系统运维：开展系统操作培训，确保相关人员熟练使用系统；保障系统长期稳定运行。
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