采购需求（一标段）

一、工程概况

本工程为鄠邑区耕地占补平衡补充耕地项目（一标段）。实施范围为西安市鄠邑区甘河街道、涝店街道和渭丰街道、石井街道补充耕地项目主要内容为：土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程。

二、编制依据

(1)《土地开发整理项目预算定额标准》(2012版);

(2)《土地开发整理项目预算编制规定》(2012版)；

(3)《土地开发整理项目施工机械台班费预算定额》(2012版);

(4)《陕西省水利建筑工程预算定额》(2024年);

(5)财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号);

(6)《土地整治项目工程量计算规则》(TD/T1039-2013);

(7)《陕西省工程造价信息》(2026年5月);

(8)《陕西省成品油价格调整通告》(2026年7月);

(9)项目设计图册;

(10)《西安市鄠邑区人民政府专项问题会议纪要》(37)(2025年10月)。

（11）使用陕西易投软件SVIP2025版软件，版本号：20250915。

三、其他说明

1、一标段不可预见费共计315116.30元，其中甘河街道142012.59元，涝店街道和渭沣街道51265.00元，石井街道121838.71元；

2、甘河街道其他工程中：植保无人机1套，暂估价为120000.00元/套；水肥一体化灌溉设备3套，暂估价为6000.00元/套。

商务要求

工期：自合同签订之日起100日。

付款方式：

合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，预付合同总金额的40%；工程全部竣工验收通过后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的50%；工程审计结束后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的10%。

质量标准：合格。

质保期：两年。

质量保证金：不缴纳。

采购需求（二标段）

一、工程概况

本工程为鄠邑区耕地占补平衡补充耕地项目（二标段）。实施范围为西安市鄠邑区甘亭街道和五竹街道、祖庵街道和蒋村街道、玉蝉街道补充耕地项目主要内容为：土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程。

二、编制依据

(1)《土地开发整理项目预算定额标准》(2012版);

(2)《土地开发整理项目预算编制规定》(2012版)；

(3)《土地开发整理项目施工机械台班费预算定额》(2012版);

(4)《陕西省水利建筑工程预算定额》(2024年);

(5)财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号);

(6)《土地整治项目工程量计算规则》(TD/T1039-2013);

(7)《陕西省工程造价信息》(2026年5月);

(8)《陕西省成品油价格调整通告》(2026年7月);

(9)项目设计图册;

(10)《西安市鄠邑区人民政府专项问题会议纪要》(37)(2025年10月)。

（11）使用陕西易投软件SVIP2025版软件，版本号：20250915。

三、其他说明

1、二标段不可预见费共计267651.02元，其中区甘亭街道和五竹街道74430.65元、祖庵街道和蒋村街道55517.73元、玉蝉街道137702.64元。

商务要求

工期：自合同签订之日起100日。

付款方式：

合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，预付合同总金额的40%；工程全部竣工验收通过后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的50%；工程审计结束后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的10%。

质量标准：合格。

质保期：两年。

质量保证金：不缴纳。