技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表

| 序号 | 项目 | 响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数与性能指标 为提高集体经济产业发展，带动群众收益，本项目新建厂房，并配套水电工程及其设施。 |  |  |
| 2 | 《中华人民共和国安全生产法》(2002年11月1日起实施)；《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-93）《建设施工安全检查标准》（JGJ59-99）《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；其他相关的国家现行有关设计规范、规程和地方性法规、标准。 |  |  |
| 3 | 工期：150日历天 |  |  |
| 4 | 质量标准：合格 |  |  |
| 5 | 工程地点：临渭区阎村镇申郭村 |  |  |
| 6 | 本工程付款依据工程进度情况按比例将进度应付款支付给供应商。合同签订后，拨付合同总金额的40%作为预付款。工程完工并验收合格后，进度款拨付至供应商合同总金额的90%；本工程竣工验收后需要进行结算审计，最终的结算审定金额为本工程的最终应付款，审计报告出具后支付剩余工程款。 |  |  |
| 7 | 质保期：按照《建设工程质量管理条例》及有关规定执行，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 |  |  |
| 8 | 本项目担任项目经理的建造师、项目技术负责人、施工员、专职安全员、质量员、材料员等施工现场关键岗位人员，必须与投标文件中载明的人员保持一致。本项目建设工期内实行实名考勤制度，所有关键岗位人员须严格按项目要求驻场履职。若违反上述要求，将依据住建部及陕西省住建厅《关于对全省建筑施工现场关键岗位人员实施实名制管理的通知》（陕建发〔2014〕194号）等相关规定，采购人将上报住建主管部门处理，直至解除施工合同，并依法追究相关单位及人员的责任。 |  |  |

注：供应商必须根据此表要求据实逐条填写，不得虚假陈述。

供应商名称（盖章）：{请填写供应商名称}

日期：XXXX年XX月XX日