采购需求
一、最高限价编制说明 
[bookmark: _GoBack]（一）项目概况
1.建设单位：陕西开放大学
2.项目名称：明德校区教学楼二楼教室改造
3.项目地点：西安市
4.项目概况：该项目主要内容包括招标文件、施工方案所涉及相关内容。本次计算范围主要包含：墙体、吊顶、门窗及地面拆除及重新装修。
（二）编制依据
1.建设单位提供的施工方案及工程量清单。
2.编制依据：陕西省建设工程工程量清单计价计算标准(2025)、陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)、陕西省通用安装工程基价表（2025）。
3.与建设项目有关的标准、规范、技术资料。
4.施工现场情况、工程特点及常规施工方案。
5.材料价执行陕西信息价(2026年06月)、陕西专业测定价(2026年06月)及市场价。
6.税金按9%计取。
7.施工规范及验收规范。
8.施工设计图中选用的相关标准图集。
（三）其他说明
1.本工程暂列金0.00元。
2.本工程清单编制软件:广联达云计价平台GCCP7.0（版本号7.5000.4.2）。
二、最高限价
小写：285100.66元（大写：人民币贰拾捌万伍仟壹佰元陆角陆分）
三、工程量清单及图纸
（一）工程量清单：另册提供。
（二）设计图纸：另册提供。
（三）部分材料参数及施工要求。（此部分与设计图纸不一致时，以高标准执行）。
四、工期：自合同签订之日起40日历日内完工。
五、保修期：项目整体质保1年。
六、质量要求：合格（达到国家强制性合格标准）并达到采购人采购需求。
七、付款方式
（1）合同签订、施工队伍进场完成项目拆除部分全部工程并经甲方现场核验合格后5个工作日内，支付合同总价款的40%；
（2）工程全部完工、甲方组织竣工验收合格且乙方提交完整竣工图纸、双方完成竣工结算审计、确认最终结算总价且乙方开具全额发票后15 个工作日内，一次性支付至审计结算总价的100%。
