甲方（委托单位）：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

乙方（养护单位）：

按照《中华人民共和国民法典》及绿化养护有关规定，并根据具体情况，双方协议如下：

根据“三区两带”困难立地植被恢复项目的采购结果， 经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下:

一、合同金额：

合同金额为人民币（大写）：                 元；小写：(￥           元）。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：挖种植穴、苗木运输、苗木卸车、现场倒运、苗木 栽植、修剪、平整场地、填换土方、覆土扶苗、围水圈、现场清理、后期养护等。

三、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

1.甲方提供本工程资料(绿化作业设计文本、图纸等)。

2.甲方有权对施工作业进行监督，并指派负责人担任施工 技术指导和随工验收，一旦发现乙方施工质量问题或未按设计要求施工，负责人有权责令乙方停工或返工，所发生的全部费用由乙方承担 。

3.甲方负责根据本合同的规定组织对本工程进行竣工验收。

4.及时结算支付工程款。

（二） 乙方的权利和义务

1.严格按照作业设计要点组织施工，保证施工进度和质量。服从甲方和监理单位的监督指导，承担因不规范作业或不服从监管指导所造成的整改返工经济损失。

2.施工作业期间，采取张贴告示、树立警示标志等措施，提醒周围群众防止人畜中毒及勿破坏药械，确保生态安全和人生安全。

3.乙方在施工期间，加强作业人员安全教育，防治施工作业人员必须严格遵守施工作业操作规程，保证工程质量和作业安全，否则一切法律后果由乙方自负。

4.作业期间乙方须严格遵循安全生产措施，做好安全施工培训和施工期间巡护检查，施工人员在作业期间发生的伤病事故等一切意外事故由乙方自理，甲方概不负责。

5.造林所需苗木必须具有“两证一签”,即苗木合格证、 苗木检疫证、苗木标签。苗木运输进入林区必须携带植物检疫证书，一车一证；禁止从美国白蛾疫情调运苗木。调入苗木必须经过区森防站复检合格后才能栽植。

四、工期及养护期

工期：自进场之日起30个日历日内完成栽植，栽植结束后进行日常养护;

养护期：在项目建设栽植结束后，对所有苗木进行为期一年的日常养护。

五、付款方式

1、转账方式：银行转账。

2、乙方应根据甲方需要提供等额正规发票给甲方。

3、付款方式：

（1）合同签订后人员机械进场后支付总价款50%作为预付款；

（2）工程施工竣工初验合格后，甲方向乙方支付30%；

（3）养护期满竣工验收合格且结算审计完成后，甲方向乙方支付剩余款项金额。。

六、竣工验收及养护管理

(一)工程竣工后，乙方应向甲方提出书面验收申请，列清竣工资料及竣工图，确保竣工资料真实、准确、完整，监理单位出具 验收意见(盖章),然后由甲方组织技术人员进行验收。

(二)工程养护期为一年，自该项目栽植结束验收合格之日计算养护期。

(三)养护期内承包人负责绿化的日常种植、养护、补栽、移植、修剪、施肥、病虫害防治、灌溉、覆土、微地形整理等。

七、争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第1种方式解决争议：

（一）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（二）向        仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

八、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十、其它

1.本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十一、合同生效：

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式 陆 份；甲乙双方各叁份，具有同样法律效应。

甲方名称：（盖章）                 乙方名称：（盖章）

统一社会信用代码：                统一社会信用代码：

地址：                            地址：

法定代表人或授权代表（签字）：     法定代表人或授权代表（签字）：

电话：                             电话：

开户银行：                         开户银行：

银行帐号：                         银行帐号：

年     月     日                   年     月     日