- 一、计划工期

- 60 日历天

二、质保期

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

三、缺陷责任期

自竣工验收之日起 1 年。

四、付款条件及比例

1、合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的40%作为预付款。

2、乙方完成全部工程量时，经甲方组织有关部门验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价款的80%。

3、经政府相关审计部门审计完成后，支付至审计结算价款的100%。

- 五、合同定价方式

本合同价款采用 （固定总价） 方式确定。