采购需求

一、项目概况

1.项目名称：《西安市城市基础设施更新改造重点领域实施方案》修编与资金政策专题研究编制技术咨询服务

2.采购内容：完成2026年及2027年《西安市城市基础设施更新改造重点领域实施方案》修编工作；提供城市更新资金政策匹配咨询服务；协助指导各区县、开发区提升城市更新项目成熟度；同时开展绿色低碳技术在西安城市更新中的集成应用与实践路径研究，形成绿色低碳城市更新技术指南。

3.主要目标：

任务一：完成2026年、2027年《西安市城市基础设施更新改造重点领域实施方案》修编工作；提供城市更新资金政策匹配咨询服务；协助指导各区县、开发区提升城市更新项目成熟度。

任务二：开展绿色低碳技术在西安城市更新中的集成应用与实践路径研究，形成绿色低碳城市更新技术指南。

二、技术商务要求

1.技术要求

（1）完成2026年、2027年《西安市城市基础设施更新改造重点领域实施方案》修编工作

根据2026年和2027年申报项目清单完成《实施方案》的修编工作，《实施方案》共包含8章节，分别为总体情况、城镇老旧小区改造工程、城市危旧房（棚户区）改造、城中村改造工程、城市公共空间功能提升工程、老旧街区（厂区）转型提质工程、具体建设项目、保障措施，制定未来3年城市基础设施更新改造的主要目标。

（2）提供城市更新资金政策匹配咨询服务

对城镇老旧小区改造工程、城市危旧房（棚户区）改造、城中村改造工程、城市公共空间功能提升工程、老旧街区（厂区）转型提质工程开展中央预算内、专项债、政策性金融工具、银行贷款等方向的资金政策匹配提供咨询服务；对市政地下管网管廊等超长期特别国债支持方向进行专题研究，提交城市更新资金政策匹配研究专题报告。

（3）协助指导各区县、开发区提升城市更新项目成熟度

在项目申报过程中，配合招标人为各区县、开发区提供咨询服务，审核项目清单，提升城市更新项目成熟度，提高申报效率。

（4）开展绿色低碳技术在西安城市更新中的集成应用与实践路径研究，形成绿色低碳城市更新技术指南

结合西安市推进城市更新行动情况，围绕既有建筑改造利用、城市基础设施建设改造等重点场景，梳理分析绿色低碳技术的应用，针对性提出技术应用提升策略，编制绿色低碳城市更新技术指南（或技术清单）。

（5）成果清单

提交《西安市城市基础设施更新改造重点领域实施方案》2026及2027年修编文本、绿色低碳城市更新技术指南（或技术清单）、城市更新资金政策匹配研究专题报告。提交形式包括：纸质版和电子版。纸质版需装订成册，一式六份，加盖编制单位公章或技术成果章；电子版需存储于U盘或光盘（不少于2份），同时发送至指定邮箱，电子版格式要求：文档类采用Word、PDF格式，图纸类采用CAD、GIS、JPG格式（高清），数据类采用Excel格式，确保可编辑、可查阅。

2.商务要求

（1）人员要求

1.1供应商应为本项目组建专业的项目团队，团队人员不少于8人。

1.2团队核心成员应至少包括：

项目负责人1人：拟派项目负责人具备注册城乡规划师注册证书或一级注册建筑师或咨询工程师（投资）登记证书；

专业技术人员5人：须具备相关专业中级及以上技术职称或相应执业资格；

辅助人员2人：须具备相关专业初级及以上技术职称或相应从业经验。

（2）服务期限

自政府采购合同签订生效之日起至本项目所有服务内容完成之日止。

（3）验收标准

供应商提交的成果文件，由采购人组织内部力量或专家进行审核，审核通过并经市政府或相关主管部门最终确认或备案后，视为验收合格。审核内容包括但不限于：成果内容是否完整、是否符合合同约定的编制深度、是否落实了相关法律法规及政策要求。

（4）服务标准、依据

4.1法律法规依据

《中华人民共和国城乡规划法》；《西安市城市更新办法》；国家、陕西省及西安市其他相关法律、法规和规章

4.2政策规划依据

国家住房和城乡建设部关于城市更新、城市体检、项目谋划等相关政策文件及技术指南；陕西省住房和城乡建设厅关于城市更新规划编制的相关指导意见、《中共西安市委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》；西安市国土空间总体规划、城市更新专项规划、城市体检报告等上位规划文件；西安市政府关于城市更新项目谋划申报工作的相关批示精神及工作要求。

4.3技术标准与规范

国家及行业现行有效的城乡规划相关技术标准、规范及规程、《国土空间规划城市体检评估规程》、陕西省及西安市地方性规划编制技术规定、其他与城市更新项目谋划相关的技术导则和规范、《城乡建设领域碳达峰实施方案》、《绿色建筑评价标准》、《绿色生态城区评价标准》。注：上述依据如有更新或调整，以国家及地方发布的最新版本为准。编制过程中应确保成果符合现行有效的政策导向和技术要求。

（5）计费依据

参照中国城市规划协会《城乡规划设计计费指导意见》（2017修订）中“1.1总体规划”的相关规定，综合考虑本项目工作内容深度、西安市作为特大城市的规划计费标准等因素，结合同类项目市场行情，确定预算金额。主要计费依据文件：《城乡规划设计计费指导意见》（2017修订）。