工程量清单说明

工程名称：2026年南郑区碑坝镇广家店村冷水鱼养殖基地建设项目（工程建设）

一、工程概况

2026年南郑区碑坝镇广家店村冷水鱼养殖基地建设项目（工程建设）位于陕西省汉中市南郑区碑坝镇。项目建设内容：新建1、2、3#钢结构大棚基础，室外附属工程包含新建206.47m铁艺围栏，铺设透水砖地面834.78㎡，干铺碎石路478.77㎡，新建生态鱼池1座、蓄水池1座、三级沉淀池2座，新建砖砌排水沟467.33m，新建毛石挡土墙100.5m，砖砌阀门井20座，场地内土方开挖8000m³、回填方6000m³，临时便道50m等其他工程。

本项目建设单位为汉中市南郑区碑坝镇人民政府，设计单位为信宇腾远规划设计有限公司汉中第一分公司。

二、编制依据

1、2026年南郑区碑坝镇广家店村冷水鱼养殖基地建设项目施工图设计；

三、相关问题说明：

1、本工程按现拌混凝土、现拌砂浆计算；

2、本工程计入一条临时施工便道，长50米宽3米，碎石铺筑，表面铺中厚钢板，下设12mDN800mm钢筋混凝土管道，用于集中排水；

3、本工程施工环境不具备材料直接到达现场的条件，暂定材料二次转运费30000元/项，结算时据实调整；

4、工程量清单若与设计图纸不一致时，以工程量清单为准。

四、计价软件

- 造价软件：广联达计价软件GCCP7.0

五、工期与质量等级要求：

工   期：60日历天        质量等级：合格