| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、计划工期： 90 日历天。 二、质保期： 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。 三、缺陷责任期： 自竣工验收之日起 1 年。 四、付款条件及比例： 1、合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的40%作为预付款。 2、乙方完成全部工程量时，经甲方验收合格后，支付至合同总价款的85%。 3、经管委会财政结算评审完成后，支付至财政结算价款的100%。五、质量要求： 达到国家现行行业施工验收规范“合格”标准。 六、合同定价方式： 本合同价款采用 （固定总价）方式确定。 |