府谷县老高川镇圪洞沟村塌陷区补充勘查项目需求文件

一、采购项目名称：
府谷县老高川镇圪洞沟村塌陷区补充勘查项目
二、采购项目预算、资金构成和采购方式：
1、采购项目预算：117.91万元
2、最高限价：117.91万元
3、资金来源：财政拨款
4、价格信息来源：市场询价，府谷县投评中心审核
5、采购方式：竞争性磋商
三、采购需求
按照《府谷县人民政府专项问题会议纪要（第30次）》（2026年6月24日）内容要求，需对补充勘查工作组现场已敲定10个施工钻孔点位进行后续补充勘查。主要工作量有:钻探工程(2248m)、地球物理测井(常规六项(2248m))、修路平场及勘查成果报告编制等。主要技术要求有：①村民指定钻孔位置，查明存疑区域下煤层是否采空；②查明存疑区内煤层层位、厚度和可采煤层的分布范围等情况；③编制《府谷县老高川镇圪洞沟村塌陷区补充勘查报告》及相关图件、附表。
1.项目服务期限：自合同签订之日起90日历天。
2.项目实施地点：采购人指定地点。


四、合同模板：
合同编号：




      项目名称： 府谷县老高川镇圪洞沟村塌陷区补充勘查项目 

      委 托 方：                                          
      （甲 方） 

      受 托 方：                                          
      （乙 方） 




      签订时间：       年   月   日                      
      签订地点：                                         
      有效期限：                                         


委托方（甲方）：
受托方（乙方）：
为了贯彻落实相关部门要求、有关法律法规及政策，甲方委托乙方对府谷县老高川镇圪洞沟村塌陷区补充勘查项目进行专项技术服务，并支付相应的技术服务费。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条：适用标准
本次工作所涉及的标准、规范、规程、技术要求如下：
1、《工程测量规范》GB50026-2022；
2、《卫星导航定位基准站网络实时动态测量(RTK) 规范》（GB/T 39616-2020）；
3、《矿产地质勘查规范 煤》（DZ/T0215-2020）；
4、《矿产资源综合勘查评价规范》（GB/T 25283-2023）；
5、《固体矿产资源/储量分类》GB/T 17766-2020；
6、《煤炭地质勘查报告编写规范》MT/T 1044-2007；
7、《陕西省自然资源厅出具非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值报告实施办法》（陕自然资规[2020]1号）；
8、《地球物理勘查图、图式图例及用色标准》DZ/T 0069；
9、《地质勘探安全规程》（AQ2004-2005）；
10、《煤炭资源勘查煤质评价规范》（MT/T 1090-2008）；
11、《地面磁性源瞬变电磁法技术规程》DZT 0187-2016；
12、《等值反磁通瞬变电磁法探测技术规范》DB43/T 2955-2024 。
第二条：工作内容
（一）甲方工作内容：
1、提供工作区范围已有的技术资料，甲方对资料真实性、准确性、及时性负责；
2、对报告编制过程中乙方遇到的地质问题给予书面指导意见和处理意见。
（二）乙方工作内容：
1、利用钻探、地球物理测井、测量等手段查明存疑区域下煤层是否采空、区内煤层层位、厚度和可采煤层的分布范围等情况；。
2、结合前期勘查成果，综合分析和研究后编制《府谷县老高川镇圪洞沟村塌陷区补充勘查报告》及相关附图、附表；
3、提交《府谷县老高川镇圪洞沟村塌陷区补充勘查报告》一套（纸质版4份，电子版1份）。
（三）质量要求：
1、确保成果报告的内容符合国家、省、市、县有关规定和技术指标要求；
2、按照本合同规定的内容、时间提交符合本项目要求的报告及相关图件，对委托范围内的工作完整性、准确性负责；
3、报告章节齐全、内容丰富，文、图、表并茂。各类图件美观且符合相关要求，各种表格所表述的数据与其相关原始记录保持统一。
第三条：乙方应按下列要求完成技术服务工作
1、技术服务地点： 府谷县、西安市        
2、技术服务期限： 合同签订后90个日历天（按相关管理部门要求，按期完成委托任务）。
第四条：甲方向乙方支付技术服务费及支付方式为：
1、 本合同为固定单价合同，最终经费依据表1中各工作项目实际完成工程量乘以对应单价进行结算。
表1  项目工作量表
	序号
	项  目
	单 位
	设计工程量
	预算
	备注

	
	
	
	
	单价（元）
	合计（元）
	

	1
	钻探
	m
	2248
	
	
	

	2
	钻探编录
	m
	2248
	
	
	

	3
	工程测量
	点
	10
	
	
	

	4
	地球物理测井
	视电阻率测井
	m
	2248
	
	
	

	
	
	自然伽玛测井
	m
	2248
	
	
	

	
	
	自然电位测井
	m
	2248
	
	
	

	
	
	密度测井
	m
	2248
	
	
	

	
	
	井径测井
	m
	2248
	
	
	

	
	
	测斜
	点
	50
	
	
	

	5
	勘查报告编制
	份
	1
	
	
	

	6
	工地建筑费
	
	
	
	产生费用据实结算

	7
	税费
	以上费用总和的6%
	
	

	合计
	
	


备注：本费用预算按设计工作量预算，结算按单价和实际完成工作量结算。
2、技术服务费预估总额为：¥      元（大写人民币：    ），包含增值税，税率6%。
[bookmark: _GoBack]3、具体支付方式和时间：勘查报告评审通过且乙方向甲方开具6%增值税专用发票后30个工作日内，甲方支付乙方预估总合同额的50%，即¥     元（大写人民币：     ）；审计完成后按照实际工作量进行结算，且乙方向甲方开具6%增值税专用发票后10个工作日内，甲方向乙方支付剩余结算金额。
第五条：双方权利义务
（一）甲方权利义务：
1、负责提供已有的全部相关基础资料；
2、有权委派驻场或巡场代表监督、检查项目进度及收集有关数据资料；
3、做好本项目外部施工环境的协调，按照合同约定及时支付服务费用。
（二）乙方权利义务：
1、做好施工前的各项准备工作，承担施工过程中全部安全生产责任，并承担所产生的费用；
2、接受驻场或巡场代表对项目质量和施工进度的监督、检查，并按要求提供现场有关数据资料；对甲方监督、检查过程中的整改要求有权提出异议；
3、按照实施方案的要求准确填写各类报表、日志等各项原始记录，遇到紧急情况时，有权采取合理措施紧急避险，防止事故发生或进一步发展。
第六条：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
1、双方同意，除非任何一方明示授权或本条另有规定，其不得在技术提供服务期间以及完成服务后的【2】年内进行下述活动：（a）向第三方披露；（b）为乙方的利益或其它方的利益使用；（c）公开保密信息。
2、前款所述保密信息是指双方创造、所有、控制或占有的机密或保密信息，包括但不限于因本合同技术服务所披露的有关业务、商业、技术信息和服务，或是提供服务过程中而产生的信息，无论该信息的载体如何。
第七条：双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
1、甲方应按合同规定按时向乙方支付技术服务费。每逾期（1）日，乙方有权要求甲方支付技术服务费总额的【5‰】作为违约金；
2、乙方应按照本合同规定的进度要求，提供符合本合同质量和服务要求的技术服务。若因乙方原因导致未在双方约定的时间进度内提供符合本合同规定的技术服务的，则每逾期（1）日，甲方有权要求乙方支付技术服务费用总额的【5‰】作为违约金；
3、因甲方提供资料或其他原因导致工期进度延迟的，乙方不承担违约责任。
第八条：双方确定：
在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。乙方利用甲方提供的技术服务资料和工作条件所完成的新的技术成果，归乙方所有。
第九条：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。
第十条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定       为甲方项目联系人，乙方指定       为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：
1、负责工作成果的上报审批；
2、负责工作经费的申请拨付（甲方）和工作成果的按时提交（乙方）。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第十一条：如果履行迟延或未履行是由不可抗力造成的，任何一方均不对该等履行延迟或未履行承担责任。
不可抗力包括：地震、水灾、旱灾、台风，海啸，战争等。
第十二条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向原告所在地人民法院起诉。
第十三条：双方约定本合同其他相关事项为：本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
第十四条：
1、本合同经双方法定代表人或合法委托代理人签字或盖章并加盖公章或合同专用章后生效；
2、合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《民法典》的有关规定承担相应责任；
3、本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，具有同等法律效力。
（以下无正文）


	委 托 方 （ 甲 方 ）开发 （6）
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单位公章
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	受 托 方（ 乙 方 ）
	单位名称
	
	
合同专用章或
单位公章
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