
采购内容及技术要求
一、项目概况
1、项目名称：神木市店塔镇人民政府店塔镇园区园林垃圾处理项目。

2、服务范围：覆盖镇政府镇区公共绿地内产生的园林垃圾（含乔木、灌木、草、叶等）。

3、服务期限：三年(一次招标，延用两年，合同一年一签)
4、项目预算：600000元
二、服务内容及要求
1.服务依据

（1）住房和城乡建设部办公厅《关于开展城市园林绿化垃圾处理和资源化利用试点工作的通知》（建办城函〔2022〕367 号）。

（2）《神木市城市园林绿化垃圾处理和资源化利用实施方案》。

（3）园区绿化管护现场实际情况。
2.服务目标

（1）实现园林垃圾全处置、无乱堆、无焚烧、无乱倒。
（2）建立集中资源化处理体系，资源化利用率≥85%。
（3）年度处理园林垃圾约2859.5吨，流程规范、成本可控、监管闭环。
（4）与区域绿化管护工作无缝衔接，保障园区环境整洁美观。

3.服务原则

（1）资源化利用：优先堆肥、制覆盖物、生物质利用，严控填埋焚烧。

（2）安全规范：密闭运输、无害化处置，杜绝二次污染。

三、园林垃圾现状与产生量测算

1.现状问题

（1）无固定收集点、暂存点、专用运输车辆，依赖临时社会车辆。

（2）园林垃圾混同生活垃圾填埋、焚烧，资源浪费、环境风险高。

（3）未分类处置，病虫枝未单独无害化处理，存在病虫害传播风险。

（4）垃圾量逐年递增，原有处理模式无法满足管护需求。

2.年度产生量测算

（1）绿化类型：以乔木为主。

（2）单位面积产生量：2.5kg/㎡・年。

（3）年度总产生量：1143800㎡×2.5kg/㎡=2859.5吨/年。

3.垃圾类别划分

	垃圾类别
	主要来源
	推荐处置方向

	粗大树枝 / 树干
	乔木修剪、枯死木
	破碎制生物质燃料、板材原料

	细碎枝条
	灌木修剪、绿篱修剪
	破碎堆肥、有机覆盖物

	落叶 / 草坪 / 杂草
	除草、清园、草坪修剪
	高温堆肥、有机肥原料

	病虫枝 / 枯枝
	病虫害防治、冬季清园
	单独收集、无害化销毁

	其他杂物
	绿化保洁、设施维护
	按一般固废合规处置


四、总体处理模式与流程
采用“源头分类收集→现场就地减量→规范转运→集中资源化处置”全链条闭环模式。

1.养护作业：修剪、除草、清园同步分类装袋/装箱。

2.定点暂存：专用暂存点分类堆放、防雨防渗。

3.定时收运：密闭车辆按路线定时清运，不滴漏、不遗撒。

4.集中处置：供应商直接处理。

五、分类收集与现场管理

1.收集点位设置

（1）固定暂存点：甲方负责设置2-3处园林垃圾专用存放点。

2.分类收集要求

（1）正常枝叶、草坪、杂草分类收集。

（2）病虫枝、带菌带虫枝叶单独密封收集，严禁混入可利用料。

（3）石块、垃圾、包装物严禁混入园林垃圾，归入生活垃圾。

六、转运管理规范

1.运输车辆与装备

（1）配置密闭式货车/专用清运车，带篷布、防遗撒、防渗漏。

（2）车辆统一标识、定期清洗消毒，建立运维台账。

（3）严禁使用无资质、超载车辆。

2.转运频次与路线

（1）日常养护：每日1次清运；夏季生长旺季：每日2次。

（2）春剪、冬剪集中期：加密至每日2-3次。

（3）固定清运路线，避开高峰时段，不扰民、不污染路面。

3.转运管控

（1）装车覆盖、沿途无抛洒、无异味。

（2）转运全程可追溯，拍照留痕、重量登记。

（3）严禁擅自倾倒、丢弃、混入生活垃圾或就地焚烧。

七、人员、设备与经费保障
1.人员配置

（1）统筹管理：公用事业服务部专人1名。

（2）标段管理员：每标段1名，负责收集、调度、台账。

（3）作业人员：纳入现有绿化管护队伍，负责分类、收集、装车。

（4）清运人员：专职司机+装卸工，持证上岗、安全培训。

2.设备配置

	设备名称
	数量
	用途

	清运车
	2台
	垃圾转运

	便携式枝条粉碎机
	2台
	现场减量

	分类集箱/桶
	10个
	定点收集

	铁锹、耙子、扫帚、密封袋
	若干
	作业工具


3.经费

（1）合同服务年限为三年。

（2）费用包含：收集、打包、运输、处置、人工、设备、保洁、管理全流程。

（3）资金来源：财政专项资金，专款专用、按合同支付。

八、质量管控与考核机制

1、总则

（1）目的：为规范乙方的园林垃圾处理服务行为，确保服务质量符合总价合同要求，特制定本考核办法。

（2）适用范围：本考核办法作为《园林垃圾处理采购合同》（以下简称“主合同”）的补充文件，与主合同具有同等法律效力。

（3）考核原则：公开、公平、公正现场抽查相结合。

（4）日常巡查：甲方管理人员对垃圾堆放点进行随机检查。

2、管控要点

（1）收集：分类清晰、无混装、无遗漏。

（2）暂存：堆放整齐、防雨防渗。

（3）转运：密闭合规、无遗撒、无乱倒。

（4）处置：全量进场、资源化优先、无害化达标。

3、考核与处罚

（1）纳入园区绿化管护月度考核，与承包费支付挂钩。

（2）乱堆、乱倒、焚烧：每次扣200-1000元。

（3）未分类、病虫枝未单独加工处理：每次扣500元。

4、监督检查

（1）建立台账：收集量、转运量、处置量、资源化量可追溯。

（2）接受园区企业、群众监督，设立投诉反馈渠道。

	考核处罚标准及标准

	考核项目
	考核要求
	扣罚标准

	清运时效
	园林垃圾堆放超过容纳范围或采购方电话通知清理，48小时内及时清运（除暴风雨雪自然灾害影响）
	每出现一次扣罚200-500元

	运输规范
	车辆密闭运输，无抛洒、扬尘，不污染路面
	抛洒、扬尘、路面污损每次扣罚100-500元

	台账管理
	规范清运台账，每季度结束后10日内按时报送报表
	台账延迟交送扣罚100-300元

	安全环保
	无安全事故，严禁焚烧、乱倒垃圾
	发生安全事故、焚烧或乱倒垃圾每次扣罚200-500元


九、安全文明与应急保障

1.安全措施

（1）作业人员穿戴劳保用品，规范使用机械。

（2）粉碎、清运作业避开人流高峰，设置警示标识。

（3）车辆定期检修，严禁疲劳驾驶、违规作业。

（4）农药污染枝条单独处置，严防污染扩散。

2.文明作业

（1）垃圾集中堆放、及时清运，不影响景观与通行。

（2）清洗废水有序排放，不污染绿地、路面。

（3）作业完毕现场清理，保持镇区整洁。



