## 拟签订采购合同文本

（本合同供参考 具体以签订为准）

合同编号：

政府采购合同

采购项目名称：

采购人：

供应商：

签署日期：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

（项目名称）(项目编号：)在组织公开招标，(以下简称“甲方”)确定（以下简称“乙方”）为的成交供应商。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商按下述条款和条件签署本合同。

## 一、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写：）（￥）。

（二）合同总价是指为本次服务工作所需的全部费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

（四）分项报价表后附

## 二、款项结算

（一）合同款的支付：

合同签订之日起7个工作日内支付合同总额的40%；完成项目进度的50%后7个工作日支付合同总额的20%；项目达到验收条件后7个工作日支付合同总额的30%；项目验收后7个工作日支付合同总额的10%；

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：由监督机构负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交甲方负责部门。

## 三、服务地点、服务期限及成果

（一）服务地点：

（二）服务期限：

（三）提交工作成果（具体以实际为准）：

## （1）实体工程成果：界桩 103 个、界标 26 块、交通警示牌 61 块、宣传牌 61 块；新建钢护栏围墙 834m；修缮破旧建筑 21 项；物理隔离设施 2 处；拆除垃圾池污染源 2 处；12 套视频监控系统、65 台云监控摄像机全部安装调试到位。 （2）纸质资料：全套图纸、设备合格证、检测报告、材质证明、影像台账、保护区点位坐标台账、设备运维手册、结算资料一式    份。 （3）电子成果：全项目施工前后对比照片、监控点位录像存储测试文件、云平台登录权限、设备台账电子版。（4）监控平台成果：12 套监控系统接入甲方生态环境监管平台，实现实时画面调取、30 天本地存储、云端远程查看。

## 四、服务要求和验收

## 规范完成 12 处水源地全部建设内容，所有标牌、护栏、监控设备材质、尺寸、参数满足招标实质性要求。服务期10个月，进场前完成现场踏勘并报甲方确认；全程服从甲方现场监管，报送进度。本项目不得转包、分包，全部服务由中小企业自行实施，施工不得污染水源保护区。

## 本项目验收依据招标文件、投标文件、本合同及饮用水水源地建设相关国家规范执行，隐蔽工程施工前乙方须通知甲方核验合格后方可继续施工，全部服务完工后乙方先完成自检并提交完整验收资料申请预验收，整改完成后开展正式验收；验收时现场核对界桩、界标、警示牌、宣传牌、钢护栏、修缮、隔离、垃圾池拆除、监控设备全部工程量齐全，核查标牌材质反光、护栏结构尺寸、修缮场地整洁度等实体质量，测试监控清晰度、云台喊话、30 天录像存储、云平台及监管平台对接功能无盲区无故障，同步核验竣工图纸、设备合格证、施工影像、运维手册、各类政策声明等全套资料，全部要求达标方可签署验收报告，存在轻微瑕疵乙方限期整改，若出现工程量缺失、材质参数不达标、监控系统无法正常使用等情形则验收不合格，乙方需无偿返工并承担工期延误损失。

## 五、责任与义务

（一）乙方满足甲方人数和服务质量要求，经甲方与乙方双方负责人确认，对达不到本项目采购要求所述条件要求的人员进行更换。

（二）投标报价应是乙方正确、全面完成投标文件所述全部工作内容的全部报酬，不受市场价格变化等因素的影响，乙方不得以任何理由变更投标报价。所有根据合同或其它原因由乙方支付的税金和其它应缴纳的费用，以及利润等都应包括在乙方提交的投标报价中，乙方不得要求甲方在报价之外支付其它任何费用。由于报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由乙方自行承担。

（三）合同有效期内，投标报价不因市场因素、政府政策调整、费率调整和税收变化等而作任何调整，乙方应在投标时充分考虑到各种风险因素。
六、违约责任

（一）按照《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足本次采购要求，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同和对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

## 七、其他事项

（一）乙方不得转让、分包给其它单位或个人；

（二）乙方的投标文件和承诺等内容将列入合同。

## 八、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交西安仲裁委员会仲裁；

（二）依法向有管辖权的人民法院起诉。

## 九、合同生效

### 1、本合同经双方签字盖章后生效。

2、本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正实生效。

3、合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

4、本合同一式份，甲乙双方各执份。

5、本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

甲方：(采购人名称)　　　　　　　　 乙方：(供应商名称)

法定代表人或其授权代表签字(签章):    法定代表人或其授权代表签字(签章)：

盖章：							盖章：

日期：______年____月____日	日期：______年____月____日