技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表

| 序号 | 项目 | 响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数与性能指标 临渭区向阳街道林机社区健身中心项目主要包括:室外工程、园林绿化工程、给排水工程及电气工程。主要内容为地面铺装、健身器材、体育设备、国旗、坐凳、制度牌及标识、阳光房、排水沟、管道土方、绿化工程、喷灌及路灯等。 |  |  |
| 2 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）《屋面工程技术规范》（GB 50345-2004）《室内装饰工程质量规范》（QB1838-93）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015 ）《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-93）《建设施工安全检查标准》（JGJ59-99）《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)《中华人民共和国消防法》(2019年修订）《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014 (2018版))《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141—2008)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008）《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB 50169-2016)《城镇给水排水技术规范》(CB 50788-2012)《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(CB18580-2010)《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2010)《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB18582-2010)《混凝土外加剂中释放氨的限量》(GB18588-2001)《建筑材料放射性核素限量》(GB6566-2001)《室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂有害物的限量》(GB50325-2001) 现行国家有关法律、规范、规程、工程建设标准及陕西省、渭南市地方性法规、规范及标准。 |  |  |
| 3 | 工期：90日历天 |  |  |
| 4 | 质量标准：合格。 |  |  |
| 5 | 工程地点：渭南市临渭区 |  |  |
| 6 | 本工程依据工程进度按比例将进度应付款支付给供应商。首次付款比例不低于40%，工程完工后，进度款拨付至合同总金额的90%，本工程竣工验收后需要进行结算审计，最终的结算审定金额为本工程的最终应付款，审计报告出具后支付剩余工程款。 |  |  |
| 7 | 按照《建设工程质量管理条例》及有关规定执行，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 |  |  |
| 8 | 本项目担任项目经理的建造师、项目技术负责人、施工员、专职安全员、质量员、材料员等施工现场关键岗位人员，必须与投标文件中载明的人员保持一致。本项目建设工期内实行实名考勤制度，所有关键岗位人员须严格按项目要求驻场履职。若违反上述要求，将依据住建部及陕西省住建厅《关于对全省建筑施工现场关键岗位人员实施实名制管理的通知》（陕建发〔2014〕194号）等相关规定，采购人将上报住建主管部门处理，直至解除施工合同，并依法追究相关单位及人员的责任。 |  |  |

注：供应商必须根据此表要求据实逐条填写，不得虚假陈述。

供应商名称（盖章）：{请填写供应商名称}

日期：XXXX年XX月XX日