# 陇县2026年度第五批财政常态化帮扶

# 资金农村供水改造提升项目合同

合同编号：

工程名称：

甲    方：陇县水利水电工作队

乙    方：

签订日期： 2026 年  月  日

签订地点：陇县水利水电工作队

施工合同

发包人（甲方）：陇县水利水电工作队

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府招投标法》及实施条例、《建设工程质量管理条例》，以及《建设工程安全生产管理条例》、《保障农民工工资支付条例》、《投标文件》与《成交通知书》等相关法律法规为依据，双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则，就本工程建设协商一致，订立该施工合同。

# 一、工程概况

工程名称：陇县2026年度第五批财政常态化帮扶资金农村供水改造提升项目合同包

- 工程地点：

主要工程建设内容：         （详细建设内容详见工程量清单）

二、合同计价方式

- 本工程结算采用：固定单价合同方式

2.1总价构成：本合同暂定价为人民币          元

（大写：                   ），作为工程进度款的依据，但不作为最终结算依据。

单价固定：投标文件所列的《工程量清单》中各综合单价（含管材、管件、人工、机械、安装、运输、税金及一切风险费用）在合同实施期间保持不变，无论市场价格如何波动，均不调整。

2.2 结算范围及计量规则：

2.3工程变更及价格调整：

- 单价套用：

- （1）清单中有相同项目的，按相同单价结算；

- （2）清单中无相同项目但有类似项目的，参照类似项目单价计算；

- （3）清单中无适用项目的，由乙方依据现行水利预算定额及当地建材价格，编制预算书，报甲方审核确认后作为结算单价。

# 三、合同工期

- 总日历天数90天

- 开工日期： 2026年  月  日

- 竣工日期： 2026年  月  日

从监理单位下达工程开工令之日起计算工期，若因乙方原因未按合同工期完工，甲方有权追究乙方违约责任，乙方每延误工期一天支付给甲方违约金500.00元人民币，甲方可以从给乙方支付的任何金额中扣除此款项。若乙方恶意拖延工程进度，严重影响工期，甲方有权终止该施工合同，并没收履约保证金。

甲方根据监理工程师核验的乙方实际完成工程量再进行工程结算，乙方必须按要求向甲方提交完整的施工资料，否则工程款不予拨付。

- 承包人项目经理:

- 五、质量标准

工程质量标准： 合格

- 六、组成本合同的文件包括

1、协议书    2、中标通知书   3、投标书及附件

4、本合同条款   5、标准、规范及有关技术文件

6、图纸   7、工程量清单  8、工程投价单或预算书

9、招标文件

七、本协议书中相关词语含义与《合同通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内，承担工程质量保修责任。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式，在项目资金到位后，按工程进度支付工程款。

十、履约保证金

本合同的履约保证金为成交价的3%，在签订合同前，由承包方交到发包方指定的账户上。

- 十一、工程款支付

- 1、工程预付款：

1.1合同签订前，如有要求，承包单位必须依据县劳动监察部门关于缴纳农民工人工费保证金专用账户要求，缴纳相应保证金。

1.2合同签订后，承包单位进场并完成一定的工程量时，发包人向承包人支付合同价款40%的工程预付款，工程预付款在第一次工程进度款中扣清。

2、工程进度款的支付办法：

2.1工程进度款按工程承包单位实际完成进度分次支付。

2.2履约保证金：合同工程完工验收后，将履约保证金将转为工程质量保证金。缺陷责任期为本合同工程完工验收之日起一年时间。缺陷责任期满无工程质量问题，质量保证金由施工单位提出申请，经甲方审核后，无息退还给乙方。

2.3支付工程进度款时，若承包人未及时向发包人提供相关报账资料及附件的(乙方须向甲方提供农民工工资发薪册签字表及联系方式)，发包人拒绝或推迟支付工程款。

3、结算办法：工程价款结算以实际完成并经确认的工程量为准，结算单价以成交单位投标书为准。

十二、缺陷责任期及责任

1、本合同缺陷责任期从本合同工程完工验收之日起一年时间。

2、缺陷责任期内，由于施工质量及乙方原因造成工程局部损坏，乙方应遵守甲方的指示，自费修复或重建，并交甲方验收。

3、缺陷责任期内，乙方若没有按照甲方的指示进行上述修复或重建，甲方有权雇佣他人完成此项工作，其费用从乙方的质量保证金中扣除。

4、缺陷责任期内，由于非乙方原因造成的破坏，乙方应按监理工程师的指示修复，由此引起的费用由甲方承担。

十三、安全责任︰

13.1乙方必须认真贯彻国家和上级行业劳动保护、安全生产、文明施工和消防工作的各项法规、条例、规定及企业各项规章制度。

13.2乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职的安全管理人员，应有各级安全生产岗位责任制、有安全教育制度、班组活动制度、特种作业人员的审证考核制度及各种安全操作规程和定期进行安全检查制度。

13.3乙方在工程施工期间自行采购的管材、管件、仪表及施工辅助材料必须符合国家相关标准，否则因材料质量引起的责任事故均有乙方承担。

13.4乙方在施工前要认真进行安全生产、文明施工的准备工作：

(1)乙方必须认真对本单位职工进行安全生产、文明施工的入场教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规和安全技术操作规程。

(2)施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，对施工人员进行三级安全教育。

13.5施工期间，乙方指派专人负责本工程项目的安全、生产、文明施工、防火和交通安全工作负全责。由此发生的一切不安全人身伤亡事故由乙方承担。

13.6施工过程中的个人安全防护用品，由乙方自理，乙方应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。由此发生的一切不安全人身伤亡事故由乙方承担。

13.7乙方一经施工，就表示施工单位确认施工现场，作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。否则施工单位对施工过程中产生的不安全事故产生的后果及损失负全责。

13.8、乙方人员对施工现场的各类安全隐患必须设立安全标志和警示牌、安全防护设施、不得擅自拆除。否则由此造成的不安全事故，均由乙方负责承担。

13.9、乙方施工现场的用电，必须符合《电业安全操作规程》，擅自乱拉电气线路造成后人身伤亡事故由乙方负全责。

十四、工程完工按水利工程验收相关规范及规定整理建设资料，配合各阶段验收。工程完工后，乙方应提交甲方四份完备资料。

十五、争议解决方式

甲、乙双方出现争议时，可友好协商解决，协商不成，可向辖区人民法院提起诉讼。

十六、合同生效

合同订立时间：  2026 年  月  日

本合同双方约定，建设单位法人或委托代理人与承包单位的法定代表人在协议书签字盖章后生效。

十七、本合同一式肆份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本贰份，财务报账壹份，档案存档壹份。

建设单位：（盖章）               承包单位：（盖章）

地址：陇县东大街51号          地址：

法定代表人 （签章）           法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

电话：0917-4601419             电话：

传真：                         传真：

开户银行：陇县农村商业银行营业部	 开户银行：

账号：2703090201201000066319       账号：

邮政编码：721200                邮政编码：