采购需求
一、主要建设任务
1、地点及规模
根据天麻的生物学特性，天麻适生条件要求高，人工种植天麻需根据天麻各品种的生物学特性选择用地，乌红杂交天麻选择海拔 900m-1500m 的乔木林地，要求林分郁闭度大于 0.6。经过筛选，最终确定在小河国有林区堰塘湾 7 林班缓坡地 100 亩完成林下天麻种植 65000 桶。
2、项目技术方案
本次天麻种植项目主要采取桶栽的方式。
2.1.选种与物料准备
（1）营养钵材质及规格
选用加厚款黑色塑料育苗袋（45×60厘米以上）。
（2）天麻选种
根据项目建设区立地条件和现已成熟的天麻种植技术并结合市场需求，本项目种植的天麻品种为乌红杂交天麻。
选呈纺锤形或卵圆形、两端钝圆的种子，种子表面有纵向皱纹、颜色为黄白或米白为佳。
重量与成熟度:单颗种麻重量控制在 5-15 克之间（约拇指大小）。拿手轻捏，质地紧实坚硬为佳。
（3）菌种选择
优质的蜜环菌菌种是天麻健壮生长的关键，能够确保天麻获得充足的营养。蜜环菌用三级菌种，要求菌丝粗壮洁白、活力强、纯度高。
（4）菌材准备
优先选用质地坚硬、营养丰富、适合蜜环菌生长的青冈树等硬杂木作为菌材，截成 15-20cm 段，直径 5-10cm 木段，新鲜时砍伤树皮（利于菌丝侵入）。
2.2.菌材培育阶段
（1）清林和疏伐
清除林内枯立木、濒死木、病虫木、风倒木、有害木和被压木；清除丛生林木中生长落后、干形较差的不良林木个体；疏伐密度过大、生长不良、干形较差、无培育前途的目的树种林木个体；清除影响目的树种和生态有益木生长的干扰木（5㎝ 以下）；疏伐的强度控制在 10% 以内，确保林分密度合理。
（2）修枝
对影响林内通风和目的树种生长的林木进行修枝，修掉林木下部过多的枝条，清理枯死枝，改善林内通风透光条件，修枝高度不超过树高的 1/3。
（3）整地：疏伐后，需要清除摆放区域的杂草、枯枝，将土壤中的杂质清理出去。按标准定点开挖排水沟。
（4）培柴（菌材培育与装填）：阔叶树锯末、腐殖土、细沙按比例混合（湿度 40%-50%）。
底层铺垫：桶底铺 3-5cm 厚沙土并夯实，放置半量掰碎蜜环菌，覆盖薄层沙土至与菌块齐平，需露出部分菌体。
竖排菌材：将木段竖直紧密排列于桶内，木段间空隙用沙土填实并抖动紧实，避免留空；顶部填入沙土至与木段齐平，露出木段顶端。
补菌封顶：剩余蜜环菌掰成大块均匀撒布于木段顶部及缝隙，覆盖锯末或蕨草填满钵口，形成初始菌床。
（5）覆盖：营养钵全部下地后，就要启动覆盖工作，将事先准备好的遮阳网覆盖在营养钵上面，然后用落叶均匀覆盖在遮阳网上，完成覆盖工作。
（6）培钵：将遮阳网抬起，将培好菌的营养钵从土中起出，将准备好的天麻种子下到营养钵中，覆土后下地，恢复好覆盖物。
2.3.管护阶段
严格控水，保持偏干，土壤湿度 50%左右，不旱不浇。
膨大增重期：膨大前期（前 60 天），需水量大，保持土壤湿度 65%-70%，3-5 天浇一次透水；膨大中期扒开桶边检查，如果菌材已变黑松软、只剩薄片，说明营养告急。此时在桶外围补插 3-5 根新菌材（靠紧老材），能延长膨大期，单麻增重 20% 以上；膨大后期（后 60 天），逐步控水降湿至 50%，收获前 20 天完全停水，让表皮老化变硬，耐储存。
膨大期最适土温 18-22℃，超过 25℃ 会停止生长。6-8 月桶面加盖遮阳网，或在桶间培土、灌水降温，桶面温度能降 3-5℃。
2.4.采收阶段
天麻停水后 20-25 天，当地上茎秆枯黄倒苗、桶面土壤出现放射状裂纹时，就是最佳采收信号。选择晴天上午土壤半干时开挖，组织人员启开营养钵，开展采收、分拣、装箱等工作。
2.5.病虫害和鼠害防治
病害防治的核心原则是防远重于治，要使用新鲜的菌材，天麻生长期间需严格控湿。虫害防治需要在培养料中混合少量的辛硫磷固体颗粒，即可防止地下害虫咬食天麻，除了虫害可采用诱捕器进行鼠害防治。
[bookmark: _GoBack]二、商务要求
1、服务期限：建设工期6个月，管护期限三年。
2、验收标准：符合国家及行业相关标准及采购文件要求。
3、付款方式：合同签订后，甲方采用转账方式分三批向乙方支付合同款。第一批次：本合同签订后10个工作日内，甲方向乙支付合同总金额的40%；第二批次：乙方施工进入培柴阶段后，经甲方、监理确认后10个工作日内，向乙方支付合同总金额的40%；第三批次：乙方将全部菌材下地培植后，经甲方、监理确认后10个工作日内，向乙方支付合同总金额的20%。

