采购需求及要求

项目概况：

本项目立足陕西省图书馆智慧化转型需求，构建“AI馆员+AI知识库”一体化智慧服务体系，整合馆藏数字资源、优化现有服务流程，搭建智能交互、知识管理、智慧管理三大核心体系，打造全天候、个性化、智能化的读者服务新模式，提升图书馆服务效率、读者体验与精细化运营能力。

1.服务地点要求：陕西省图书馆各馆区及线上服务平台

2.服务周期要求：自合同签订之日起60日历天内完成系统部署、调试、上线及验收，提供自项目成果通过采购人正式验收之日起3年免费质保及运维服务。

3.项目采购需求（核心技术参数）

本项目需完整建设智能交互服务模块、知识管理模块、智慧管理模块三大核心体系，配套搭建合规、稳定、可拓展的系统架构，按标准完成实施交付，具体技术及功能要求如下：

3.1智能交互服务模块

3.1.1多模态智能对话系统

基于成熟自然语言处理技术搭建对话引擎，支持文字、语音双向交互，可精准解答图书馆开放时间、借阅规则、办证流程、活动信息等全品类高频业务问题。

3.1.2智能交互能力

具备用户意图智能识别、槽位填充、多轮上下文记忆对话能力，交互逻辑自然流畅，可主动引导读者完成业务咨询。

3.1.3智能资源检索

支持自然语言语义检索，保留原有OPAC馆藏系统检索能力，新增知识库向量检索能力，对接图书馆原有OPAC检索书目数据，覆盖图书、期刊、电子文献、特色资源、专题知识库内容，实现跨类型、跨资源统一资源发现，模糊语义可精准匹配对应资源，大幅提升检索精准度与全面性。

3.1.4个性化推荐

基于读者借阅记录、检索行为、浏览偏好等数据，构建用户画像，实现图书资源、阅读活动、专题知识的个性化精准推荐。

3.1.5 AI深度阅读辅助服务

配套建设全场景阅读赋能能力，支持AI智能伴读、个性化学习计划生成、AI智能笔记整理、跨语言阅读辅助、书中角色沉浸式对话等功能，深度赋能读者阅读学习场景，丰富智慧阅读服务体系。

3.2知识管理模块（项目核心）

3.2.1特色专题知识库升级建设

优先完成馆藏知识库建设，系统梳理整合相关历史人物、重大事件、文献资料、旧址遗址、史料典籍等资源，构建标准化、结构化、可关联的沉浸式、可视化知识交互体验知识网络。

3.2.2知识图谱可视化

升级传统知识图谱能力，新增地理空间维度、历史时间维度，实现实体关系多维可视化展示，支持地图溯源、时间轴演进、人物-事件-文献-旧址多维度关联查询、脉络溯源展示，支持读者深度知识探索。

3.2.3知识加工能力

采用半自动化知识抽取模式，支持从地方志、特色资源库、结构化文献中批量提取知识实体与关联关系，支持人工审核校准，保障知识精准度。

3.2.4知识库运维能力

支持知识库内容新增、修改、下架、分类管理，具备常态化更新维护机制，可适配后续新增陕西特色专题知识库拓展建设。

3.3智慧管理模块

3.3.1数据统计分析

后台自动统计读者服务、资源利用数据，生成可视化统计报表，支持多维度数据筛选、导出、分析。

3.3.2精细化运营支撑

通过数据分析为图书馆空间资源优化、读者活动策划、服务流程优化提供数据支撑，实现智慧化、精细化运营管理。新增扫码、碰一碰等便捷参与入口，简化读者活动参与流程。

3.3.3 AI智能体技能沉淀复用机制

搭建OpenClaw技能沉淀平台，支持将馆员业务流程、优秀服务经验、标准咨询话术、运维流程沉淀为标准化可复用“技能包”，支持本馆常态化复用及跨机构共享调用，实现服务标准化、经验可复制、能力可延伸，降低长期运营成本。

3.4系统架构与关键技术要求

3.4.1整体架构

采用稳定成熟的云平台架构，具备高可用性、高安全性、可拓展性，支持后期功能迭代、资源扩容、多终端适配。

3.4.2系统对接

通过标准API接口，无缝对接图书馆现有OPAC馆藏检索系统、数字资源平台，实时同步馆藏数据、资源数据，确保检索结果真实、准确、实时。

3.4.3技术选型原则

基于成熟商用、开源技术组件改造优化，不采用未落地、未成熟的前沿试验技术，保障系统可运维、可稳定运行。

3.4.4数据存储架构

采用关系型数据库+图数据库混合存储模式，兼顾系统查询响应速度、数据稳定性与知识关系可视化拓展需求。

3.4.5安全要求

符合国家网络安全、数据安全相关标准，具备数据加密、访问权限管控、操作日志留存、异常访问预警能力，保障读者隐私数据、馆藏资源数据、知识库数据安全。

3.5项目实施路径要求

投标人需严格按照三阶段实施计划落地项目，确保各阶段成果可验收、可使用：

3.5.1第一阶段（基础搭建）

完成智能问答核心引擎部署、基础业务知识库搭建，实现图书馆高频咨询问题自动化精准应答。

3.5.2第二阶段（核心建设）

完成采购人指定的专题知识库主体内容加工、知识图谱搭建，实现与馆藏检索系统初步对接，完成核心知识功能上线。

3.5.3第三阶段（整体落地）

整合全部智慧管理功能，完成PC端、移动端多终端适配，开展全系统功能测试、性能测试、用户体验优化，完成整体上线交付。

4.质量验收标准（硬性指标）

4.1功能验收指标

4.1.1智能问答系统

读者高频咨询问题直接回答准确率≥90%，支持无答案问题后台归集、人工补充优化。

4.1.2专题知识库

所有关键实体信息、史料内容准确率100%，无错误、无遗漏关键信息。

4.1.3全功能模块

运行稳定，无功能缺失、无逻辑漏洞，对接现有系统数据同步正常、无延迟、无错乱。

4.2性能验收指标

4.2.1响应度

系统核心页面、问答交互、资源检索、知识查询响应时间≤3秒。

4.2.2流畅度

系统并发能力满足图书馆日常访问峰值需求，高峰期无卡顿、无崩溃、无服务中断。

4.2.3稳定度

系统全年稳定运行率≥99.5%，质保期内无重大系统故障。

4.3用户体验

4.3.1系统界面简洁友好、操作流程清晰，符合公共图书馆读者使用习惯。

4.3.2多终端适配良好，适配电脑端、移动端等主流访问终端，交互体验统一。

4.3.3通过用户可用性测试，整体满意度达标，无重大体验缺陷问题。

5.项目成果交付

投标人需完整交付以下成果，所有交付物需合规、完整、可落地、可运维：

5.1全套软件系统

读者服务前端系统、图书馆智慧管理后台、配套数据库，支持云端部署，可直接上线使用。

5.2专题知识库成果

经过加工、标注、校准的采购人指定专题知识库的结构化数据集、知识图谱成果。

5.3全套文档资料

系统设计文档、数据库设计文档、部署手册、运维手册、用户使用手册、测试报告。

5.4长效机制成果

搭建知识库持续更新、系统迭代优化、AI技能沉淀复用的长效运营机制，保障项目长期发挥效益。

6.服务保障要求

6.1质保服务要求

6.1.1项目整体质保期三年，自项目整体验收合格之日起计算，质保期内提供7×24小时技术咨询服务。

6.1.2质保期内系统出现故障，投标人需0.5小时内响应、4小时内排查、24小时内完成修复，重大故障优先加急处理。

6.1.3质保期内免费提供系统功能优化、漏洞修复、数据校准、知识库内容常规更新服务。

6.2培训服务要求

投标人需提供免费现场培训服务，针对图书馆管理员、运维人员、业务人员开展系统操作、后台管理、知识库维护、数据统计等专项培训，确保工作人员熟练使用系统、独立完成日常运维。

6.3知识产权要求

6.3.1本项目所有交付成果（包括但不限于由系统软件产生所有数据、知识库数据、文档资料、标准规范等）知识产权归陕西省图书馆所有，投标人不得擅自使用、转让、授权第三方使用。

6.3.2项目所用技术、组件、素材需合法合规，无版权纠纷、无侵权风险，若产生侵权问题，由投标人承担全部责任。

6.4服务承诺

投标人应提供承诺函，承诺所有项目实施中的接口对接不另外收取接口和对接费用；项目交付后，无论质保期内外，与用户购买的第三方产品对接时，按需配置接口数量，配合技术对接工作，不得另外收取对接及接口费用。