## 第一节　项目基本情况

### 1.1 项目要素

| 序号 | 项目要素 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中国-中亚经贸合作数据库建设与运维 |
| 2 | 采购人 | 陕西省贸促会 |
| 3 | 采购内容 | 平台建设及配套服务，包括软件系统开发、部署实施、数据治理、外部系统对接、培训及质保服务 |
| 4 | 项目定位 | 第四方数字贸易基础设施平台。不直接开展自营贸易，不触碰货权与资金池，重点建设以"中国—中亚企业合作数据库"为核心的"三库一清单"数据体系 |
| 5 | 交付周期 | 合同正式签订之日起2个月内完成全部交付（其中首期基础底座须于1.5个月内上线试运行） |
| 6 | 质保期限 | 自双方签署项目竣工验收单之日起1年 |

### 1.2 项目背景概述

为贯彻中国—中亚西安峰会、阿斯塔纳峰会涉陕事项清单任务，落实省委、省政府关于打造内陆改革开放高地、推动开放型经济高质量发展的部署要求，围绕"建立中国—中亚企业合作数据库，整合双方企业信息和合作需求，实现精准匹配"核心任务，陕西省贸促会拟建设中国（陕西）—中亚经贸数字服务一体化平台。

## 第二节　建设背景与目标

### 2.1 建设背景

中国—中亚机制常态化运行及陕西自贸试验区提升战略深入实施，为陕西与中亚国家经贸合作提供了历史性机遇。当前，陕西企业对中亚市场的信息获取、供需对接、贸易服务仍缺乏统一的数字化基础设施支撑，亟需建设一个覆盖全链条、联通境内外的经贸数字服务平台。

### 2.2 解决痛点

当前陕西企业开拓中亚市场面临以下突出问题：

信息不对称、资源碎片化，企业缺乏有效的数字化支撑渠道；

服务链条断层、数据动态更新不足，既有平台多停留在静态台账阶段；

跨境数据合规要求高，缺乏统一的数据归集与治理机制；

现有数字化平台普遍存在"重建设、轻运营、无法自我造血"等短板。

### 2.3 建设目标

建设第四方数字贸易基础设施，形成"三库一清单"核心数据体系，实现企业信息、合作需求、项目信息、服务资源的统一归集、动态更新、智能匹配、全流程留痕与可视化研判。前端服务企业、后端支撑政府决策，为陕西打造向西开放数字枢纽提供支撑。

### 2.4 核心数据体系

| 模块名称 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 陕西企业供给库 | 归集陕西企业供给能力信息，含企业资质、产品、产能、合作意向等 |
| 中亚市场需求库 | 归集中亚各国采购需求、投资需求、合作需求，建立白名单核验机制 |
| 双边合作项目库 | 归集双边合作项目全周期信息，区块链存证，全程可追溯 |
| 配套服务资源清单 | 整合通关、退税、金融、法务、物流、信保等服务资源，标准化打包 |

第三节　技术要求

### 3.1 总体技术架构

（1）架构模式：采用B/S架构，浏览器端直接使用，无需安装客户端。

（2）开发框架：基于主流开发框架与编程语言，支持高可用集群部署和系统冗余。

（3）国产化适配：支持国产化软硬件环境适配，包括国产芯片、国产操作系统、国产数据库及国产中间件等，具体适配清单在项目实施阶段由采购人根据政务云环境确定。

（4）多语言支持：支持多语言版本，包括中文、俄文、英文等，满足中亚及"一带一路"沿线国家业务拓展需要。

（5）多币种支持：支持多币种结算与展示。

（6）基础技术能力：具备API网关、消息队列、单点登录（SSO）、统一身份认证、电子签章、区块链存证、OCR识别、全文检索、智能匹配等基础能力。

（7）扩展性：支持模块化部署和横向扩展，后续功能迭代不推倒重来、不重复开发。

（8）接口兼容性：兼容多种数据传输协议，针对外部系统可定制开发数据接口。

### 3.2 "三库一清单"数据体系要求

3.2.1 中国—中亚企业合作数据库

以单个企业、单个产品、单条需求、单个项目为基本数据单元建立目录；采集企业信息、产品信息、资质信息、合作需求、采购需求、项目信息等元数据；科学设定著录项、必输项与选输项，明确字段类型、长度和值域范围；保持企业、产品、需求、项目、服务之间的内在逻辑关联，便于数据管理和交叉检索；数据库格式采用通用格式或支持导出/转换为通用数据格式，便于数据交换。

3.2.2 文献及资料内容数据库

涵盖企业资料、产品资料、资质文件、合作需求文件、项目文件、合同单据、通关单据、结算凭证等扫描图像与全文电子文档；电子文件与原始资料内容一一对应，确保真实性；OCR识别率不低于90%，系统具备识别结果辅助修改功能；支持信息录入、存储、检索、打印、备份恢复、权限管理。

3.2.3 中亚市场需求库

归集驻外经商机构、中亚各国工商协会、平台注册境外采购商等来源的采购需求、投资需求、合作需求；建立采购商白名单机制，对境外采购商身份和资信进行核验；具备虚假询盘与无效询盘的智能甄别能力，保障需求信息真实可靠。

3.2.4 双边合作项目库

归集省发改委、商务部门、贸促系统及平台线上撮合落地项目信息；实现项目登记、节点跟踪、成果展示等全周期线上管理；合作凭证采用区块链存证，全程可追溯、不可篡改。

3.2.5 配套服务资源清单

整合通关、退税、跨境结算、物流、信保、法务等服务资源；服务事项标准化、线上化，企业可一键申请，服务进度可跟踪。

3.2.6 数据治理机制

执行"物理归集、逻辑隔离"：全量原始经贸数据统一归集至省大数据局或采购人指定政务云平台，统一脱敏治理；运营端仅拥有数据运营、分析、展示权限，实现"数据不出域、可用不可见"；跨境数据按分类分级、脱敏、隔离存储及出境安全评估等要求执行。

3.2.7 数据活化更新

摒弃静态台账模式，通过企业自主更新、活动对接、供需发布、项目跟踪等业务流程自动沉淀动态数据，确保数据库持续鲜活，可运营、可研判、可考核。

### 3.3 前端服务板块

| 板块名称 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 需求大厅 | 供需信息发布、智能匹配、询盘核验、采购商白名单管理、线上预约洽谈、远程验厂、线上订单签订、撮合结果统计 |
| 海外国家馆 | 模拟实体展馆，按国别、产业、企业分层展示；虚拟展位与真实信息一一对应；支持中亚五国及"一带一路"沿线国家拓展 |
| 外贸综合服务 | 对接陕西国际贸易单一窗口，覆盖主流出口监管模式；提供通关、退税、结算、物流、信保、法律等服务入口 |
| 政务导航 | 对接政务系统，提供商事认证、原产地证申领、政策查询等政务服务入口 |
| 金融服务 | 预留跨境信用贷款、存货质押、跨境信用证、汇率避险等供应链金融导流接口 |

### 3.4 后端支撑系统

| 系统模块 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 运行管理后台 | 系统设置、元数据管理、代码库管理、分类管理、规则设置、报表定制、流程定制、组织管理、权限管理、日志审计、防扩散水印管理 |
| 数据驾驶舱 | 面向省、市贸促及相关政府主管部门，提供综合全景总览、趋势研判分析、国别穿透查询、市场风险预警、可视化展示 |

### 3.5 核心功能清单

以下为平台核心功能方向：

| 序号 | 功能模块 | 核心要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统设置 | 基础信息定制、安全策略配置、文件上传限制、IP访问限制、密码强度及有效期管理 |
| 2 | 企业门类及产业分类管理 | 企业门类与产业分类维护，支持层次化自动创建和元数据关联 |
| 3 | 元数据管理 | 企业、产品、需求、项目、服务元数据库维护，支持自定义扩展 |
| 4 | 代码管理 | 国别、地区、行业、币种、HS编码、资质等代码库维护并与元数据关联使用 |
| 5 | 分类管理 | 企业、产品、需求、项目、服务分类库维护，支持快速分类筛查 |
| 6 | 规则设置 | 企业整理规则、字段对应规则、智能匹配规则配置 |
| 7 | 报表定制和管理 | 目录结构定义、管理表单样式设计，支持一键生成工作简报、考核报表 |
| 8 | 索引库管理 | 目录索引与全文内容索引创建，支撑快速检索 |
| 9 | 流程定制和管理 | 企业入驻、需求发布、项目移交、服务申请等审批流程定义与执行 |
| 10 | 组织管理 | 贸促系统、商协会、企业、采购商、服务机构等人员、组、角色维护与账户分配 |
| 11 | 防扩散管理 | 电子文件添加静态或动态水印，含利用人员、利用IP、利用时间等信息 |
| 12 | 虚拟展厅及国家馆管理 | 展馆、区域、展位设置与管理，虚拟展示与真实数据一一对应 |
| 13 | 权限设置 | 功能权限、数据权限、检索权限、电子文件权限精细化管理 |
| 14 | 日志管理 | 登录日志、操作行为日志、安全管理日志、审计日志记录与精确筛查 |
| 15 | 企业目录著录 | 企业、产品、需求等信息数字化采集，支持手动录入与Excel批量导入 |
| 16 | 电子文件挂接与OCR | 文件与目录一一对应挂接，OCR识别率≥90%，支持辅助修正 |
| 17 | 供需匹配与撮合管理 | 需求发布、智能匹配、询盘核验、白名单、线上洽谈、远程验厂、订单签订、留痕统计 |
| 18 | 项目全周期管理 | 项目登记、节点管理、凭证存证、区块链留痕、成果展示、查询统计 |
| 19 | 外贸综合服务入口 | 对接单一窗口，覆盖主流出口监管模式 |
| 20 | 跨境物流统筹服务 | 预留中欧班列仓位、国际公路专线、海外仓节点、末端配送跟踪接口 |
| 21 | 数字智能研判服务 | AI贸易管家、多语种咨询、政策测算、VR远程验厂、商机解读、风险预警 |
| 22 | 跨境供应链金融服务 | 预留信用贷款、存货质押、跨境信用证、汇率避险接口 |
| 23 | 数据驾驶舱 | 综合全景总览、趋势研判、国别穿透查询、市场风险预警可视化 |
| 24 | 统计功能 | 按国别、行业、企业、产品、时间、项目等条件多维统计 |
| 25 | 利用统计 | 检索、浏览、打印、下载、对接、成交等行为统计 |
| 26 | 移动端及小程序 | 企业入驻、需求发布、信息查询、消息提醒、撮合对接移动化操作 |
| 27 | 接口管理 | 接口注册、授权、白名单、调用日志、监控告警 |
| 28 | 备份恢复 | 定期全量备份、增量备份、恢复演练、容灾管理 |
| 29 | 数据活化更新 | 企业自主更新、活动对接、供需发布、项目跟踪自动沉淀动态数据 |
| 30 | 数据治理与合规 | 物理归集、逻辑隔离、脱敏处理、分类分级、跨境合规技术支撑 |

### 3.6 外部系统对接要求

平台须具备与以下系统的对接能力，具体对接范围及深度在项目实施阶段由采购人确认：

政务系统：贸企通、贸法通、陕企通、陕西国际贸易单一窗口、省大数据局相关系统；

金融服务：银行系统、跨境结算平台、供应链金融机构；

物流服务：中欧班列运营平台、国际货代系统、海外仓管理系统；

监管服务：海关、税务、出口信用保险；

专业服务：律师事务所、知识产权机构、认证机构。

对接方式支持API接口调用、数据交换、单点登录等，提供接口注册、授权管理、白名单控制、调用日志与监控功能。

### 3.7 系统角色与权限

默认角色：系统须预置不少于11类角色：平台管理员、系统管理员、安全（保密）管理员、安全审计员、数据管理员、贸促业务管理员、文献/资料管理员、企业用户、中亚采购商用户、第三方服务机构用户、政府监管及决策用户。

权限管理要求：

支持自定义角色及角色权限配置；

支持按陕西省贸促会、市县贸促系统、商协会、企业、境外采购商、第三方服务机构等组织层级配置权限；

实现功能权限、数据权限、检索权限、电子文件权限、操作权限的精细化管理；

支持三员分立（系统管理员、安全管理员、安全审计员）的基本要求。

### 3.8 性能与扩展性要求

（1）支持全省贸促系统、企业、境外采购商及第三方服务机构多角色并发使用，具备良好的响应速度与稳定性；

（2）数据库具备高可用性，故障或停机情况下保障数据可恢复、服务可延续；

（3）支持负载增加时通过横向扩展满足业务增长需求；

（4）支持国别扩展、语种扩展、接口扩展、业务流程扩展，满足中亚五国及"一带一路"沿线国家后续拓展需要；

（5）系统模块化部署，后续功能迭代不推倒重来、不重复开发。

## 第四节　合规与安全要求

### 4.1 法律法规与标准规范依据

平台设计、开发、部署、安全、数据治理和运维须符合以下现行有效规定：

《中华人民共和国网络安全法》；

《中华人民共和国数据安全法》；

《中华人民共和国个人信息保护法》；

《中华人民共和国电子商务法》；

《数据出境安全评估办法》；

《促进和规范数据跨境流动规定》；

GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》；

GB/T 25070-2019《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》；

GB/T 28448-2019《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》；

GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》；

GB/T 35273-2020《信息安全技术 个人信息安全规范》；

GB/T 36344-2018《信息技术 数据质量评价指标》；

GB/T 38672-2020《信息技术 大数据 接口基本要求》；

GB/T 38667-2020《信息技术 大数据 数据分类指南》；

国家及陕西省关于数字政府、政务数据、跨境数据流动、外经贸服务的其他现行有效规定。

### 4.2 网络安全等级保护

（1）平台建设须按网络安全等级保护第三级要求设计和实施；

（2）投标人须配合采购人完成定级备案、安全测评、差距整改及复测支撑工作，最终等保结论以公安机关备案及具备资质的测评机构出具报告为准。

### 4.3 商用密码应用

（1）平台须按照GB/T 39786-2021要求设计密码应用方案，涵盖身份鉴别、访问控制、数据传输加密、存储加密、完整性保护、抗抵赖等密码应用场景；

（2）投标人须配合采购人完成商用密码应用安全性评估相关工作。

### 4.4 数据安全与跨境合规

（1）全量原始经贸数据统一归集至采购人指定政务云平台，实行集中脱敏治理；

（2）核心经贸数据加密存储，敏感个人信息脱敏处理，严格限制访问权限；

（3）数据出境须依法依规履行安全评估、标准合同备案或认证程序，由采购人作为数据处理者按法定程序申报，平台提供技术支撑与配合；

（4）平台自身不擅自向境外传输原始经贸数据。

### 4.5 部署环境

（1）系统部署于采购人指定的政务云或政务网络环境内；

（2）云资源、基础硬件由采购人提供，投标人负责系统部署、适配及调优；

（3）系统须满足指定环境下的等级保护、密码应用和数据安全边界要求。

## 第五节　商务要求

### 5.1 交付时间节点

| 里程碑 | 完成时限 | 交付内容 |
| --- | --- | --- |
| 首期基础底座上线试运行 | 合同正式签订之日起1.5个月内 | 中国—中亚企业合作数据库上线；"三库一清单"基础数据归集；基础供需撮合功能；基础政策查询；基础商事服务入口；基础数据驾驶舱 |
| 全部建设内容交付 | 合同正式签订之日起2个月内 | 全量功能模块上线；全部外部接口对接联调完成；数据治理完成；培训完成；具备竣工验收条件 |

### 5.2 实施要求

| 阶段 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 项目计划 | 制定详细实施计划，明确时间节点、任务分工、进度控制措施，编制风险识别与应对预案 |
| 环境部署 | 在采购人指定环境中完成系统安装部署、适配及基础配置调优 |
| 技术实施 | 完成业务定制、系统参数设置、历史数据迁移、外部接口对接联调、数据治理、安全加固 |
| 系统测试 | 执行集成测试、性能测试、安全测试，出具测试报告，根据测试结果完成系统调优 |
| 培训交付 | 对贸促业务人员、数据管理人员、系统运维人员进行操作培训与维护培训，直至熟练使用 |

### 5.3 交付成果

投标人须交付以下成果，所有文档语言为中文，采用国际单位制：

软件系统文档：概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、接口设计说明书；操作手册、用户手册、系统部署手册、系统运维手册。

项目管理文档：项目计划、实施方案、施工报告、施工日志及相关批准文件。

数据相关文档：数据字典、数据治理规则说明、接口文档、安全配置说明。

合规与培训材料：等保测评配合材料、商用密码应用安全性评估配合材料、培训教材及考核记录。

### 5.4 培训要求

（1）提供不限次数的操作与维护培训，直至采购人相关人员能够熟练使用和维护系统；

（2）培训方式包括线上与线下，其中线下集中培训不少于2次；

（3）提供详细的培训计划与培训大纲。

### 5.5 质保与售后服务

| 项目 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 质保期限 | 自双方签署项目竣工验收单之日起1年 |
| 服务方式 | 社交媒体沟通指导、电话沟通指导、网络远程指导、现场服务 |
| 远程响应 | 收到技术服务请求后20分钟内响应，2小时内提出具体解决办法 |
| 现场响应 | 收到现场服务请求后24小时内响应，与采购人协商后商定到场时间，服务完成后须经采购人确认方可离开 |
| 服务人员 | 派出人员须具备独立解决问题的能力，熟悉系统架构与业务逻辑，遵守采购人现场规章制度 |
| 费用承担 | 服务期间发生的交通、食宿、通讯、保险等费用包含在合同总价中，不另行列支 |

### 5.6 质量要求

（1）所提供的软件系统须为正版授权产品，无知识产权纠纷，符合国家及行业相关标准；

（2）系统须满足网络安全等级保护第三级要求，配合采购人完成相关测评、备案和整改；

（3）系统运行须稳定可靠，在采购人指定环境中满足性能与并发要求；

（4）数据质量须符合GB/T 36344-2018《信息技术 数据质量评价指标》相关要求。

## 第六节　验收标准

| 验收阶段 | 验收内容 | 验收依据 |
| --- | --- | --- |
| 初步验收 | 首期基础底座上线试运行，核心数据库及基础功能可用 | 需求文档、实施方案、上线报告 |
| 竣工验收 | 全量功能交付、接口联调完成、数据治理达标、培训完成、文档齐全、等保及密评配合到位 | 采购需求、合同、测试报告、交付文档清单、用户确认单 |

验收由采购人组织，投标人配合。验收通过后双方签署竣工验收单，质保期自签署之日起算。

## 第七章　特别说明

（1）本平台定位为第四方数字贸易基础设施，投标方案不得包含自营贸易、货权控制或资金池运营设计，否则按照无效响应文件处理。

（2）数据安全与跨境合规为项目核心合规底线 。

（3）国产化适配为硬性要求，投标方案须明确适配范围与实施路径；