一、项目概况

为保证陕西省教育考试招生工作顺利实施，更好的通过短信方式与各类考试招生信息系统的应用对接，提高信息发送效率，且能够统一对接短信网关进行短信发送，特建设本项目。

本项目运营商需提供接入机制，通过短信接口与陕西省教育考试院相关业务系统对接，实现丰富的短信业务应用功能可供各部门群发/接收短消息，包括对内发送通知、提醒、告知等信息，对外发送考生成绩、各类业务反馈信息、通知、提醒、告知等信息，实现宣传、通信等相关业务的大批量短信发送，同时对短信接入业务集中管理、集中监控。

二、项目内容及要求

必须实现国内运营商全网用户群发，实现全网统一接入号和全网信息上行回复及发送状态反馈。全年发送不低于800万条，超出部分由供应商支付。日发送量最高上限不超过通管局要求，但不得低于每日/50万条，如需特殊审批由运营商自行解决。三网接入号配置考试院专属独立的接入号，发送外显号码有且只为8位短码10639000，实现三家运营商畅通到达。短信发送频率，应达到或高于500条/秒，实现24小时不间断发送。运营商提供一条短信发送专线及配套软硬件（硬件设备含各类配套设备、配件及模块，软件无任何授权限制）。

实现长短信功能，应实现多条信息长度的长短信，即最大单条信息实现多字，避免出现“第/页”的较差用户体验情况。

从短信网关发送短信到用户手机延迟小于等于2秒；短信发送成功率剔除无效号码外需达到100%。

提供短信发送接口标准，提供短信发送技术支撑服务，API文档，主流程序demo（Javc,C#,php,.net等）。提供关键词、敏感词等免审核机制，避免涉及敏感词的短信息遭拦截无法发送。

及时更新新号段，对发送失败的短信，如果是通道原因，需要进行补发，如是手机终端原因的，则不需要进行对失败的短信进行补发。

为提高短信平台可用性和降低重保时期故障率，运营商将在重要通信保障期间禁止一切影响业务运行的割接、升级、打补丁、加载等操作，禁止一切影响业务运行局数据修改、网络优化等操作。

运营商将针对重点保障期间的专线服务安排专人重点保障，以确保保障期间各类业务正常运行。

对于发送不成功的手机号码，短信平台须有多次重发机制，可由用户选择定制手动发送和平台自动发送，同时平台应存储详细的发送日志，短信平台可按照发送日志相关代码（相关代码包括但不限于手机号码、发送成功代码、错误代码等）进行查询并导出，并将最终的发送报告发送至考试院指定手机号码。如有漏发信息，相关责任由运营商承担。短信发送超出部分由成交单位承担。

三、售后服务及服务时间

提供针对本项目的运营商客户经理、技术接口人的联系清单。完整可靠的售后服务方案。每季度短信发送量分析清单。自成交公告之日起3天内完成短信平台搭建。服务时间为一年。

四、能力要求

供应商必须具有《增值电信业务经营许可证》或者《基础电信业务经营许可证》。供应商在响应文件中要有项目管理方案、质量体系保证及质量承诺、组织实施方案。

五、运维服务考评标准：

合同期内，考评分值达到90分（含）以上，乙方获得全部考核款；70分以下考核款全部扣除，70分-90分之间按扣分情况获得考核款，每扣除1分则扣除考核款总额的0.5%扣完为止。

| 考评元素一级 | 考评元素二级 | 指标说明 | 打分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员组织管理 | 资源投入 | 各阶段的参与人员全程全职参与项目工作。如需对本项目投入人员进行变更，应提前两周书面通知甲方负责人并经同意后在变更前补充相应数量、资质的人员。 变更主要包括：撤离、更换、辞退。 | 1、未按照合同规定投入、更换人员，扣1-3分 2、核心人员每流失一人，扣1-3分 |
|  | 人员能力 | 应保证参与本项目人员的技术能力和水平满足他所从事的工作的要求。 | 每出现一人未能达到要求则扣1-3分 |
|  | 团队管理 | 项目团队有效管理，资源落实到位，项目角色和职责定义清晰。 项目人员应严格遵循甲方单位的相关工作及管理规范。 | 1、出现项目资源组织混乱，职责不明、相互推诿的情况，每出现一次扣2分 2、在服务周期内如出现人员未遵循规范，每出现一次视情节严重程度扣1-3分 |
| 工作质量保障 | 交流沟通 | 项目沟通顺畅，报告文档及时、完整有效。 | 未及时汇报工作情况，或内容不完整或延误，根据严重情况扣1-3分 |
|  | 文档质量 | 文档必须完整，并必须按照甲方标准书写 | 每次发生项目文档不规范或不完整，扣1-3分 |
|  | 服务的及时有效性 | 乙方项目经理针对甲方提出的意见及建议予以及时反馈； 提供准确有效的专网运行状态监控。 | 每次发生重大问题反馈不及时或不准确，扣1-3分 |
|  | 线路质量 | 确定因短信专网线路中断造成业务中断的情况； | 1、设备故障，短信息无法发送，2小时内未排除，扣2分；4小时内未排除，扣5分。 2、专网线路故障，短信息无法发送，2小时内未排除，扣2分；4小时内未排除，扣5分。 3、24小时内未排除故障，扣10分。 4、重要节点期间，专网线路、设备故障导致短信息无法发送，扣15分. |
| 服务质量保障 | 服务态度 | 服务态度良好，及时响应，提交的服务报告规范有效，能积极配合完成相关工作。 | 每出现一次服务态度不佳、工作配合不力的投诉，根据严重情况扣1-3分 |