志丹县自然资源局

关于志丹县耕地保护和国土绿化空间专项规划核实确认服务项目采购需求

一、项目概况

根据自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室联合印发的《耕地保护和国土绿化空间专项规划编制工作方案》（自然资办函〔2026〕124号）以及《陕西省自然资源厅 陕西省林业局关于开展耕地保护和国土绿化空间专项规划编制有关工作的通知》（陕自然资耕发〔2026〕364号）等文件要求，围绕规划目标和“四类空间”布局，明确方案总体要求、目标指标、空间分布和实施原则，依据林耕空间矛盾处理原则和落图规则，通过自上而下和自下而上相结合的方式，明确并划定志丹县“耕地空间、耕地补充空间、林草空间、林草补充空间”四类空间，形成志丹县耕地保护和国土绿化空间划定成果，统一纳入“一张图”平台管理。破解志丹县耕地与林草空间矛盾，规范空间划定、优化布局配置、强化管控效能，推动耕地保护与国土绿化协同发展，为县域粮食安全和生态安全提供坚实保障。
二、服务内容与要求

1.现状底数梳理：整合国土变更调查、永久基本农田、林草资源、高标准农田等现状数据，全面查清全县耕地保护、国土绿化底数，排查耕林重叠冲突突出问题，建立问题台账。

2.目标指标分解：依据上级考核及国土空间规划管控要求，确定全县耕地保护、耕地质量提升等核心管控指标，细化分解至各乡镇（街道）。

3.耕地保护空间划定：对接相关部门及乡镇，明确耕地保护空间总体格局、划定耕地保护管理边界、保护分区，确定管控规则。

4.耕地补充空间划定：根据耕地补充空间划定方法及要求，结合耕地占补平衡潜力测算，考虑规划期内耕地保护任务落实和布局调整优化。

5.永久基本农田正向优化：严格落实国土空间总体规划确定的永久基本农田保护任务，以永久基本农田核实处置成果为基础，按照自然资源部和陕西省要求，结合耕地空间调整情况，开展永久基本农田正向优化，实现数量、质量、布局同步提升。
6.重点项目（工程）：结合县域实际，明确年度实施计划、重点工程、整改措施、责任分工及实施时序，形成重点项目清单。

7.成果汇总入库与报审：完成方案文本、附图、附表、矢量数据库、汇报材料编制，符合自然资源一张图入库标准；全程配合部门征求意见、专家评审、政府报批及上级核查答疑。

三、收费依据

根据上述工作内容，结合往年同类型项目成本，并参考延安市其它区县费用情况，综合考虑作为本次志丹县耕地保护和国土绿化空间实施方案收费依据。

四、资质要求

须具备城乡规划（国土空间规划）编制乙级及以上资质。

五、调整系数

    无。
六、交付期限

180日历天。

七、提交成果

1.《志丹县耕地保护与国土空间绿化实施方案》文本（送审稿、报批稿）；
2.附件：指标表、重点项目（工程）安排表；
3.全套专题图件（PDF+矢量格式）；

4.矢量数据库成果（符合省、市自然资源一张图入库标准）。
 志丹县自然资源局
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