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一、项目总体情况
（一）项目名称：商洛大云寺壁画保护修复工程
（二）项目所属年度：2026年
（三）项目所属分类：工程
（四）预算金额（元）：1,276,420.31元
（五）项目概况：
大云寺原名西岩院,始创于唐代开元年间,元代至正年间改名大云寺。元末遭火焚,大部分建筑被毁,明代景泰年间重新修建,命名大云寺。大云寺壁画分别分布于山门、前殿和中殿，位于山门室内东西山墙山尖处，前殿室内东西山墙山尖处及前后檐斗拱闸挡板内外两侧，后殿室内东西山墙山尖处。根据现场调查了解,文物建筑多次维修施工中对壁画保护措施不够,造成了一定的人为污染,随着时间推移，环境变化，壁画颜料层已经受到了严重损害，影响了壁画的文物价值并危害到壁画的长期保存，必须尽快实施保护修复措施。本项目为商洛大云寺壁画保护修复工程，详见施工图纸。
二、项目需求调查情况
依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目 不需要 需求调查，具体情况如下：
三、项目采购实施计划
（一）采购组织形式：部门集中采购
（二）采购方式：竞争性磋商
（三）本项目是否单位自行组织采购：否
（四）采购包划分：不分包采购
（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
1.专门面向中小企业采购
注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。
2.不专门面向的原因：     /     
（六）是否采购环境标识产品：否
（七）是否采购节能产品：否
（八）项目的采购标的是否包含进口产品：否
（九）采购标的是否属于政府购买服务：否
（十）是否属于政务信息系统项目：否
（十一）是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否
（十二）是否属于一签多年项目：否
四、项目需求及分包情况、采购标的
1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
1）专门面向中小企业采购
2）面向的企业规模：中小企业
7、合同管理安排
1）合同类型：施工合同
2）合同履行期限：75日历天
3）合同履约地点：采购人指定地点。
4）支付方式：分期付款
5）履约保证金及缴纳形式：
中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否
履约保证金缴纳比例：0%
缴纳方式：/
缴纳说明：/
6）质量保证金及缴纳形式：
中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否
7）合同支付约定：
[bookmark: _Hlk182583817]1、预付款，合同签订后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的30.0%
2、进度款，工程竣工后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的50.0%
3、其他，工程验收合格后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的20.0%
8）验收交付标准和方法：达到国家现行行业施工验收规范“合格”标准。
9）质量保修范围和保修期：详见竞争性磋商文件合同附件
10）知识产权归属和处理方式：详见竞争性磋商文件合同附件
11）成本补偿和风险分担约定：无
12）违约责任与解决争议的方法：详见竞争性磋商文件合同附件
13）合同其他条款：详见竞争性磋商文件合同附件
8、履约验收方案
1）验收组织方式：自行验收
2）是否邀请本项目的其他供应商：否
3）是否邀请专家：否
4）是否邀请服务对象：是
5）是否邀请第三方检测机构：是
6）履约验收程序：一次性验收
7）履约验收时间：
供应商提出验收申请之日起10日内组织验收
8）验收组织的其他事项：/
9）技术履约验收内容：/
10）商务履约验收内容：/
11）履约验收标准：/
12）履约验收其他事项：/
五、风险控制措施和替代方案
该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否
