常宁新区神禾五路（子午大道-常瑞街）市政道路初步设计服务项目

建设工程设计合同

监制

中华人民共和建设部

国家工商行政管理局

甲方：

乙方：

甲方委托乙方承担  常宁新区神禾五路（子午大道-常瑞街）市政道路初步设计服务项目  工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同签订依据：

1.《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》。

2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

3.建设工程批准文件。

第二条 设计依据：

1.甲方提交的基础资料

2.乙方采用的主要技术标准是：国家现行规范及标准。

第三条 本合同设计项目的内容：项目名称、阶段、项目投资额及概况等见下表：

1.项目名称：  常宁新区神禾五路（子午大道-常瑞街）市政道路初步设计服务项目

2.设计阶段：          初步设计阶段

3.项目概况：

（1）工程建设规模：常宁新区神禾五路（子午大道-常瑞街）市政道路工程建设项目位于子午大道以东，常瑞街以西，锦湖街以南，神禾四路以北。道路为东西走向，全长约1527.897m，规划红线宽度40m。道路等级为城市次干路，设计速度40km/h。

（2）工程建设内容：包含道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程及其他附属设施等。

（3）项目总投资为9979.21万元，其中建筑安装工程费用为8135.23万元。

第四条 乙方应向甲方交付的成果文件：

1.成果文件的格式要求：初步设计纸质版图纸A3、概算文本A4及电子版dwg、pdf

2.成果文件的份数要求：   纸质版8套，与纸质报告相一致的扫描盖章的电子文件1套（包含dwg、pdf）。

3.成果文件的载体要求

（1）纸质版的要求：设计文本及图纸A3、概算文本A4

（2）电子版的要求：电子版dwg、pdf

4.成果文件的其他要求：        ／

第五条 项目负责人及职责

1.甲方该项目联系人为              ；电话：         ，电子邮件：         。甲方项目联系人代表甲方负责与乙方的所有业务往来及文件签收，负责施工过程中的设计联络工作并代表甲方对乙方信息的正确性负责；

2.乙方该项目的联系人为        ；电话：          ，乙方项目联系人代表乙方负责与甲方的所有业务往来及文件签收，并代表甲方对己方信息的正确性等负责；

第六条 服务期限：合同生效且甲方通知乙方启动项目初步设计及概算编后的30个日历天。

第七条 签约合同价

1.本合同初步设计费总价款为（含税价）大写：人民币              元（小写：¥              元）。

说明：本合同为固定总价合同，不受市场价格变化的影响，该合同总价包括乙方承担该项目所需一切费用，合同价不作任何调整。

2. 合同价款支付方式

第一阶段：合同签订后，项目初步设计及概算编制完提交成果后，甲方向乙方支付该项目初步设计费用总额的50%。

第二阶段：项目初步设计及概算成果通过政府行政部门审批并取得初步设计及概算批复后，甲方向乙方支付该项目初步设计费用总额的50%。

（2）每次支付前乙方应向甲方提供约定数额的增值税普通发票。

（3）乙方指定收款账户：

户名：

账号：

开户行：

第八条 双方责任

1.甲方责任

（1）甲方按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同规定的交付设计文件时间顺延；甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

（2）甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

在未签订合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，甲方应支付相应设计费。

- 甲方应按合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

- （4）甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，不得严重背离合理设计周期，经双方协商后确定提前交付设计文件时间。

2.乙方责任

（1）乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。

（2）设计合理使用年限为国家规定年限。

（3）乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并按国家有关规定补偿。

（4）由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

（5）乙方交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方负责向本项目施工图设计单位技术交底，委派专职人员负责技术衔接工作。

第九条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况、泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条 争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第    2    种方式解决：

1.提交  西安市  仲裁委员会仲裁；

2.依法向工程所在地人民法院起诉。

第十一条 合同生效及其他

1.本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

2.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

3.本合同双方签字并盖章即生效，一式   陆    份，甲方   肆   份，乙方    贰   份。

4.双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5.未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

6.本合同附件作为本合同不可分割的一部分，与本合同正文具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页为签章页，以下无正文）

甲方：（盖章）				                   乙方：（盖章）

法定代表人或委托                               法定代表人或委托

代理人（签字或盖章）：	                      代理人（签字或盖章）：

经办部门：

年   月   日                          年   月   日