商务应答表

采购项目名称：{请填写采购项目名称}

采购项目编号：{请填写采购项目编号}

| 序号 | 名称 | 磋商文件商务要求 | 磋商响应文件 （响应/不响应） | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 合同签订之日起至项目全部验收通过并完成监理资料移交之日止 |  |  |
| 2 | 服务地点 | 渭南市 |  |  |
| 3 | 考核（验收）标准和方法 | 监理单位全面覆盖EPC设计、采购、施工全流程履职到位，符合采购文件要求和现行国家标准、行业标准。验收前提交监理工作形成的所有文档。全过程监理资料完整、规范、可追溯，监理人员按约定全职在岗，项目无重大质量事故、安全生产责任事故，投资控制在批复预算范围内，设计、采购、施工环节合规可控，整改全部到位，全面完成合同约定全部监理义务。验收不合格的，监理单位必须限期无偿整改，整改仍不合格的，采购人有权解除合同，追究违约责任。 |  |  |
| 4 | 支付方式 | 分期付款 |  |  |
| 5 | 支付约定 | 1.合同签订后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00%。 2.项目内容全部完成验收合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的50.00%。 3.验收合格之日起两年后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的10.00%。 |  |  |
| 6 | 违约责任及解决争议的方法 | 采购人定期对监理人员到岗、履职情况、监理资料、现场管控质量进行考核，未按合同履职的，责令限期整改、扣除相应监理费用；情节严重、无法保障项目管控要求的，采购人有权单方解除合同，追究相应违约责任。具体详见合同条款。 |  |  |
| 7 | 响应有效期 | 提交首次响应文件的截止之日起不少于90天。 |  |  |
| 8 | 质量标准 | 质量标准达到国家现行行业验收规范“合格”标准 |  |  |
| 9 | 合同条款 | 响应文件中对合同草案条款未附加采购人难以接受的条件 |  |  |

注：1.响应说明填写：若优于磋商要求的内容具体填写。

2.表格不够用，各供应商可按此表复制。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日