采购包1：2026年度西乡县城南街道泾洋村“千万工程“省级示范村“奖补资金“项目

综合评分明细表（格式）：

（7）绿色施工与可持续发展措施：

供应商针对本项目编制完善的绿色施工与可持续发展措施，体现环保、节能、节材理念，特别关注本项目工程内容如软土路基换填、水泥稳定砂砾基层施工、沥青面层施工的特殊要求，包含：①环境保护与降尘降噪：针对软土开挖、砂砾回填、水泥稳定层拌合及摊铺、沥青拌合及摊铺等环节，制定专项降尘（如扬尘源覆盖、洒水降尘）、降噪（如设备隔音、作业时间优化）、防异味（如沥青烟气、水泥粉尘异味控制）等措施；②资源节约与循环利用：资源节约与循环利用：施工过程中对水、电、建筑材料的节约与循环利用方案；③场地复原及周边生态保护：施工结束后对软土路基开挖区、路面施工区的清理、复原（如路基换填后原地貌恢复、路面施工临时占地复绿）及周边生态保护承诺（如避免破坏周边植被、水体）。