# 2025年阳春镇付家河村农村公益事 业重点村建设项目

合 同 书

扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

施 工 合 同

甲方：汉中市南郑区阳春镇付家河村村民委员会

乙方：陕西曲池城建筑有限公司

依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规。 按照平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商 一致，就  2025年阳春镇付家河村农村公益事业重点村建设  项且项目特订立本合同，甲乙双方应共同遵照执行。

### 一 、工程概况

1、工程名称：2025年阳春镇付家河村农村公益事业重 点村建设项目

工程内容：主要建设内容为为1、2、4、5、7 组新建 0.4m  宽矩形砼排水沟(15cm  厚钢筋砼盖板)403m,4   组新建 DN500HDPE 双壁波纹管18米及成品塑料检查井1座，5组新 建 D40 U型渠74米；4、5 组新建18cm 厚 C30 水泥混凝土  道路188m²,6、7、9  组用18cm 厚 C30 水泥混凝土加宽道  路238 m²; 彭家河坎段~敬老院长1450m  沿线安装8m 高太阳 能路灯51盏并配套浇筑砼基础。

2、承包方式：甲方以包工包料的形式一次性承包给乙 方。

3、工程期限：    年    月    日至     年   月 日前全部竣工。

4、工程总金额：伍拾万零伍仟零柒拾捌元壹角肆分 (¥:505078.14元)

### 二 、 双方责任：

1、乙方必须在甲方指定范围内进行施工，超出指定范 围外的工程量，甲方不予以计量。

2、施工结束后，乙方应及时向甲方申请组织验收。

3、 施工现场乙方应服从甲方技术指导及接受上级有关

部门的监督检查。

4、乙方施工所安装的太阳能路灯应符合国家质量标准， 不得使用低劣产品。

### 三 、质保期：

从竣工验收交付日起三 年内 ，乙方对所供货物实行保 修包换。(因人为因素或不可抗力因素，造成产品的损坏，乙 方不提供免费的质量保证)。

### 四 、 安全措施：

1、乙方应采取必要的安全保障措施。如发生各种不安 全事故所造成的一切损失，概由乙方承担全部责任，甲方概 不负责。

2、乙方应遵守工程建设生产有关管理规定，严格按照 工程标准组织施工，并随时接受行业人员安全监督检查。

### 五、工程结算：

1、 本合同生效后，甲方分肆次付款，按如下约定支付

工程款：合同签订后按财政要求支付工程总价款的30%,项 目建设过半支付工程总价款的20%,竣工验收合格支付工程 总价款的30%,竣工结算经审计后支付工程总价款的20%, 同时要求施工方将工程总造价的3%做为质保金交给甲方指 定账户， 一年后，产品无质量问题，甲方全额退还给乙方。

### 六 、乙方责任：

1、乙方必须严格按照甲方要求，在规定工期内完成建 设任务。

2、乙方必须严格按照本合同条款之规定，严把质量关， 因乙方施工不当造成的质量问题必须进行返工的，所有费用  由乙方承担。

### 七、其它事项

1、工程建设因其他因素造成延期者，甲方不承担任何

责 任 。

2、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。

3、本合同自签订之日起正式生效。

甲方(法人或委托):              村( 盖 章)

乙方(法人):                    (盖章

.3

签订合同日期：    年  月   日

扫描全能王

3亿人都在用的扫描App