新集镇2025年农村饮水安全排查改造提升项目补充合同

甲方：      汉中市南郑区农村供水管理中心

乙方：      陕西加辰奉旭建设工程有限公司

- 一、签订背景

- 甲乙双方于2025年8月4日签订了南郑区新集镇2025年农村饮水安全排查改造提升项目施工合同，现因管道等工程量增加原因，需对原合同进行补充，经双方友好协商，达成如下补充协议，以共同遵守。

- 二、补充内容

- 合同新增工程量以最终实际完成量计算，新增部分单价仍执行原合同单价，且总价不超过原合同的10%，其他未提及的原合同条款保持不变，继续有效。

- 三、其他约定

- 1.本补充合同是原合同的有效组成部分，与原合同具有同等法律效力；本合同约定与原合同不一致的，以本补充合同为准。

- 2.本补充合同履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，按原合同约定的争议解决方式处理。

- 3.本补充合同一式 4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，自双方签字（盖章）之日起生效。

- 甲方：汉中市南郑区农村供水管理中心      乙方：陕西加辰奉旭建设工程有限公司

- 法定代表人：                        法定代表人：

- 或委托代理人（签章）：              或委托代理人（签章）：

- 签订日期：     年   月   日         签订日期：     年   月   日