施工合同

甲方（发包方）：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

乙方（承包方）：陕西永安顺立建设工程有限公司

第一条 工程概况

1、工程名称：西咸新区空港新城幸福里小学厕所改造项目

2、工程地点：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

3、工程内容及范围：卫生间拆除工程、洁具更换、隔断安装、吊顶安装、电气设备安装。墙地砖拆除及新铺、洗手台安装。

第二条 合同价款及支付方式

1.预估合同价款：小写：456820.25元  ，大写： 肆拾伍万陆仟捌佰贰拾元贰角五分 。

本合同为固定单价合同，单价详见附件《工程量清单与报价表》，工程量按实际完成并经甲方验收合格的数量结算；

2.付款方式：

（1）工程完工，甲方验收合格后支付到合同总价的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满后退还。

（2）支付工程款前，乙方应提供工程所在地地税部门开具的足额的发票，否则甲方有权拒付工程款。

第三条 工程质量与验收

1.工程质量标准：乙方应严格按照国家现行《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242）等相关规范、设计文件及甲方要求施工，确保工程质量合格，达到学校正常使用标准；

2.分部分项工程验收：工程关键节点（如防水工程、管道试压等）完成后，乙方应提前3个工作日通知甲方验收，甲方应在收到通知后3个工作日内组织验收，验收合格后方可进行下一道工序；

3.竣工验收：工程全部完工后，乙方提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料（包括但不限于竣工图、隐蔽工程验收记录、材料合格证明、检测报告等），甲方在收到申请后5个工作日内组织相关人员进行竣工验收，验收合格的，双方签署《竣工验收合格证书》；验收不合格的，乙方应在甲方指定的期限内整改完毕，重新申请验收，整改费用由乙方承担，工期不予顺延。

第四条 质保期

1.本工程质保期为1年，自《竣工验收合格证书》签署之日起计算；

2.因甲方使用不当、人为损坏或不可抗力导致的工程损坏，乙方可提供维修服务，费用由甲方承担。

第五条 双方责任

（一）甲方责任

1.负责向乙方提供施工现场的相关情况（如地下管线位置等），并协调学校内部相关部门，为乙方施工提供必要的场地、通行条件及水电接驳点（水电费由甲方承担）；

2.按合同约定及时支付工程款项；

3.因甲方原因（如设计变更、指令错误等）导致乙方停工、返工的，甲方应承担相应的损失，工期相应顺延。

（二）乙方责任

1.严格按照设计文件、施工规范及甲方要求组织施工，建立健全安全生产、质量管理体系，确保工程质量和工期；

2.委派__程党飞____为乙方项目经理，负责现场施工管理、协调与沟通，及时向甲方汇报工程进展情况；

5.负责工程竣工后的垃圾清运工作，做到工完场清；

6.按照合同约定提交竣工资料，配合甲方办理竣工验收和结算手续；

7.接受甲方及相关部门的监督检查，对提出的问题及时整改。

8、乙方应负责对甲方除改造区域外其他设施、设备进行保护，施工过程中如有损坏应照价赔偿或进行维修

第六条 设计变更与工程量调整

1.施工过程中，甲方如需变更设计或施工内容，应提前5个工作日向乙方发出书面设计变更通知，乙方应按变更通知要求施工；

2.因设计变更导致工程量增加或减少的，合同价款相应调整：固定单价合同按实际工程量（双方验收量），原清单有价的按原合同价调整，原合同没有价的，按现行清单的计价原则重新组价调整价款。主材价优先参考咸阳当期信息价，信息价没有的依据市场价。

3.乙方不得擅自变更设计，若因乙方擅自变更导致工程质量问题或费用增加，由乙方承担全部责任。

第七条 违约责任

任何一方擅自解除合同的，应向对方支付合同总价款5% 的违约金，若违约金不足以弥补对方实际损失的，还应赔偿差额部分。

第八条 争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

第九条 其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，质保期届满且甲方付清全部款项后终止；

2.本合同附件是合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，附件包括：《工程量清单与报价表》《主要材料及设备确认单》《设计图纸》《双方营业执照 / 资质证书复印件》等；

3.本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份，具有同等法律效力；

4.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________________

法定代表人 / 授权代表人（签字）：__________

签订日期：______年______月______日

乙方（盖章）：________________________

法定代表人 / 授权代表人（签字）：__________

签订日期：______年______月______日

| # 分部分项工程量清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 020102002001 | 块料楼地面[项目特征] 1.3号楼2-3层男卫生间 2.新做10mm厚300mm*300mm防滑地砖 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶） 4.1.5厚高分子涂膜防水+丙纶布上翻300mm（另计） 5.1:3水泥砂浆找平层，最薄处20厚坡向地漏，一次抹平 [工作内容] 1.面层铺设 2.基层铺设 3.材料运输 | m2 | 49.53 | 141.98 | 7032.27 |
| 2 | 020102002002 | 块料楼地面[项目特征] 1.1号楼二楼教职工男卫生间 2.新做10mm厚300mm*300mm防滑地砖 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶） 4.1.5厚高分子涂膜防水+丙纶布上翻300mm（另计） 5.1:3水泥砂浆找平层，最薄处20厚坡向地漏，一次抹平 [工作内容] 1.面层铺设 2.基层铺设 3.材料运输 | m2 | 12.7 | 141.98 | 1803.15 |
| 3 | 010703001001 | 卷材防水 [项目特征] 1.防水做法:1.5厚高分子涂膜防水+丙纶布上翻300mm 2.3号楼2-3层男卫生间[工作内容] 1.抹找平层 2.刷粘结剂 3.刷防水涂料 | m2 | 49.53 | 19.45 | 963.36 |
| 4 | 010703001002 | 卷材防水 [项目特征] 1.1号楼二楼教职工男卫生间 2.防水做法:1.5厚高分子涂膜防水+丙纶布上翻300mm [工作内容] 1.刷粘结剂 2.铺防水卷材 | m2 | 12.7 | 19.45 | 247.02 |
| 本页合计 |  |  |  |  |  | 10045.80 |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 | 专业：土建工程 | 第 2 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 5 | 020209001001 | 隔断 [项目特征] 1.1-3号楼1-3层男卫生间 2.卫生间隔断成品安装含五金 3.材质：12mm厚抗倍特防水板[工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 132.95 | 151.73 | 20172.50 |
| 6 | 020603001001 | 洗漱台 [项目特征] 1.1-3号楼1-3层男卫生间 2.洗手台大理石成活面、钢架制安[工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | m2 | 17.1 | 745.33 | 12745.14 |
| 7 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.1-3号楼1-3层男卫生间 2.集成吊顶300mm*600mm,铝板厚0. 9mm [工作内容] 1.龙骨安装 2.面层安装 | m2 | 211.86 | 87.65 | 18569.53 |
| 8 | 020302001002 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.1、3号楼1-2层男卫及洗手间职工吊顶 2.集成吊顶300mm*600mm,铝板厚0. 5mm [工作内容] 1.龙骨安装 2.面层安装 | m2 | 48.76 | 87.65 | 4273.81 |
| 9 | 020302001003 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.2号楼1层男卫职工及洗手间吊顶 2.集成吊顶300mm*600mm,铝板厚0. 9mm [工作内容] 1.龙骨安装 2.面层安装 | m2 | 12.3 | 87.65 | 1078.10 |
| 10 | 020302001004 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.5号楼1-4层职工男卫及洗手间吊 | m2 | 43.19 | 87.65 | 3785.60 |
|  |  | 本页合计 |  |  |  | 60624.68 |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 | 专业：土建工程 | 第 3 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 顶 2.集成吊顶300mm*600mm,铝板厚0. 9mm [工作内容] 1.龙骨安装 2.面层安装 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 70670.48 |
|  |  | 本页合计 |  |  |  | 60624.68 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 70670.48 |

| # 分部分项工程量清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | AB001 | 拆除3号楼2-3层男卫 [项目特征] 1.拆除10mm厚地砖 2.拆除30mm厚水泥砂浆找平层 3.拆除20mm厚水泥砂浆找平层及防水层 | m2 | 49.53 | 9.24 | 457.66 |
| 2 | AB008 | 拆除1号楼2层教职工卫生间[项目特征] 1.拆除10mm厚地砖 2.拆除30mm厚水泥砂浆找平层 3.拆除20mm厚水泥砂浆找平层及防水层 | m2 | 12.7 | 9.23 | 117.22 |
| 3 | CB001 | 拆除洗手台 [项目特征] 1.1-3号楼1-3层男卫 2.拆除大理石面层 3.拆除基层（钢架等） 4.人工搬运至楼下指定点 | 套 | 9 | 69.69 | 627.21 |
| 4 | AB003 | 拆除蹲便器 [项目特征] 1.1-3号楼1-3层男卫 2.拆除脚踩阀 3.拆除蹲便器 4.人工搬运至楼下指定点 | 套 | 30 | 43.15 | 1294.50 |
| 5 | AB004 | 拆除座便器 [项目特征] 1.1-3号楼1-3层男卫 2.拆除角阀 3.拆除软管 4.拆除座便器 5.人工搬运至楼下指定点 | 套 | 9 | 49.94 | 449.46 |
| 6 | AB005 | 拆除原瓷砖小便池 [项目特征] 1.1-3号楼1-3层男卫 2.拆除小便池砼槽 3.拆除墙面塑料板 4.拆除DN20给水管 5.垃圾人工装袋运至楼下指定点 | 套 | 9 | 325.14 | 2926.26 |
| 7 | AB006 | 拆除原吊顶 [项目特征] 1.1-3号楼1-3层男卫 2.拆除铝板面层 3.拆除铝合金龙骨 4.人工搬运至楼下指定点 | m2 | 211 | 20.26 | 4274.86 |
| 8 | AB009 | 拆除原吊顶 [项目特征] 1.1、3号楼1-2层男卫及洗手间职工 | m2 | 48.76 | 20.26 | 987.88 |
|  |  | 本页合计 |  |  |  | 11135.05 |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除 | 专业：土建工程 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 卫生间吊顶 2.拆除铝板面层 3.拆除铝合金龙骨 4.人工搬运至楼下指定点 |  |  |  |  |
| 9 | AB010 | 拆除原吊顶 [项目特征] 1.2号楼1层男卫及洗手间职工卫生间吊顶 2.拆除铝板面层 3.拆除铝合金龙骨 4.人工搬运至楼下指定点 | m2 | 12.3 | 20.26 | 249.20 |
| 10 | AB011 | 拆除原吊顶 [项目特征] 1.5号楼1-4层男卫及洗手间职工卫生间吊顶 2.拆除铝板面层 3.拆除铝合金龙骨 4.人工搬运至楼下指定点 | m2 | 43.19 | 20.26 | 875.03 |
| 11 | AB007 | 垃圾外运 [项目特征] 1.垃圾从校内指定点装车外运 | m3 | 10 | 59.61 | 596.10 |
| 12 | AB002 | 木隔断拆除 [项目特征] 1.人工拆除 2.人工搬运至楼下指定点 | m2 | 132.95 | 17.09 | 2272.12 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 15127.50 |
|  |  | 本页合计 |  |  |  | 3992.45 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 15127.50 |

| # 分部分项工程量清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水安装部分 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030804004001 | 洗手盆 [项目特征] 1.材质:瓷盆台盆 2.位置：1-3号楼1-3层男卫生间 3.规格：16寸、椭园、外径410mm*3 10mm*160mm。 | 组 | 27 | 236.41 | 6383.07 |
| 2 | 030804016001 | 水龙头 [项目特征] 1.材质:洗手盆水龙头DN20铜芯水嘴（双混） 2.位置：1-3号楼1-3层男卫生间 | 个 | 27 | 138.26 | 3733.02 |
| 3 | 030804005001 | 拖布池 [项目特征] 1.材质:全瓷自带下水配件 2.位置：1-3号楼1-3层男卫生间 3.规格：385mm*385mm*395mm带支柱 | 组 | 18 | 206.88 | 3723.84 |
| 4 | 030804016002 | 水龙头 [项目特征] 1.材质:拖布池水龙头DN20钢质水嘴（单冷） 2.位置：1-3号楼1-3层男卫生间 | 个 | 18 | 38.27 | 688.86 |
| 5 | 030804017001 | 地漏 [项目特征] 1.名称:防臭水封地漏 2.材质：不锈钢材质 3.规格:DN50 4.位置：1-3号楼1-3层男卫生间 | 个 | 18 | 100.12 | 1802.16 |
| 6 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.材质:瓷蹲式大便器 2.DN25延时冲水阀 3.配套镀锌上水管DN25 1.5米4.位置：1-3号楼1-3层男卫生间 5.规格：370mm*120mm*415mm | 套 | 30 | 425.51 | 12765.30 |
| 7 | 030804013001 | 小便器 [项目特征] 1.材质:不锈钢小便池（304不锈钢 , 落地式） 2.型号、规格:3800mm*1000mm*500 mm,板厚1.0mm 3.位置：1-3号楼1-3层男卫生间 | 套 | 9 | 3400.00 | 30600.00 |
| 8 | 030804012002 | 大便器 [项目特征] 1.材质:坐式大便器 | 套 | 9 | 702.66 | 6323.94 |
|  |  | 本页合计 |  |  |  | 66020.19 |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水安装部分 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 2.位置：1-3号楼1-3层男卫生间 3.规格：375mm*700mm*390mm。 |  |  |  |  |
| 9 | 030804019001 | 小便槽冲洗管制作安装[项目特征] 1.材质:镀锌管 2.规格:DN20 3.位置：1-3号楼1-3层男卫生间 | m | 27 | 61.67 | 1665.09 |
| 10 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:角阀 2.材质:金属 3.型号、规格:DN20 4.位置：1-3号楼1-3层男卫生间 | 个 | 45 | 44.96 | 2023.20 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 69708.48 |
|  |  | 本页合计 |  |  |  | 3688.29 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 69708.48 |

| # 分部分项工程量清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气部分 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030213004001 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:LED平板灯300mm*600mm 2.型号:36w 3.男卫1-3号楼1-3层 | 套 | 22 | 122.54 | 2695.88 |
| 2 | 030213004002 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:LED平板灯300mm*600mm 2.型号:36w 3.男卫1、3号楼教职工1-2层 | 套 | 12 | 122.54 | 1470.48 |
| 3 | 030213004003 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:LED平板灯300mm*600mm 2.型号:36w 3.2号楼教职工男卫1层及1层洗手间 | 套 | 3 | 122.54 | 367.62 |
| 4 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:换气扇300mm*300mm、35w 2.男卫1-3号楼1-3层 | 个 | 22 | 124.17 | 2731.74 |
| 5 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:换气扇300mm*300mm、35w 3.男卫1、3号楼教职工1-2层 | 个 | 12 | 124.17 | 1490.04 |
| 6 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:换气扇300mm*300mm、35w 3.2号楼男卫教职工1层及洗手间 | 个 | 3 | 124.17 | 372.51 |
| 7 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:换气扇300mm*300mm、35w 3.5号楼男卫教职工1-4层及洗手间 | 个 | 8 | 124.17 | 993.36 |
| 8 | 030213004004 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:LED平板灯300mm*600mm 2.型号:36w 3.5号楼教职工男卫1-4层及1-4层洗手间 | 套 | 10 | 122.54 | 1225.40 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 11347.03 |
|  |  | 本页合计 |  |  |  | 11347.03 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 11347.03 |

| # 分部分项工程量清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 020102002001 | 块料楼地面[项目特征] 1.3号楼2-3层女卫生间 2.新做10mm厚300mm*300mm防滑地砖 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶） 4.1.5厚高分子涂膜防水+丙纶布上翻300mm（另计） 5.1:3水泥砂浆找平层，最薄处20厚坡向地漏，一次抹平 [工作内容] 1.面层铺设 2.基层铺设 3.材料运输 | m2 | 55.47 | 141.98 | 7875.63 |
| 2 | 020102002002 | 块料楼地面[项目特征] 1.1号楼二楼教职工女卫生间 2.新做10mm厚300mm*300mm防滑地砖 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶） 4.1.5厚高分子涂膜防水+丙纶布上翻300mm（另计） 5.1:3水泥砂浆找平层，最薄处20厚坡向地漏，一次抹平 [工作内容] 1.面层铺设 2.基层铺设 3.材料运输 | m2 | 7.77 | 141.98 | 1103.18 |
| 3 | 010703001002 | 卷材防水 [项目特征] 1.防水做法:1.5厚高分子涂膜防水+丙纶布上翻300mm 2.1号楼二楼教职工女卫生间[工作内容] 1.抹找平层 2.刷粘结剂 3.刷防水涂料 | m2 | 7.77 | 19.45 | 151.13 |
| 4 | 010703001001 | 卷材防水 [项目特征] 1.防水做法:1.5厚高分子涂膜防水+丙纶布上翻300mm 2.3号楼2-3层女卫生间[工作内容] 1.抹找平层 2.刷粘结剂 3.刷防水涂料 | m2 | 55.47 | 19.45 | 1078.89 |
|  |  | 本页合计 |  |  |  | 10208.83 |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 | 专业：土建工程 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 5 | 020209001001 | 隔断 [项目特征] 1.1-3号楼1-3层女卫生间 2.卫生间隔断成品安装含五金 3.材质：12mm厚抗倍特防水板[工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 253 | 151.73 | 38387.69 |
| 6 | 020603001001 | 洗漱台 [项目特征] 1.1-3号楼1-3层女卫生间 2.洗手台大理石成活面、钢架制安[工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | m2 | 17.23 | 745.33 | 12842.04 |
| 7 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.1-3号楼1-3层女卫生间 2.集成吊顶300mm*600mm,铝板厚0. 9mm [工作内容] 1.龙骨安装 2.面层安装 | m2 | 231.75 | 87.65 | 20312.89 |
| 8 | 020302001002 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.2号楼1层女卫职工吊顶 2.集成吊顶300mm*600mm,铝板厚0. 9mm [工作内容] 1.龙骨安装 2.面层安装 | m2 | 5.71 | 87.65 | 500.48 |
| 9 | 020302001003 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.5号楼1-4层职工女卫生间吊顶 2.集成吊顶300mm*600mm,铝板厚0. 9mm [工作内容] 1.龙骨安装 2.面层安装 | m2 | 66.86 | 87.65 | 5860.28 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 88112.21 |
|  |  | 本页合计 |  |  |  | 77903.38 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 88112.21 |

| # 分部分项工程量清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | AB001 | 拆除3号楼2-3层女卫 [项目特征] 1.拆除10mm厚地砖 2.拆除30mm厚水泥砂浆找平层 3.拆除20mm厚水泥砂浆找平层及防水层 | m2 | 55.47 | 9.24 | 512.54 |
| 2 | AB008 | 拆除1号楼2层教职工卫生间女卫[项目特征] 1.拆除10mm厚地砖 2.拆除30mm厚水泥砂浆找平层 3.拆除20mm厚水泥砂浆找平层及防水层 | m2 | 7.77 | 9.24 | 71.79 |
| 3 | CB001 | 拆除洗手台 [项目特征] 1.1-3号楼1-3层女卫 2.拆除大理石面层 3.拆除基层（钢架等） 4.人工搬运至楼下指定点 | 套 | 9 | 69.69 | 627.21 |
| 4 | AB003 | 拆除蹲便器 [项目特征] 1.1-3号楼1-3层女卫 2.拆除脚踩阀 3.拆除蹲便器 4.人工搬运至楼下指定点 | 套 | 51 | 43.15 | 2200.65 |
| 5 | AB004 | 拆除座便器 [项目特征] 1.1-3号楼1-3层女卫 2.拆除角阀 3.拆除软管 4.拆除座便器 5.人工搬运至楼下指定点 | 套 | 9 | 49.94 | 449.46 |
| 6 | AB006 | 拆除原吊顶 [项目特征] 1.1-3号楼1-3层女卫 2.拆除铝板面层 3.拆除铝合金龙骨 4.人工搬运至楼下指定点 | m2 | 232.05 | 22.44 | 5207.20 |
| 7 | AB009 | 拆除原吊顶 [项目特征] 1.1、3号楼1-2层女卫职工卫生间吊顶 2.拆除铝板面层 3.拆除铝合金龙骨 4.人工搬运至楼下指定点 | m2 | 25.54 | 22.44 | 573.12 |
| 8 | AB010 | 拆除原吊顶 [项目特征] 1.2号楼1层女卫职工卫生间吊顶 | m2 | 5.71 | 22.44 | 128.13 |
|  |  | 本页合计 |  |  |  | 9770.10 |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除 | 专业：土建工程 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 2.拆除铝板面层 3.拆除铝合金龙骨 4.人工搬运至楼下指定点 |  |  |  |  |
| 9 | AB011 | 拆除原吊顶 [项目特征] 1.5号楼1-4层女卫职工卫生间吊顶 2.拆除铝板面层 3.拆除铝合金龙骨 4.人工搬运至楼下指定点 | m2 | 66.86 | 22.44 | 1500.34 |
| 10 | AB007 | 垃圾外运 [项目特征] 1.垃圾从校内指定点装车外运 | m3 | 10 | 59.61 | 596.10 |
| 11 | AB012 | 木隔断拆除 [项目特征] 1.人工拆除 2.人工搬运至楼下指定点 | m2 | 253 | 19.27 | 4875.31 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 16741.85 |
|  |  | 本页合计 |  |  |  | 6971.75 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 16741.85 |

| # 分部分项工程量清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水安装部分 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030804004001 | 洗手盆 [项目特征] 1.材质:瓷盆台盆 2.位置：1-3号楼1-3层女卫生间 3.规格：16寸、椭园、外径410mm*3 10mm*160mm。 | 组 | 27 | 236.41 | 6383.07 |
| 2 | 030804016001 | 水龙头 [项目特征] 1.材质:洗手盆水龙头DN20铜芯水嘴（双混） 2.位置：1-3号楼1-3层女卫生间 | 个 | 27 | 138.26 | 3733.02 |
| 3 | 030804005001 | 拖布池 [项目特征] 1.材质:全瓷自带下水配件 2.位置：1-3号楼1-3层女卫生间 3.规格：385mm*385mm*395mm带支柱 | 组 | 18 | 206.88 | 3723.84 |
| 4 | 030804016002 | 水龙头 [项目特征] 1.材质:拖布池水龙头DN20钢质水嘴（单冷） 2.位置：1-3号楼1-3层女卫生间 | 个 | 18 | 38.27 | 688.86 |
| 5 | 030804017001 | 地漏 [项目特征] 1.名称:防臭水封地漏 2.材质：不锈钢材质 3.规格:DN50 4.位置：1-3号楼1-3层男卫生间 | 个 | 18 | 100.12 | 1802.16 |
| 6 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.材质:瓷蹲式大便器 2.DN25延时冲水阀 3.配套镀锌上水管DN25 1.5米4.位置：1-3号楼1-3层女卫生间 5.规格：370mm*120mm*415mm | 套 | 51 | 425.51 | 21701.01 |
| 7 | 030804012002 | 大便器 [项目特征] 1.材质:坐式大便器 2.位置：1-3号楼1-3层女卫生间 3.规格：375mm*700mm*390mm。 | 套 | 9 | 702.66 | 6323.94 |
| 8 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:角阀 2.材质:金属 3.型号、规格:DN20 4.位置：1-3号楼1-3层女卫生间 | 个 | 45 | 44.96 | 2023.20 |
|  |  | 本页合计 |  |  |  | 46379.10 |

| # 分部分项工程量清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气部分 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030213004001 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:LED平板灯300mm*600mm 2.型号:36w 3.女卫1-3号楼1-3层 | 套 | 18 | 122.54 | 2205.72 |
| 2 | 030213004002 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:LED平板灯300mm*600mm 2.型号:36w 3.女卫1、3号楼教职工1-2层 | 套 | 8 | 122.54 | 980.32 |
| 3 | 030213004003 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:LED平板灯300mm*600mm 2.型号:36w 3.2号楼教职工女卫1层 | 套 | 1 | 122.54 | 122.54 |
| 4 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:换气扇300mm*300mm、35w 2.女卫1-3号楼1-3层 | 个 | 18 | 124.17 | 2235.06 |
| 5 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:换气扇300mm*300mm、35w 3.女卫1、3号楼教职工1-2层 | 个 | 8 | 124.17 | 993.36 |
| 6 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:换气扇300mm*300mm、35w 3.2号楼女卫教职工1层 | 个 | 3 | 124.17 | 372.51 |
| 7 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:换气扇300mm*300mm、35w 3.5号楼女卫教职工1-4层 | 个 | 8 | 124.17 | 993.36 |
| 8 | 030213004004 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:LED平板灯300mm*600mm 2.型号:36w 3.5号楼教职工女卫1-4层 | 套 | 8 | 122.54 | 980.32 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 8883.19 |
|  |  | 本页合计 |  |  |  | 8883.19 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 8883.19 |