合同编号：ZCBHT-2025-009

陕西省第二人民医院

2025年门诊一、二层卫生间适老化装修改造项目

合同书

工程采购合同

甲方：陕西省第二人民医院

乙方：陕西格超建筑科技有限公司

陕西省第二人民医院

2025年门诊一、二层卫生间适老化装修改造项目

采购合同

甲方：陕西省第二人民医院

乙方：陕西格超建筑科技有限公司

在陕西省财政厅政府采购管理处的监督管理下，由组织采购，选定(以下简称乙方）为该项目成交供应商，货物全称：。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

- 合同内容

陕西省第二人民医院诊楼一、二层卫生间进行适老化装修改造。需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.适老化装修改造：提升空间使用效率；改善使用舒适度；增强安全性：提升美观度；提高防水性能；实现个性化需求，水电、施工许可资料由乙方负责。

2.执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

质量要求：洁具产品、五金配件、瓷砖等达到国家行业标准

安全要求：电器设备、防滑措施、通风与排水达到安全要求

技术规格：洁具安装尺寸、水电线路、瓷砖铺贴按实际要求

物理特性：洁具、五金配件、瓷砖达标。

- 合同价格

（一）合同总价款为人民币（大写）捌万玖仟元整(￥89000.00元)。

（二）合同总价包括：（见报价明细表）

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

- 合同款项支付

1、付款方式：甲方在乙方单位进场前支付40％预付款，付款前乙方向甲方开具相应金额发票；项目竣工验收合格并经甲方审计后支付至审计金额的95%，剩余5%作为质保金，竣工验收合格2年且无任何质量问题后无息支付。工程项目结算审计的审减率在10%以下(含10%):工程造价咨询服务费由医院承担；项目结算审计的审减率超过10%(不含10%):超出10%以上部分，由乙方承担，医院从乙方工程款中直接扣除。

付款前乙方向甲方开具相应金额发票。若乙方逾期提供发票或提供的发票不符合要求的，甲方有权顺延付款且不承担由此导致的逾期付款责任。

- 2、结算方式：

工程验收经审计完成后，甲方应填写采购项目验收单，乙方以审计后工程金额开具发票给甲方，甲方收到发票后1个月内一次性付清约定价款。

甲方开票信息：

单位名称：陕西省第二人民医院

纳税人识别号：126100004352008966

地址：西安市新城区尚勤路3号

账号：103208587582

开户行：中国银行西安东新街支行

乙方开票信息：

单位名称：陕西格超建筑科技有限公司

纳税人识别号：91610104MAB0HGNH9P

地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城六路东段389号银池丽舍云端2号楼2单元1708室

账号：61050110066000000928

开户行：中国建设银行股份有限公司西安华城泊郡支行

3、支付方式：银行转账

- 工期

工期：15日历天

开工日期：     年     月    日

竣工日期：     年     月    日

- 质量保证

乙方必须严格按照国家规定和图纸要求进行施工，工程质量必须达到国家规定的质量检验评定标准的合格条件和施工工艺要求及甲方的工程验收标准。

- 违约责任

1、乙方无正当理由拖延工期的，每延误一日应向甲方支付人民币壹仟元的违约金。逾期超过十五日的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

2、乙方施工过程中应采取严格的安全防护和防火措施，并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和因此发生的费用。若因乙方责任导致甲方受到相关部门罚款或受到其他处罚的，乙方应当按照合同金额的30%向甲方支付违约金。

3、未经双方协商并书面同意，本合同项下的权利和义务均不得向第三方转包或分包，否则甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款的20%作为违约金。

4、合同签订后乙方不得无故解除合同，否则应向甲方退还已收取的合同价款并向甲方支付合同总价款的20％作为违约金。

- 验收

工程具备竣工验收条件后，乙方应于3日内向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告 1份。甲方收到竣工验收报告后组织有关部门验收, 并在验收后7天内给予批准或提出修改意见，如验收不通过的，乙方应当返工（工期不予顺延），施工完成后再次提交验收申请，返工的相关费用由乙方自行承担。

八、质保

1、质保期从工程验收合格之日起24个月内作为质保期，验收合格以甲方的书面验收文件为准。

2、在质保期内，属乙方施工范围的工程项目，因施工质量出现问题的，乙方应免费维修。

3、质保期内，乙方应于甲方发出维修通知后24小时内上门维修、更换，否则甲方有权委托第三方进行维修、更换，由此产生的费用甲方有权从质保金中直接扣除，不足部分由乙方承担。

九、其他事项

（一）陕西省财政厅政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

（三）本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，甲乙双方签字盖章后生效。

（四）招标文件、响应文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以招标文件、响应文件为准。

| 甲 方 | 乙 方（此处盖单位公章） |
| --- | --- |
| 单位名称：陕西省第二人民医院 | 单位名称：陕西格超建筑科技有限公司 |
| 地 址：新城区尚勤路3号 | 地 址：陕西省西安市经济技术开发区凤城六路东段389号银池丽舍云端2号楼2单元1708室 |
| 法定代表人（或授权代表）： （手签或印章） | 法定代表人（或授权代表）： （手签或印章） |
| 联系电话：8742-2561 | 联系电话：13259800806 |
| 开 户 行：中国银行西安东新街支行 | 开 户 行：中国建设银行股份有限公司西安华城泊郡支行 |
| 账 号：103208587582 | 账 号： 61050110066000000928 |
| 纳税人识别号：126100004352008966 | 纳税人识别号：91610104MAB0HGNH9P |

签订日期：2025 年  月  日               签订日期：2025年  月   日

附件：

报价明细表

项目名称：陕西省第二人民医院门诊楼一、二层卫生间适老化装修改造项目（四次）

项目编号：SYEY-ZB-2025009

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F卫生间 |  |  |  |  |
| 一 | 水电工程 |  |  |  |
| 1 | 总配电柜 | 1.00 | 670 | 670 |
| 2 | 照明、插座配电箱 | 1.00 | 300 | 300 |
| 3 | 水电线路 | 10.50 | 130 | 1365 |
| 4 | 吸顶灯 | 5.00 | 80 | 400 |
| 5 | 开关、插座 | 1.00 | 150 | 150 |
| 6 | 消防应急标志灯 | 1.00 | 100 | 100 |
| 7 | 消防应急照明灯 | 1.00 | 100 | 100 |
|  | 小计 |  |  | 3085 |
| 二 | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 地面防水 | 14.30 | 95 | 1358.5 |
| 2 | 地面抬高 | 4.47 | 150 | 670.5 |
| 3 | 地面瓷砖 | 10.50 | 190 | 1995 |
| 4 | 大理石门槛 | 1.00 | 280 | 280 |
|  | 小计 |  |  | 4304 |
| 三 | 天棚工程 |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 10.50 | 150 | 1575 |
| 2 | 轻钢龙骨透光软膜吊顶 | 0.50 | 220 | 110 |
| 3 | 腻子、白色防水乳胶漆 | 10.50 | 60 | 630 |
|  | 小计 |  |  | 2315 |
| 四 | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 黑钛不锈钢嵌条 | 2.60 | 40 | 104 |
| 2 | 墙面瓷砖 | 12.74 | 150 | 1911 |
| 3 | 白色瓷砖 | 27.30 | 150 | 4095 |
|  | 小计 |  |  | 6110 |
| 五 | 门窗、其他工程 |  |  |  |
| 1 | 成品套装门 | 1.00 | 1600 | 1600 |
| 2 | 木饰面抗倍特板（到顶） | 实际测量为准 | 520 | 520 |
| 3 | 水磨石洗手台 | 1.50 | 260 | 390 |
| 4 | 银镜 | 1.00 | 160 | 160 |
| 5 | 成品拖把池 | 1.00 | 360 | 360 |
| 6 | 蹲便器 | 3.00 | 450 | 1350 |
| 7 | 马桶 | 1.00 | 800 | 800 |
| 8 | 成品安全抓杆 | 8.00 | 100 | 800 |
| 9 | 发光导牌 | 1.00 | 115 | 115 |
| 10 | 不发光导牌 | 10 | 不发光导牌 | 定制成品安装 |
|  | 小计 |  |  | 6130 |
| 六 | 其他费用 |  |  |  |
| 1 | 临时设施 | 1.00 | 500 | 500 |
| 2 | 垃圾清运至物业指定点 | 1.00 | 1600 | 1600 |
| 3 | 工程一切险 | 1.00 | 300 | 300 |
| 4 | 保洁费 | 10.50 | 30 | 315 |
|  | 小计 |  |  | 2715 |
| 2F卫生间 |  |  |  |  |
| 一 | 水电工程 |  |  |  |
| 1 | 总配电柜 | 1.00 | 670.00 | 670.00 |
| 2 | 照明、插座配电箱 | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| 3 | 水电线路 | 21.62 | 130.00 | 2810.60 |
| 4 | 吸顶灯 | 12.00 | 80.00 | 960.00 |
| 5 | 开关、插座 | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| 6 | 消防应急标志灯 | 2.00 | 100.00 | 200.00 |
| 7 | 消防应急照明灯 | 2.00 | 100.00 | 200.00 |
|  | 小计 |  |  | 5290.60 |
| 二 | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 地面防水 | 27.45 | 95.00 | 2607.75 |
| 2 | 地面抬高 | 8.84 | 150.00 | 1326.00 |
| 3 | 地面瓷砖 | 21.62 | 190.00 | 4107.80 |
| 4 | 大理石门槛 | 1.40 | 280.00 | 392.00 |
|  | 小计 |  |  | 8433.55 |
| 三 | 天棚工程 |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 27.45 | 150.00 | 4117.50 |
| 2 | 灯槽 | 1.40 | 220.00 | 308.00 |
| 3 | 腻子、 白色防水乳胶漆 | 27.45 | 60.00 | 1647.00 |
|  | 小计 |  |  | 6072.50 |
| 四 | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 不锈钢门套 | 18.92 | 300.00 | 5676.00 |
| 2 | 黑钛不锈钢嵌条 | 5.20 | 40.00 | 208.00 |
| 3 | 墙面瓷砖 | 14.82 | 190.00 | 2815.80 |
| 4 | 白色瓷砖 | 66.40 | 190.00 | 12616.00 |
|  | 小计 |  |  | 21315.80 |
| 五 | 门窗、其他工程 |  |  |  |
| 1 | 成品套装门 | 2.00 | 1600.00 | 3200.00 |
| 2 | 木饰面抗倍特板（到顶） | 21.08 | 520.00 | 10961.60 |
| 3 | 水磨石洗手台 | 2.68 | 260.00 | 696.80 |
| 4 | 银镜 | 2.00 | 120.00 | 240.00 |
| 5 | 成品拖把池 | 2.00 | 360.00 | 720.00 |
| 6 | 蹲便器 | 2.00 | 360.00 | 720.00 |
| 7 | 小便器 | 2.00 | 450.00 | 900.00 |
| 8 | 马桶 | 2.00 | 800.00 | 1600.00 |
| 9 | 成品安全抓杆 | 8.00 | 100.00 | 800.00 |
| 10 | 软装装饰 | 2.00 | 150.00 | 300.00 |
| 11 | 发光导牌 | 6.00 | 115.00 | 690.00 |
| 12 | 不发光导牌 | 2.00 | 35.00 | 70.00 |
| 13 | UV打印布帘 | 2.00 | 500.00 | 1000.00 |
|  | 小计 |  |  | 21898.40 |
| 六 | 其他费用 |  |  |  |
| 1 | 临时设施 | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| 2 | 垃圾清运至物业指定点 | 1.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 3 | 工程一切险 | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| 4 | 保洁费 | 21.62 | 30.00 | 648.60 |
|  | 小计 |  |  | 3048.60 |
| 合同总价 | 大写：玖万零柒佰壹拾捌元肆角伍分 小写：￥90718.45 |  |  |  |

备注：最终价格优惠至89000.00元

附件：

质保履约承诺书

致陕西省第二人民医院 ：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及国家、省市关于安全生产的有关法规规章的要求，在充分了解贵司的企业情况、管理体制与制度、双方合同约定内容以及陕西省第二人民医院门诊楼一、二层卫生间适老化装修改造项目（简称本工程）的情况下，为了保证陕西省第二人民医院门诊楼一、二层卫生间适老化装修改造项目工程合同（简称主合同）项目施工的顺利进行，确保本工程建设的质量、进度和安全目标的实现，为此我司特向贵司慎重承诺。

一、质保期3年

二、工程施工管理与组织

2.1我司将自觉遵守承包人对本工程项目的质量、安全、文明施工等各项管理制度，服从贵司统一指挥和协调。

2.2我司将指派符合施工要求的技术员、施工员、质检员、安全员、材料员、试验员等管理人员常驻施工现场。

2.3根据工程施工需要，我司将及时组织劳动力进场，按所在省市和贵司的有关劳务管理的要求，办理施工人员的有关证件，且办理证件的费用也一并由我司负责。

三.质量保证

3.1确保我司承包范围的工程质量，经业主、监理单位和有关部门验收达到建安工程验评标准的长安杯等级。

3.2若因我司承包范围的工程质量达不到本工程的要求造成返修返工或其它损失，我司愿承担10万元的违约金，并承担相应损害赔偿责任。

四、安全保证

4.1严格执行国家有关安全规范规程进行施工，严格执行贵司各项安全管理制度。

4.2依照合同约定严格履行自身安全管理以及劳动保护义务。

4.3在施工现场发生的所有安全事故均由我司承担其费用和责任。

五、文明施工保证

5.1严格执行贵司有关文件施工的管理规定。

六、我司保证严格遵照本承诺书各项条款执行，本工程由我司直接组织施工决不转包，我司若违约或背离贵司要求，愿意承担贵司处罚直至清理退场，并按照依照合同约定向贵司支付相应违约金并承担损失赔偿责任。

七、本承诺书自我司加盖公章或合同专用章后生效，合同履行完毕终止。

八、本承诺书作为分包合同的附件，与分包合同具备同等法律效力。

承诺人：陕西格超建筑科技有限公司

盖章处