工程施工合同

甲方（发包方）：  留坝县住建局厨房维修改造工程                                                         

　　乙方（承包方）：  留坝县永安建筑工程安装部                                                          
　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议： 

　　一、工程名称  留坝县住建局厨房维修改造工程                                          

　　二、工程地点  留坝县住建局厨房                                                      
　　三、工程内容  墙面涂料翻新、更换灯具、更换洗菜盆、零星维修                                                           
　　1、本合同总工期为   2025  年  10 月   10  日开工，至  2025  年 10 月 20  日结束。合同工期   10  天。

　　2、如遇下列情况，工期作相应顺延。 

　　（1）施工现场不符合安全施工； 

　　（2）设计范围内重大设计变更； 

　　（3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度； 

　　乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认。 

　　四、工程价款：

1、金额最终以实际工程量结算为准，竣工验收后一次性付清工程款。
　　五、工程验收

　　1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。 

　　2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。 

　　3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。 

　　4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。 

　　六、验收标准

　　本工程以相关设计方案，按照国家标准进行验收；没有国家标准的，则按照行业标准进行验收。 

　　七、双方权利和义务

　　1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。 

　　（1）负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。 

　　（2）负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。 

　　（3）提供有利施工的现场条件。 

　　（4）负责对方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。 

　　（5）负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。 

　　（6）按合同向乙方支付本合同规定的价款。

　　2、乙方权利和义务

　　（1）严格按设计施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

　　（2）施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。

　　（3）提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。

　　（4）组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。

　　八、合同的变更及解除

　　1、合同签订生效后，除不可抗力外（指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故），甲乙双方不得无故变更或解除。

[image: image1.jpg]2. ERTA R :
#:mutiﬁ%m;‘x[?lg;;&i’g;ziﬁg& ‘?’Zﬂﬁﬂjﬁj%ﬂxﬁﬁ%m}gbﬁfbﬁ%
TIRRETEL ks nnnmg, PR, e

3 WRW IR A R, : )
LA BT A & Eﬂmn&m%mmmmw 60 F1ft, 275440k

Ts 5 5E 44 i -
Hﬁ*¥ﬁ%%#ﬂﬁ_\?ﬂﬁl§fg, IR A 120 B, zZrtimpaan, HHA

X%géﬂiﬁgj\iﬁgﬂ%ﬁmﬁuﬁ, EEEMIBES 60 B9, T h k44 FTE
i L) MIRXE] 120 By, g A0, i
i THBRBALR, AR 27

S‘QEﬁﬁ%é@,ﬁﬁ&%ﬁkmﬂﬁWﬁ#&-
s SRR

ﬂ@$%ﬁ%§ﬂ»Eﬁ‘ﬁ%\%mﬂﬂmﬁﬁtéﬁﬁ*ﬂﬁﬁﬁﬂ.$\Lﬂﬁ
m@ﬂﬁﬂ%ﬁﬁ&,WﬁKKNﬂﬁﬁﬂﬁﬁﬁﬁﬁmAE&ﬁW%R&.

+ Sk
E%ﬂﬂﬁﬂﬂ*,ﬂﬁﬂumﬁiﬁﬁﬂ.ﬁﬁﬁ*@$ﬁ%ﬁ%%,

+— BRERKS

AERZARG, FLITRME G, BRHREETHEEAER. WENAARRT
ARIMERIS, 56 RIEXCAARSERN.





