房屋装修合同

发包方（简称甲方）：西咸新区沣西新城第七幼儿园

承包方（简称乙方）：陕西华彩天成建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经友好协商签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以资共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：西咸新区沣西新城第七幼儿园内部改造装修 。

1.2工程地点: 咸阳市金科世纪城小区旁       。

1.3工程内容及做法（详见:《工程预算报价表》、《施工图纸》）。

1.4工程承包方式：双方商定采取乙方包工、包料承包方式。

1.6合同价款：本合同工程造价详见《合同内附清单》，施工过程中有增减项目的，由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。

第二条 甲方义务

2.1 开工前       天，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；如甲方不采取必要保护措施而造成家具、陈设损失的，有甲方自行负责。

2.2 负责办理施工所涉及的申请、审批等手续，并负责交纳物业管理处和报批的全部费用

2.3负责提供施工所需的水源、电源；

2.4负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系；

2.5不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

2.6施工期间甲方仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作；

2.7参与工程质量和施工进度的检查监督，办理验收、变更登记手续和其他事宜，负责材料进场、竣工验收。

2.8按时、按质、按量提供施工所用的自购材料。

第三条 乙方义务

3.1 指派          为乙方驻工地监理，负责本合同履行；按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理解决由乙方负责的各项事宜。

3.2施工中严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

3.3严格执行有关施工现场管理规定，严格按图纸或说明进行安全文明施工，做好各项质量检查和施工记录；

3.4保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通；

3.5保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条 工程款支付方式

4.1合同生效后，甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款：

4.2 工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，以项目清单为准，将有关资料送交甲方。甲方接到资料后    日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，乙方向甲方提供合法合规的增值税普通发票，甲方应在收到发票时向乙方结算工程款。

4.3 本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起  12  月

第五条双方责任和工期延误处理

5.1以下甲方原因造成工期延误，损失由甲方负责，工期应当顺延：

（1）不能提供水、电；

（2）不能保证每天8小时以上工作时间（含加班）；

（3）不能按期提供自购材料、设备；

（4）不能按期支付工程款影响正常施工的；

（5）因甲方原因变更设计、增加施工项目；

（6）同意工期顺延的其他情况。

（7）逾期验收或无故怠于验收；

（8）因甲方责任造成工期延误的其他情况。

5.2对以下原因造成工期延误, 工期不顺延：

（1）因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延；

（2）因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

（3）乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的，由乙方负责；

（4）乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿；

（5）乙方违反物业管理规定造成的损失，由乙方负责。

（6）乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。

5.3 合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定，受损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

5.4 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。

5.5 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知对方，并办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

5.6 甲方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金        元。

5.7 由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金       元。

甲方（业主签字）:                    乙方（盖章）：

合同签订时间：    年   月   日